ЗВІТ
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року, за І квартал 2018 року

| Номер і наймену-вання завдання регіона-льної стратегії, якому відпові-дає проект | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в резуль-таті реалізації проекту | Терито-ріальна спрямо-ваність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проекту | Джерела фінансу-вання у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді | Сума вибраних коштів у звітному періоді | Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту | Індикатори (показники) результативності реалізації проекту | Стан реалізації проекту (з порівня-льною оцінкою фактично викона-ного і заплано-ваного) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з пояснен-ням причини їх виникнен ня та зазначен-ням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планований | фактичний |  | з початку реалізації проекту | за звітний період | планована | фактична | планована | фактична | Найме- нування індика-тора (показ-ника) | одиниця виміру | прогно-зоване значення | фак-тич-не зна-чен-ня | відхи-лення (+/-) |  |  |
| А.1.1.1. Розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг |
| А.1.1. Створити умови для надання якісних адміністративних послуг | Територія довіри. Створення умов для збереження та розвитку населенних пунктів. | Херсонська область | 2018-2020 роки | 2018-2020 роки | Державний, місцеві бюджети, кошти мтд, інші джерела | - | - | - | - | - | - | 1. Створення нових ЦНАпів, пунктів з надання адмін.послуг, розташованих поблизу КПВВ. 2. Реконструкція, капітальний ремонт, переоснащення ЦНАПів. | Од. Од. | 20 3 15 18 | 2 - - - | -18 -3 -15 -18 | Протягом І кварталу 2018 року в області створено 2 ЦНАПа – в Високо-пільській та Кочубеївській ОТГ. Всього станом на 01.04.2018 року в області створено 24 ЦНАПи. Розпорядженнями голови ода утворено 3 робочі групи з питань розвитку ЦНАПів у Херсонській області, а саме: - від 02.02.2018 № 73 - робоча група з питань облаштування контрольних пунктів в’їзду на тимчасово |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | окуповану територію України та виїзду з неї, що розта-шовані на тери-торії Херсонської області, та зон сервісного обслуговування; - від 16.03.2018 № 201 - робоча група з питань супроводження та моніторингу в області стану будівництва комунальних закладів охорони здоров’я у сільській місцевості (амбулаторій) і ЦНАПів; - від 16.04.2018 № 266 - робоча група з питань розвитку ЦНАПів у Херсонській області. Для реалізації поставлених завдань планується будівництво ЦНАПів на КПВВ «Каланчак», «Чонгар» (Генічеський район) та «Чаплинка», в с. Преображенка та смт Каланчак, а також модернізація ЦНАПу в м.Херсон для покращення якості надання адміністративних послуг мешканцям АР Крим. |  |
| А.1.2.1. Розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів області, впровадження містобудівного кадастру на території області |
| А.1.2. Забезпе чити умови для розвитку населе-них пунктів - центрів економічного зростан-ня | Організація та забе-зпечення виконан-ня заходів з розроб-лення (оновлен-ня) місто-будівної документації насе-лених пунктів області | Населені пункти Херсонської області | 2018-2020 роки | І квартал 2018 року | Місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  | Розроб-лені (оновлені) ГП | шт. | 90 | 3 | 87 | 3% |  |
|  | Впровадження на території області містобудівного кадастра. Створення технічної бази місто-будівного кадастру обласної служби містобудівного кадастру та служб міст обласного значення | Міста обласного значення Херсон-ської області Херсон, Каховка, Нова Каховка, Гола Пристань |  |  | Обласний бюджет 190,5 тис.грн | - | - | - | - | - | - | Створен-ня геоін-формаційних систем містобу-дівного кадастру | кількість підрозділів МБК | 23 | 1,6 | -21,4 | 7% | Відсутність оновлених програм створення МБК в РДА та містах обласного значення |
| А.1.2.2. Виконання програм забезпечення молоді житлом, будівництва (придбання) доступного житла, здешевлення вартості іпотечних кредитів і впровадження новітніх кредитно-фінансових механізмів |
| А.1.2. Забезпечити умови для розвитку населених пунктів – центрів економічного зростання | Підвищення рівня забезпеченості населення житлом шляхом його участі в державних та місцевих житлових програмах | Херсонська область | 2018-2020 роки (другий етап) | 1 квартал 2018 року | Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет міста Херсона, власні кошти фізичних осіб | 4503,94 | 4503,94 | 29000,00 | 8281,44 | 29000,00 | 8281,44 | Кількість громадян, які поліпшили житлові умови завдяки новітнім кредитно-фінан-совим механіз=мам, участі у держав-них і місцевих житлових програ-мах | особи | 333 | 3 | -330 | 0,9 % Протягом 1 кварталу 2018 р. надано 7 пільгових кредитів (з них : 2 – учасникам АТО) загальною площею житла 468,41 кв.м. на будівництво квартир у ж/б №73 (2 пусковий комплекс), забудовник ПрАТ «МЖК». 29 грудня 2017 року будівельною компанією "Молодіжний житловий комплекс" отримано сертифікат серії ХС№ 162173621096 від 28.12.2017 по введенню в експлуатацію І блок-секції 9-ти поверхового будинку № 73 на 63 квартири площею житла 3791,1 кв м по проспекту 200-річчя Херсона на IV Таврійському мікрорайоні м. Херсона, у якому в рамках державних та відповідних місцевих програм отримали квартири та поліпшили | Відсут-ність фінансува-ння пільгових програм з державно-го бюджету |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | житлові умови 11 родин (45 громадян) площею житла 705 кв м. Право власності на вказані квартири у 1 кварталі 2018 року оформлено однією родиною, решта громадян завершить процедуру оформлення в квітні 2018 р. Ступінь будівельної готовності ж/б № 73 (2 пусковий комплекс) – 89,1% (термін введення в експлуатацію 2 квартал 2018 року). Розпочато будівництво ж/б 34/4 - ступінь будівельної готовності –27,9% (запланований термін введення в експлуатацію – 3 квартал 2019 року) та ж/б № 34/3 - ступінь будівельної готовності –10,5% (запланований термін введення в експлуатацію – 4 квартал 2019 року) в 4А Таврійському мікрорайоні. |  |
| А.1.2.4. Підтримка індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення |
| А.1.2. Забезпечи-ти умови для розвитку населених пунктів – центрів економіч-ного зростан-ня | Поліп-шення житлових і соціаль-но-побуто вих умов населення області, реалізація заходів щодо відродже-ння села шляхом підвище-ння рівня життєза-безпече-ння населення | Сільські населені пункти та міста районного значення Херсон-ської області | 2018-2020 роки | І квартал 2018 року | Дер-жавний, облас- ний та місцеві бюд-жети, нетра-диційні джерела фінан-сування, власні кошти насе- лення | *4410 | *4410 | 4410 | 4410 | *4410 | *4410 | Поліп-шення житло- вих і соціаль- но-побуто-вих умов населе- ння області | сімей | 960 | 72 | -888 | Виконання показників до планового завдання становить 7,5%. За перший квартал 2018 року на реалізацію Програми спрямовано бюджетних коштів в сумі 3,44 млн. грн. та залучено близько 1 млн. грн. власних коштів населення. Це дозволило поліпшити житлово-побутові умови 72 сільським сім'ям, які мешкають у 33 населених пунктах області: - 46 сімей придбали та реконструювали із використанням енергозберігаючих матеріалів 46 індивідуальних житлових будинків загальною площею близько 4 тис. квадратних метрів; - 10 родин, отримавши пільговий кредит, газифікували своє житло; | Недостатній обсяг фінансування з бюджетів усіх рівнів, що значно обмежує можливості Програми та не дає в повній мірі забезпечити потребу громадян у пільгових кредитах. Тому є необхідність збільшення обсягів фінансування програми «Власний дім» відповідно до затверджених показників на 2018 рік. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 16 сімей отримали кредити на розви-ток власного сільського подвір’я та придбали 31 дійну корову. За підтримки обласної державної адміні-страції в рамках Програми продов-жується реалізація напрямку по будівництву багатоповерхового житла як соціаль-ного, що є значно дешевшим, ніж житло на вторин-ному ринку. Це будівництво багатоквартирного житлового будинку в м. Берислав вартістю близько 13 млн грн . Відпрацьовується питання по добудо-ві багатоповерхо-вого житлового будинку в м. Таврійськ загальною вартістю близько 19 млн грн. На контролі знахо-диться питання щодо реконструкції недобудованого дитячого терапев-тичного корпусу районної лікарні під будівництво 95-квартирного житлового будинку у м. Скадовськ, де вирішуються земельні питання |  |
| Примітка: * - показник з урахуванням власних коштів населення: за січень-березень – 962 тис. грн. |
| А.1.2.5. Відселення мешканців із житлових будинків «гнучкої» конструктивної схеми у м.Херсоні |
| А.1.2. Забезпечити умови для розвитку населе-них пунктів – центрів економічного зростан-ня | Запобігання виникненню аварій-них ситуа-цій, пов'язаних із руйнуванням житло-вих будин-ків, та проведення комп-лексу організаційно-техніч-них, соціаль-но-еко-номіч-них, право-вих заходів щодо поетапного від-селення їх меш-канців | м. Херсон | 2018 - 2020 роки | 2018 - 2020 роки | Державний, обласний та місцеві бюджети, інші кошти, не заборонені законо-давством | 0,00 | 0,00 | 72000 (передбачено) | 0,00 | 418000 (передбачено) | 0,00 | Забезпечення відселення мешканців із житло-вих будин-ків «гнуч-кої» конструктивної схеми у м.Херсоні | буд. | 10 | 0 | -10 | Проект не реалізовувався | Відсут-ність фінансування |
| А.1.3.1 Створення центрів безпеки в обєднаних територіальних громадах облассті |
| А.1.3. Забезпечити розвиток самодостатніх територіальних громад через підтримку процесів децентралізації в Херсонській області | Створення безпечного життєвого середовища мешканців населених пунктів | ОТГ | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки |  | - | - | 48210,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| А.1.5.1. Створення інформаційно-ресурсних центрів та пунктів контактного доступу до публічної інформації на базі існуючих бібліотек у Генічеському, Верхньорогачицькому, Високопільському районах |
| А.1.5. Створити точки доступу до соціально значущої інформації в кожній територіальній громаді на базі існуючих бібліотек | Обладнання бібліотек сучасною технікою для надання членам місцевих громад доступу до публічної інфор-мації, онлайнових соціальних та адміністративни х послуг; покра-щення |  |  |  |  |  |  | 996,8 |  | 996,8 |  | Забезпечення доступу до публічної інформації та онлайн-послуг грамадян трьохрайонів | тис. осіб | 50 тис. |  |  | - |  |
|  | взаємодії органів влади з грома-дою. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2.1.1. Екстена медична допомога |
| А.2.1. Створи-ти умови для надання екстреної медичної допомо-ги протягом нормативного часу | 1. Онов-лення парку санітарного автотранспорту КЗ «Обласний територіальний центр екстре-ної медичної допомо-ги та медици-ни катастроф» ХОР; 2.Забез-печен ня виконання нормативу доїзду на місце виклику | Херсонська область | 01.01.17 – 31.12.19 | 2017-2018 | Державний,обласний бюджет | 4400,0 (2017 р) | 0 | 5000,00 . | 0 | 4975,381 тис.грн. (2017 р.) . | 4400,0 тис. Грн (2017 р. ) | Забезпечення нормативу доїзду бригад екстреної медич-ної допомоги до місця події у містах - 10 хвилин, у населених пунктах поза межами міста — 20 хвилин. 2.Оновлення парку Санітар-ного автотранспорту закладу. Надання якісної | Норма доїзду | 10 хвилин, у населених пунктах поза межами міста - 20 хвилин | 20 хви-лин, у населе них пунк тах, поза межа ми міста -30 хвил ин і більш | + 10 хвилин + 10 хвилин і більш | Придбано 2 сучасних спеціалізованих, оснащених обладнанням, санітарних автомобіля з високою прохідністю В класу (2017 рік) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | медич-ної допомо-ги населе-нню Херсон-ської області, насамперед сільсь-ких районів 3.Скорочення витрат палива більш ніж як на 5 відсо-тків. |  |  |  |  |  |  |
| А 2.2.1. Створення центру високоспеціалізованої медичної реабілітації на базі КЗ «Обласна лікарня відновного лікування» Херсонської обласної ради |
| А.2.2. Забезпечити розвиток госпітальних округів, високоспеціалізованої медичної допомо-ги | Підвищення якості надання високопеціалізованої реабілітаційної допомоги населенню регіону, учасникам АТО та членам їх сімей | Херсонська область | 2017-2019 | 2017-2019 | Державний, обласний бюджет | 9 232 91 1,00 | 6153 911,00 (2017 piк) | 9 232 911,00 . | 0 | 6 153 911,00 (2017 piк) . | 6 153 911 ,00 | - | - | - | - | - | Придбання високоспеціалізо-ваного обладнання та технічно переоснащено будувлі закладу (2017 рік) |  |
| А.2.4.1. Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація |
| А.2.4.1. Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація А.2.4. Забезпечити впровадження здорового способу життя, профілактику захворюваності. Розвиток спортивних досягнень Херсонщини. Утвердження здорового способу життя через розвиток масового спорту | Створення умов для розвитку фізично здорових людей та їх тривалої працездатності. Зміцнення іміджу Херсонської області та України в цілому на міжнародному рівні шляхом забезпечення по всій території області повноцінних умов для занять фізичною кульурою і спортом згідно із сучасними стандартами | Херсонська область | 2018-2020 роки | 2018-2020 роки | Державний, обласний, місцеві бюджети | 15941,1 | 15941,1 | 8376,7 . | 8076,7 . | 8376,7 . | 8076,7 . | Кіль-кість населення, охопленого всіма видами фізично-оздоровчої та спортивної роботи | % | 20 | - | - |  | - |
| 1) ремонт КЗ «Херсонська школа вищої спортивної майстерності» Херсонської обласної ради |  |  | 2018 рік | 2018 рік | обласний бюджет | 1640,0 | 1640,0 | .300,0 . |  | 300,0 . |  |  |  |  |  |  | У І кварталі поточного року не використано кошти на ремонт гуртожитку через їх надходження наприкінці звітнього періоду | - |
| 2) придбання обладнання та інвентарю для КЗ "Школа вищої спортивної майстерності" Херсонської обласної ради |  |  | 2018 рік | 2018 рік | обласний бюджет | 1140,0 | 1140,0 | 180,0 . | 180,0 . | 180,0 . | 180,0 . |  |  |  |  |  | Придбано 2 силових тренажери для відділення веслування академічного по 90,0 тис.грн кожний | - |
| 3) будівництво в області 10 спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям |  |  | 2018 рік | 2018 рік | державний, місцеві бюджети | 13161,1 | 13161,1 | 7896,7 . | 7896,7 . | 7896,7 . | 7896,7 . |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.1) спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Шкільній, 2, с.Подо-Калинівка, Олешківский район (реконструкція) |  |  | 2018 рік | 2018 рік |  | 1499,0 | 1499,0 | 749,5 . | 749,5 . | 749,5 . | 749,5 . |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.2) спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по просп. Новікова, 7, с.Григорівка, Чаплинський район (реконструкція) |  |  | 2018 рік | 2018 рік |  | 749,5 | 749,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.3) спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Паркова, 38, смт Чаплин-ка |  |  | 2018 рік | 2018 рік |  | 1499,0 | 1499,0 | 749,5 . | 749,5 . | 749,5 . | 749,5 . |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.4) спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по вул.Південній, Високопільський район, смт. Високопілля (реконструкція) |  |  | 2018 рік | 2018 рік |  | 749,5 | 749,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| А.4.1.1 Реконструкція будівель музейного комплексу «Херсонський обласний краєзнавчий музей» |
| А.4.1. Провест и реконстр укцію знаккови х пам’яток | Створення умов для збережен-ня та популяризації унікаль-них експозицій | місто Херсон, вул. Театральна (Горь-кого), б. 1 та б. 5; вул. | 2018 - 2020 |  | Державний, місцевий бюджети | - | - | - | - | - | - | Збільшен- ня чисель- ності відвіду- вачів музейного комплексу | тис. осіб на рік | 62000 |  | - |  |  |
| Пам’ятк и історії та культури Степово го Причорн омор’я готові приймат и гостей | Херсонського об-ласного краєзнавчого музею, шляхом виконання робіт по укріп-ленню ґрунтів, підсиленням стін і цоко-льного перекри-ття, рес-таврації будівель. | Соборна (Леніна), 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.4.1.2. Реставрація та пристосування будівлі Херсонського обласного художнього музею ім. О.О. Шовкуненка (пам’ятка архітектури місцевого значення, охор. № 4-Хр) за адресою: м. Херсон, вул. Соборна, 34 |
| А.4.1. Провес-ти реконструкцію знакко-вих пам’яток. Пам’ятки історії та культури Степо-вого Причор-номор’я готові приймати гостей | Cтворення умов для збережен-ня та популя-ризації унікаль-них експозицій музею, для чого необ-хідно припини-ти руйнацію будівлі, створити сучасні умови для збереження колекції музею, для його робітників та відві-дувачів | місто Херсон, вул. Соборна (Леніна), 34. | 2018 - 2020 | - | - | - | - |  |  |  |  | Збільшення чисельності відвідувачів музей-ного комп-лексу | тис. осіб на рік | 46500 | - | - | - |  |
| А.4.1.3. Створення археологічного заповідника «Амадока» |
| А.4.1. Провести реконструкцію знаккових пам’яток. Пам’ятки історії та культури Степово го Причорномор’я готові приймати гостей | -Ефекти-вна охорона археологічного комплексу Чер-воний Маяк шляхом утворен-ня археологічного заповідника -Подаль-ше дослідження та музейно-туристична діяль-ність (експонування, вистав ки, екс-курсії, лекції, гурткова робота з дітьми та молод-дю тощо). -Створе-ння одного з ключо-вих об’єктів турис-тичної інфраструктури області | біля с. Червоний Маяк Бериславського району Херсонської області | 2018 - 2020 | - | - | - | - |  |  |  |  | Створення умов для відвідування заповідника | тис. осіб на рік | 10000 | - | - | - | Не переоформлено передачу земельної ділянки площею 80,7 га із лісового фонду в постійне користування Департаменту культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації. |
| А..4.1.4. Створення мережі патріотично-освітніх комплексів «Козацькі січі Херсонщини» (О. Козацький, територія Кам’янської Січі) |
| А.4.1. Провес-ти реконструкцію знакко-вих пам’яток. Пам’ятки історії та культури Степово-го Причорномор’я готові приймати гостей | Ефективна охорона пам’яток історії, історична реконструкція об’єктів козацької доби, їх розвиток для патріотичного виховання та туризму. | Херсонська область, Бериславський, Каховський райони. | 2018 - 2020 | - | - | - | - |  |  |  |  | Розвиток та розширення в області мережі туристичних маршрутів | туристичні маршрути | 97 | - | - | - |  |
| А.4.3.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів |
| А.4.3. Створити умови для культурного розвитку у кожній територіальній громаді | Створення належних умов для розвитку культу-ри, забезпечення творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня | Херсонська область | 2018 - 2020 | - | - | - | - |  |  |  |  | Приведення матеріально-технічної бази закладів культури до сучасних потреб | заклади культури | 13 | - | - | - |  |
|  | та естетичного виховання грома-дян, ефективне підвищення культур-но-масової роботи, організація дозвілля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.4.3.2. Збереження національних традицій для зростання духовності та підвищення культурних стандартів |
| А.4.3. Створити умови для культурного розвитку у кожній територіальній громаді | Створення умов для проведення активно-го і змістов-ного дозвілля, сімейно-го відпочинку, заходів з метою патріотичного виховання дітей та молоді. | Херсонська область | 2018 - 2020 | - | - | - | - |  |  |  |  | проведення мистецьких заходів | мистецькі заходи | 35050 | - | - | - |  |
|  | Підтримка розвитку аматорського мистецт-ва, етнокультурного розмаї-ття, культур-но-мистецької освіти, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Популяризація національної культури. Розвиток фестивального руху, обмін кращими досягненнями і найцікавішими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Знахідками театрів різних областей України та інших країн близького і далекого зарубіжжя. Створення нових робочих місць для кваліфікованих представників культурно-мистецької сфери. Створення позитивного іміджу України у світі, демонстрація позитивних тенден-цій у розвитку націона-льної культури. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В 1.2.1 .Створення Агенції регіонального розвитку |
| В.1.2.1.Провадити комплексну координацію діяльності у сфері регіонального розвитку на обласному, районному та місцевому рівнях Херсонщини | Створення та забезпечення діяльності Агенції регіонального розвитку для сприяння розвиткові інвестиційних процесів в області | Херсонська область | 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення Агенції регіонального розвитку | 1 | 1 |  |  |  |
| В.2.1.2. Будівництво шляхопроводу по прос. Адмірала Сенявіна – вул. Залаегерсег у м. Херсоні |
| В.2.1. Покращити стан доріг та автомобільного сполучення для забезпечення як потреб економіки, так і доступу населен-ня до послуг | Перенаправлення транспортних потоків із західної та північної частини обласного центру у східно-му нап-рямку | м.Херсон, райни Херсонської області | 2017-2020 роки |  | Державний, обласний, місцевий бюджет | 357692,403 |  |  |  |  | 51802,126 | Кількість шляхопроводів. Довжина шляхопроводів. Кількість підпірних стін. Довжина підпірних стін. Кількість зїздів транспортної розвязки | Одиниць Метрів Одиниць Метрів Одиниць | 5 418,86 16 1937,0 4 |  |  |  |  |
|  | Бериславському шосе, збільшення пропускної здатно-сті автомобільних доріг для забезпечення руху сучасних вантажних автомобілів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Довжина зїздів транспортної розвязки. Кількість надзем-них перехо-дів. Довжина надземного пішо-ходного переходу. Загальна довжина тротуа-рів. Кількість ліфтів для мало-мобіль-них груп населен-ня. | Кілометрів Одиниць Ментів Метрів Одиниць | 1,460 1 33,6 3881,0 4 |  |  |  |  |
| В.2.2.1. Розвиток міжнародного аеропорту «Херсон» |
| В.2.2. Забезпе-чити подаль-ший розвиток авіацій-ного, водного тран-спорту для між-обласного та міжнаро-дного сполу-чення | - Встано-влення світлосиг-нальної системи ВВІ-1 на аеродромі «Херсон» - Рекон-струкція злітно-посадко-вої смуги в аеропорту «Херсон» | Херсон-ська область | 2018-2020 роки | - | Держав-ний бюджет, обласний бюджет | - | - | 53411,220 тис. грн | - | 750 000,0 тис. грн | - | Відкриття 4-х нових авіаційних рейсів | один. | 4 | 3 | -1 | В обласному бюджеті на 2018 рік на співфінан-сування проекту «Встанов-лення світлосигнальної системи ВВІ-1 на аеродромі аеропорту «Херсон» передбачено 5341,122 тис. грн | Планується залучити кошти державного фонду регіональ-ного розвитку в сумі 48070,098 тис. грн |
| В.3.1.1.1. Сприяння подальшій популяризації та просуванню якісної харчової продукції місцевих товаровиробників на внутрішній та зовнішній ринки Херсонської області |
| В.3.1.1. Забезпечити підвищення доданої вартості продукції агропромислового комплексу | Просування продукції місцевих товаровиробників на внутрішні та зовнішні ринки області з метою насичення роздрібної торговельної мережі області продукцією місцевого товаровиробника за доступними цінами, що є важливим джерелом забезпечення продовольчої безпеки регіону | Херсонська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Місцевий бюджет, підтримка проектів міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств та інші джерела | - | - | 390,0 тис. грн | - | 390,0 тис. грн | - | Індекс виробництв-ва харчових продуктів, напоїв | % | 103,5 | 94,1 | 9,4 | Індекс промислової продукції за січень˗березень 2018 року з виробництва харчових продуктів та напоїв по області становить 94,1% до аналогічного періоду попереднього року (по Україні – 96,5%) (запланований показник на 2018 рік 103,5%.) Динаміка промислового виробництва харчових продуктів та напоїв по області за звітний період характеризується такими даними: Збільшено випуск: ˗ сиру тертого, порошкового та інших неплавлених (крім свіжого сиру, сиру з молочної сироватки та кисломолочного сиру) – на 2,1%; ˗ виробів макаронних неварених (крім виробів із вмістом яєць, з начинкою або приготовлених іншим способом) | Причиною зниження виробництва окремих ви-дів продукції є сезонність виробництва, що призводить до від-сутності сировини в достатньому обсязі, зниження обсягів виробництва через залишки готової продукції, зменшення кількості заявок на отримання вищезазначеної продук-ції, через звуження ринків збуту (АР Крим, Російська Федерація, Донецька та Луганські області) наявність на ринку |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2,6%; ˗ соку томатного – на 3,8%; ˗ свинини свіжої чи охолодженої (туші, напівтуші, четвертини необвалені) – на 4,8%; -виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо) – на 7,7%; ˗ пряників та виробів подібних – на 16,5%; ˗ пюре та пасти томатної концентрованої – на 18,7%; ˗ печива солодкого – на 29,3%; ˗ масла вершкового жирністю до 85% – на 41,6%. При цьому зменшився випуск: ˗ хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 9,0%; ˗ борошна пшеничного ˗ на 24,5%; ˗ яловичини і телятини свіжих чи охолоджених (туші, напівтуші, четвертини необвалені) – на 29,4%; | області виробників з інших областей та падіння купівельної спроможності населення. Шляхи вирішен-ня: - поширення практики впровадження міжнародних систем управління безпечністю харчових продуктів з метою забезпечення виходу продукції на нові закордонні ринки; -зменшення відсоткової ставки для підприємств харчової і переробної промисловості за корис-тування кредитами для проведення |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ˗ рису (вибіленого) напівобрушеного чи повністю обрушеного, полірованого чи ні, глазурованого чи ні – на 35,6%; ˗ вина з фактичною концентрацією спирту не більше 15% на 46,4%. ˗ сумішей соків фруктових та овочевих на – 55,4%, - сирів плавлених (крім тертого або порошкового) – на 60,4%. З метою покращення ситуації у харчовій та переробній галузі, Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації:розроблено проект макету бренду «Купуй Херсонське», заходи щодо підтримки місцевих товаровиробників , на офіційному веб - сайті обласної державної адміністрації в рубриці «Купуйте Херсонське» розміщується відповідна інформація, тощо | модернізації, реконструкції та впровад-ження новіт-ніх техно-логій на вироб-ництві; - реалізація заходів з підтримки місцевих товаровиробників під брендом «Купуй Херсонське», які включені до програми економіч-ного, соціального та культур-ного розвитку Херсонської області на 2017 рік, затвердженої рішенням ХХІІІ сесії сьомого скликання Херсонської обласної ради від 09 червня 2017 року № 940. |
| В.3.1.1.2. Підвищення ефективності розбудови маркетингового ланцюга дрібних та середніх виробників сільськогосподарської продукції |
| В.3.1.1. Забезпечити підвищення доданої вартості продукції агропромислового комплексу | Розбудова кооперації на сільських територіях. | Херсонська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Власні кошти господарств та технічна допомога проектів міжнародної технічної допомоги | - | - |  |  |  |  | Кількість створених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів | од. | 3 | 2 | - | Станом на 01 квітня 2018 року в області зареєст-ровано 59 сільськ-огосподарських обслуговуючих кооперативів. Протягом І кв. 2018 року в області створено 2 сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи в Чаплинському та Голопристанському районах. З метою сприяння перетворенню перспективних селянських господарств на молочні ферми сімейного типу, на території області реалізовується Проект «Розвиток молочного бізнесу в Україні» (впро-ваджується канад-ською неурядовою організацією SOCODEVI). У рамках проекту сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи моло-чного напрямку господарської діяльності мають можливість отримати сучасне обладнання, допомогу в будівництві та реконструкції корівників. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводиться широка інформаційно-роз’яснювальна робота серед особистих селянських та фермерських господарств щодо переваг їх діяльності у складі кооперативів, зокрема тема розбудови кооперації опрацьовувалась на наступних заходах: 20 лютого 2018 року в рамках виставки «Південний агропромисловий ярмарок «Фермер-2018», проведено конференцію на тему «Сучасні тенденції агробізнесу. Підтримка аграріїв». Під час заходу обговорено основні механізми підтримки суб’єктів агропромислового комплексу шляхом залучення коштів проектів міжнародної технічної допомоги та фінансування з державного бюджету. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - протягом лютого-березня 2018 року Департаментом агропромислового розвитку обласної державної адміністрації організовано та проведено в Каховському, Новотроїцькому, Високопільському районах області та м. Херсон ряд кущових нарад із сільгосптоваровиробниками області та сільсько-господарськими обслуговуючими кооперативами з питань державної фінансової підтримки у 2018 році. |  |
| В.4.1.1. Підготовка та просування інвестиційних пропозицій |
| В.4.1. Створити систему просу-вання інвести-ційних пропози-цій | Покращення інвестиційного клімату в Херсонській області, ство-рення максимально сприятливих умов для діяльності інвесто-рів | Херсон-ська область | 2018 - 2020 роки | 2018 рік | Обласний бюджет | - | - | 100,0 | - | 1 200,0 | - | Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу населення до середнього показника по Україні | % | 60,5 | - |  | Під час реалізації у I кварталі 2018 року основних заходів проекту регіонального розвитку «Підготовка та просування інвестиційних пропозицій», визначених планом заходів з реалізації Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року, | Відсутні |
|  | на її тери-торії, підвищення рівня обізнаності суб’єктів господарської діяльності щодо економічно-інвестиційного потенціалу регіону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість реалізо-ваних інвестицій-них пропози-цій | одиниця | 45 | 3 |  | затвердженим рішенням обласної ради від 16 березня 2018 року № 748, Департаментом інвестиційної та промислової політики обласної державної адміністрації (далі – Департамент) проведено наступну роботу: - розпочато діяльність з розроблення та подальшого видання ряду іміджевих матеріалів; - продовжено роботу із супроводження та наповнення актуальним контентом єдиного інвестиційного веб-порталу Херсонської області (https://investinkherson.gov.ua/); - забезпечено представлення інвестиційного потенціалу регіону у рамках міжнародних заходів; - розпочато організаційну діяльність щодо підготовки до проведення у другому півріччі 2018 року двох масштабних міжнародних заходів |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | презентаційного характеру – Міжнародної агропромислової виставки та Форуму з підтримки фермерства «АГРОПОРТ Південь - 2018» (26 - 28 липня 2018 року, м. Херсон) та щорічного XI Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток» (21 вересня 2018 року, м. Київ). |  |
| С.1.2.1. Інвентаризація територій та об’єктів природно-заповідного фонду області |
| С.1.2. Формування екологічної мережі на території області | Інвентаризація територій та об'єктів природно-заповідного фонду | Земельні ділянки, на яких розташовані території та об’єкти природно-заповідного фонду області | 2018 - 2020 роки | 2018 рік | Кошти обласного і місцевих бюджетів. Інші джерела фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведення інвентари-зації не менш як 70% об’єктів природно-заповідно-го фонду області | % | 70 |  |  | В процесі реалізації | Плануєть-ся до виконання у 2018 році |
| С.1.2.2. Встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду області |
| С.1.2. Формування екологічної мережі на території області | Збереження природ-них комплексів в області шляхом встановлення в натурі меж територій та об’єктів ПЗФ та недопущення таких пору-шень, як зміна площі та конфігурації меж, самозахоплення земель | Земельні ділянки, на яких розташовані території та об’єкти природно-заповідного фонду області | 2018 - 2020 роки | 20 18 рік | Кошти обласного і місцевих бюджетів. Інші джерела фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Встановлення в натурі меж територій та об’єктів природно-заповідно-го фонду області не менше 50% від потреби | % | 50 | 0 | 0 | В процесі реалізації | Планується до виконання у 2018 році |
| С.1.2.3. Створення регіонального ландшафтного парку «Гілея» |
| С.1.2. Формування екологічної мережі на території області | Створення об'єкту природно-заповідного фонду місцевого значення | Землі Голопристанського, Олешківського, Каховського районів та Новокаховської міської ради загальною орієнтовною площею 88249,44 га | 2018 - 2020 роки | 2018 рік | Фінансування не потребує | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Створення регіонального ландшафтного парку «Гілея» | шт. | 1 | 0 | 0 | В процесі реалізації | Планується до виконання у 2018 році |
| С.2.1.1. Створення умов для ефективного землекористування на основі інноваційних технологій зрошення |
| С.2.1. Створити та забезпечити функціонування системи моніторингу стану водних об'єктів | Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану сільськогосподарських угідь | Херсонська область | 2018-2020 |  | Кошти сільгосптоваровиробників | - | - | 71324,97 | 71324,97 | 194107,97 | 194107,97 | Площа використання поливних земель | тис га | 307 | - | - | Сільгосптоваровиробникам и області у І кварталі 2018 році вкладено 71324,965 тис.грн власних коштів у тому числі – придбання 29 одиниць дощувальної техніки за 33326 тис.грн | Поливи у І кварталі 2018 року не здійснювались |
|  |  |  |  |  | Кошти сільгосптоваровиробників | - |  | 0 | 0 | 361694,00 | 361694,00 | Площа використання краплинного зрошення | тис.га | - | - | - |  |  |
| С.2.5.1. Забезпечення скорочення підтоплення на території області |
| С.2.5. Забезпечення скорочення підтоплення на території області | Попередження розвитку процесів затоплення та підтоплення сільськогосподарських угідь присадибних ділянок, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, покращення умов проживання населення | с.Подо-Калинівка Олешківського району, Хероснсь кої області, с.Бабенківка Друга Каланчацького району Херсонської області | 2018 |  | Державний бюджет | - | - | - | - |  |  | Забезпечення захисту від шкідливої дії вод 2 сільських населених пунктів. Створення водовідвідної мережі | км | 4,056 | - | - | Херсонським обласним управлінням водних ресурсів погоджені з Головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Херсонській області та схвалені Обласною державною адміністрацією «Пропозиції щодо формування переліку природоохоронних заходів по Херсонській області на 2018 рік», які надані на розгляд до Держводагентстсва України | Відсутність фінансування з державного бюджету |
| С.3.2.1 Забезпечення знешкодження не придатних до використання пестицидів |
| С.3.2 Забезпечити збереження земельних ресурсів через природоохоронні заходи | Недопущення шкідливого впливу від накопичення токсичних відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини на території Херсонської області | Херсонська область | 2018 - 2020 роки | 2018 | Кошти державного, місцевих бюджетів та інші кошти, не заборонені законом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вивезення за межі області та знищення токсичних відходів | т | 0 | 1887,436 | 0 | В процесі реалізації | Планується до виконання у 2018 році |