ЗВІТ
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року, за І квартал 2019 року

| Номер і наймену-вання завдання регіона-льної стратегії, якому відпові-дає проект | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в резуль-таті реалізації проекту | Терито-ріальна спрямо-ваність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проекту | Джерела фінансу-вання у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді | Сума вибраних коштів у звітному періоді | Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту | Індикатори (показники) результативності реалізації проекту | Стан реалізації проекту (з порівня-льною оцінкою фактично викона-ного і заплано-ваного) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з пояснен-ням причини їх виникнен ня та зазначен-ням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планований | фактичний |  | з початку реалізації проекту | за звітний період | планована | фактична | планована | фактична | Найме- нування індика-тора (показ-ника) | одиниця виміру | прогно-зоване значення | фак-тич-не зна-чен-ня | відхи-лення (+/-) |  |  |
| А.1.1.1. Розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг |
| А.1.1. Створити умови для надання якісних адміністративних послуг | Територія довіри. Створення умов для збереження та розвитку населенних пунктів. | Херсонська область | 2018-2020 роки и | 2019 рік | Державний, місцеві бюджети, кошти мтд, інші джерела | 107145,10 | - | - | - | 107145,10 | 107145,10 | 1. Створення нових ЦНАпів, пунктів з надання адмін.послуг, розташованих поблизу КПВВ. 2. Реконструкція, капітальний ремонт, переоснащення ЦНАПів. | Од. Од. |  |  |  |  |  |
| А.1.2.1. Розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів області, впровадження містобудівного кадастру на території області |
| А.1.2. Забезпе чити умови для розвитку населе-них пунктів - центрів економічного зростан-ня | Організація та забе-зпечення виконан-ня заходів з розроб-лення (оновлен-ня) місто-будівної документації насе-лених пунктів області | Населені пункти Херсонської області | 2018-2020 роки | 2019 рік | Місцеві бюджети | - | - | - | - | - | - | Розроб-лені (оновлені) ГП | шт. |  |  |  |  |  |
|  | Впровадження на території області містобудівного кадастра. Створення технічної бази місто-будівного кадастру обласної служби містобудівного кадастру та служб міст обласного значення | Міста обласного значення Херсон-ської області Херсон, Каховка, Нова Каховка, Гола Пристань |  |  | Обласний бюджет | 190,50 | - | - | - | 190,50 | 190,50 | Створен-ня геоін-формаційних систем містобу-дівного кадастру | кількість підрозділів МБК |  |  |  |  |  |
| А.1.2.2. Виконання програм забезпечення молоді житлом, будівництва (придбання) доступного житла, здешевлення вартості іпотечних кредитів і впровадження новітніх кредитно-фінансових механізмів |
| А.1.2. Забезпе-чити умови для роз-витку на-селених пунктів – центрів економічного зростан-ня | Підви-щення рівня забезпеченості населен-ня житлом шляхом його участі в держав-них та місцевих житло-вих програ-мах | Херсонська область | 2018-2020 роки (другий етап) | 2019 рік | Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет міста Херсона, власні кошти фізичних осіб | 17685,19 | 4335,0 | 34000,00 | 5970,91 | 63000,00 | 23972,32 | Кількість громадян, які поліпшили житлові умови завдяки новітнім кредитно-фінан-совим механіз=мам, участі у держав-них і місцевих житлових програ-мах | особи | 333 | 139 | -194 | 17,56 % від програмного показника Протягом 1 кварталу 2019 р. надано 8 пільгових кредитів (з них : 6 – за рахунок обласного бюджету учасникам АТО), 1 кредит за рахунок бюджету м.Херсона (у співфінансуванні з коштами обласного бюджету) та 1 кредит за рахунок коштів Статутного капіталу Держмолодьжитла) на будівництво квартир загальною площею житла 403,46 м2 у ж/б №34/4 (ступінь будівельної готовності 67,4%) та ж/б № 34/3 (ступінь будівельної готовності 31,0%) у 4-А Таврійському мікрорайоні, забудовник ТОВ «Молодіжний житловий комплекс» | Відсут-ність фінансува-ння за Державною програмою забеспечення молоді житлом на 2013-2020 роки з державного бюджету; фінансування пільгових програм з місцевого бюджету не в повному обсязі |
| А.1.2.3. Впровадження пілотного проекту комплексної забудови 4-Б Таврійського мікрорайону міста Херсона з характеристиками соціополісу і соціотехнополісу (житлового мікрорайону, у першу чергу для осіб з інвалідністю та учасників АТО) |
| А.1.2. Забезпе-чити умови для роз-витку на-селених пунктів – центрів економічного зростан-ня | Підвищення рівня забезпеченості насе-лення жит лом шля-хом його участі в державних та місце-вих житло вих про-грамах, створення умов для підвищен-ня рівня забезпече-ності жит-лом насе-лення, у першу чергу для осіб з ін-валідністю та учасни-ків АТО; зменшен-ня негатив них наслід ків мігра-ційних процесів покращення демо-графічної ситуації, створення нових ро-бочих місць, | місто Херсон, Херсонська область | 2018-2020 роки (другий етап) | 2019 рік | Бюджет міста Херсона | - | - | 35000,00 | - | 70000,00 | - | Кількість грорма-дян, які поліпши-ли житло-ві умови завдяки новітнім кредитно-фінансо-вим меха-нізмам, участі у держав-них та місцевих житлових програ-мах | - | - | - | - | Учасникам АТО у 4-Таврійському мікрорайоні міста Херсона під індивідуальну забудову виділено 251 земельну ділянку. За кошти міського бюджету розроблено проект та розпочато роботи з будівництва інженерних мереж та споруд (водопостачання та водовідведення). Робота у цьому напрямку продовжується. | Необхідно вирішити питання щодо виділення коштів з бюджету міста Херсона на розробку проекту енергозабезпечення для проведення мереж електропостачання на зазначених земельних ділянках. Прискорення темпів будівництва інженерних мереж і споруд на земельних ділянках у 4-му ТМКР м.Херсона для початку їх індивідуальної забудови у рамках житлових програм |
|  | будівництво із за-стосуван-ням енер-гозберігаючих техно-логій,від-новлюваних джерел енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1.2.4. Підтримка індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення |
| А.1.2. Забезпечи-ти умови для розвитку населених пунктів – центрів економіч-ного зростан-ня | Поліп-шення житлово-побуто вих умов населен-ня облас-ті; забез-печення мешкан-ців облас-ті жит-лом, під-вищення рівня енерго-ефективності жит-ла, змен-шення кількості недобудованих об’єктів у районах області шляхом надання довгострокових пільгових кредитів | Сільські населені пункти та міста районно-го значення Херсон-ської області | 2018-2020 роки | 2019 рік | Дер-жавний, обласний та місцеві бюджети, нетра-диційні джерела фінан-сування, власні кошти населення | *39260 | *6991 | 5626 | *6991 | 31081 | *39260 | Поліп-шення житло- вих і соціаль- но-побуто-вих умов населе- ння області | сімей | 960 | 400 | -560 | Виконання показ-ників до планового завдання становить 41,7%. Протягом січня-березня 2019 року на реалізацію Програми спрямо-вано бюджетних коштів в сумі 5,62 млн грн та залуче-но 1,36 млн грн власних коштів населення. За звіт-ний період отрима-ли кредит та поліп-шили свої житлово-побутові умови 69 сімей, які мешкають у понад 30 населе-них пунктах області, а саме: -58 сімей придбали та реконструювали із використанням енерго-зберігаючих матеріалів житло загальною площею близько 5 тис. м2; -11 сімей отримав-ши кредити на розвиток власного сільського подвір’я, придбали 22 голови дійних корів та сільгосптехніку (мотоблок). | Недостатній обсяг фінан-сування з бюджетів усіх рівнів, що значно обмежує можливості Програми та не дає в повній мірі забезпечити потребу громадян у пільгових кредитах. Тому є необхідність збільшення обсягів фі-нансування програми «Власний дім» відпо-відно до затвердже-них показ-ників на 2019 рік. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На виконання доручень обласної державної адміністрації та відповідно до рішень Координа-ційної ради облас-ної державної адміністрації, в рамках Програми продовжується реалізація інвес-тиційних проектів по будівництву багатоповерхового житла. Триває будівництво багатоповерхового житлового будинку в м.Таврійськ загальною вартістю понад 19 млн грн. Об’єкт планується ввести в експлу-атацію у І півріччі 2019 року. Завершується вирі-шення організацій-них питань щодо перепрофілювання недобудованого дитячого терапев-тичного корпусу районної лікарні під будівництво 95-квартирного житлового будинку в м.Скадовськ. За вищенаведеними показниками, область має одні з кращих результатів реалізації програми «Власний дім» серед регіонів. |  |
| Примітка: * - за 2018 – перший квартал 2019 року на реалізацію Програми спрямовано бюджетних коштів в загальній сумі 31081 тис.грн (в т.ч.: у 2018 році – 25455 тис.грн; за перший квартал 2019 року – 5626 тис.грн.) та залучено власних коштів населення в сумі 8179 тис.грн. (в т.ч. у 2018 році – 6814 тис. грн.; за перший квартал 2019 року – 1365 тис.грн.). |
| А.1.2.5. Відселення мешканців із житлових будинків «гнучкої» конструктивної схеми у м.Херсоні |
| А.1.2. Забезпечити умови для розвитку населе-них пунктів – центрів економічного зростан-ня | Запобігання виник-ненню аварійних ситуацій, пов'язаних із руйну-ванням житлових будинків, та прове-дення комплексу організа-ційно-тех-нічних, со-ціально-економіч-них, пра-вових за-ходів що-до поетап-ного від-селення їх мешканців | м. Херсон | 2018 - 2020 роки | 2019 рік | Державний, обласний та місцеві бюджети, інші кошти, не заборонені законо-давством | 0,00 | 0,00 | 174000 (передбачено) | 0,00 | 418000 (передбачено) | 0,00 | Забезпечення відселення мешканців із житло-вих будин-ків «гнуч-кої» конструктивної схеми у м.Херсоні | буд. | 10 | 0 | -10 | Проект не реалізовувався | Відсут-ність фінансування |
| А.1.3.1 Створення центрів безпеки в об’єднаних територіальних громадах області |
| А.1.3. Забезпе-чити роз-виток са-модостатніх тери-торіаль-них гро-мад через підтрим-ку проце-сів де-централі-зації в Херсон-ській області | Створення безпечного життєвого середовища мешканців населених пунктів | ОТГ | 2018 – 2020 роки | 2019 рік |  | - | - | 48210,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Відсут-ність фінансування |
| А.1.4.1. Проведення обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області |
| А.1.4. Забезпе-чити за-лучення мешкан-ців до ви-рішення місцевих проблем | Підвищення актив-ності те-риторіальних гро-мад у розвязан-ні проб-лем роз-витку територій області | Херсон-ська область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Обласний, місцевий бюджети, інші кошти | 10926,92 | - | - | - | 7526,92 | 7526,92 | Кіль-кість проектів розвит-ку тери-торіаль-них гро-мад сіл, селищ, міст області | од. |  |  |  | Виконання робіт по проекту Каланчацької ОТГ «Спорт – здоров’я молоді» продовжується у 2019 році |  |
| А.1.5.1. Створення інформаційно-ресурсних центрів та пунктів контактного доступу до публічної інформації на базі існуючих бібліотек у Генічеському, Верхньорогачицькому, Високопільському районах |
| А.1.5. Створення інформаційно-ресурсних центрів та пунктів контактного доступу до публічної інформації на базі бібліотек | Обладнання бібліо-тек су-часною технікою для на-дання членам місцевих громад доступу до пуб-лічної ін-формації, онлайнових соці-альних та адміністративних послуг; покра-щення взаємодії органів влади з грома-дою. | Генічеський, Верхньорогачинський, Високопільський райони | 2019 | 2019 рік | - | - | - | 996,8 |  | 996,8 |  | Забезпечення доступу до публічної інформації та онлайн-послуг грамадян трьохрайонів | тис. осіб | 50 тис. | - | - | Розроблено, включено до плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках |  |
| А.2.1.1. Екстрена медична допомога |
| А.2.1. Створи-ти умови для надання екстреної медичної допомо-ги протягом нормативного часу | 1. Онов-лення парку санітарного автотранспорту КЗ «Обласний територіальний центр екстре-ної медичної допомо-ги та медици-ни катастроф» ХОР; 2.Забез-печен ня виконання нормативу доїзду на місце виклику | Херсонська область | 2017 – 2019 роки | 2019 рік | Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет | - | - |  |  |  |  | Забезпе-чення нормати-ву доїзду бригад екстреної медичної допомоги до місця події у містах - 10хвилин, у населе-них пунк-тах поза межами міста — 20хвилин 2.Оновлення пар-ку Сані-тарного автотранспорту закладу. Надання якісної медичної допомоги населен-ню Хер-сонської області, насампе-ред сіль-ських районів 3.Скорочення витрат палива більш ніж як на 5 відсо-тків. | Норма доїзду | 10 хвилин, у населених пунктах поза межами міста - 20 хвилин | 20 хви-лин, у населе них пунк тах, поза межа ми міста -30 хвил ин і більш | + 10 хвилин + 10 хвилин і більш |  |  |
| А 2.2.1. Створення центру високоспеціалізованої медичної реабілітації на базі КЗ «Обласна лікарня відновного лікування» Херсонської обласної ради |
| А.2.2. Забезпечити розвиток госпітальних округів, високоспеціалізованої медичної допомо-ги | Підвищення якості надання високопеціалізованої реабілітаційної допомоги населенню регіону, учасникам АТО та членам їх сімей | Херсонська область | 2017-2019 роки | 2017-2019 | Державний фонд регіо-нального розвитку, обласний бюджет | 9 232 91 1,00 | 6153 911,00 (2017 piк) | 9 232 911,00 . | 0 | 6 153 911,00 (2017 piк) . | 6 153 911 ,00 | Кіль-кість закупленого облад-нання | од. | 11 | 0 | - |  | Відсутні |
| А 2.2.3. Матеріально-технічне оснащення медичним обладнанням новобудови комунального закладу Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер» |
| А.2.2. Забезпе-чити розвиток госпітальних округів, високоспеціалізованої медичної допомоги. | Покращення надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення | Місто Херсон, Херсонська область | 2018 – 2020 роки | 2019 рік | Державний, обласний, місцевий бюджети, інші кошти | 44007,9 | - | - | - | 44007,90 | 44007,90 | Охоплення онко-логічни-ми про-філактичними ог-лядами населен-ня Херсон-ської області старше 40-річно-го віку. Охоплення спе-ціалізованим ліку-ванням первин-них онко-хворих |  |  |  |  |  |  |
| А 2.2.4. Створення умов для формування здорового населення в територіальних громадах області |
| А.2.2. Забезпе-чити розвиток госпітальних округів, високоспеціалізованої медичної допомоги. | Забезпечення умов для надання якісної медичної допомоги та дотримання рівня санітарних і протиепідемічних норм у закладах охорони здоров’я | Херсонська область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Обласний, місцевий бюджети, інші кошти |  | - | - | - | 768,60 | 768,60 | Формування госпітальних округів на території області |  |  |  |  |  |  |
| А 2.2.5. Створення обласного перинатального центру на базі Херсонської обласної клінічної лікарні |
| А.2.2. Забезпе-чити розвиток госпітальних округів, високоспеціалізованої медичної допомоги. | Створення об-ласного перина-тального центру на базі Херсон-ської обласної клінічної лікарні | Херсонська область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Державний, обласний, місцевий бюджети, інші не заборонені законодавством джерела |  |  |  |  |  |  | Зниження рівня ма-люкової смерт-ності, материнської, перина-тальної (на 1000 новонароджених в області) | % % випадків | на 10 на 50 до 8 |  |  | Розроблено проектно-кошторисну документацію щодо створення перинатального центру на базі пологового будинку Херсонської обласної клінічної лікарні,яка на даний час потребує коригування |  |
| А 2.2.6. Поліпшення матеріально-технічної та лікувально-діагностичної бази комунального закладу «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни» Херсонської обласнорї ради з метою забезпечення медичної, фізичної та психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції |
| А.2.2. Забезпе-чити розвиток госпітальних округів, високоспеціалізованої медичної допомоги. | Зміцнення здоро-в’я, від-новлення праце-здатності та повер-нення до повноцінного сіс-пільного життя учасників антитерористичної операції | Херсонська область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Обласний бюджет |  | - | - | - | 2017,50 | 2017,50 | Надання в повному обсязі необхідної медичної та реабілі-таційної допомоги учасникам антитеро-ристичної операції та особам з обмеженими фізич-ними мож-ливостями |  |  |  |  |  |  |
| А 2.2.7. Будівництво сільських лікарських амбулаторій |
| А.2.2. Забезпе-чити розвиток госпітальних округів, високо-спеціалі-зованої медичної допомо-ги. | Забезпе-чення своєчас-ної, доступ-ної та якісної медичної допомоги населен-ню у сільській місце-вості | Херсонська область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Державний, обласний, місцевий бюджети, інші не заборонені законодавством джерела |  |  |  |  |  |  | Будівництво сучас-них сіль-ських лікарських амбулато-рій | од. | 85 |  |  | У 2018 році розпочато будівництво 3-х ЛА та укладено угоди на будівництво 14 ЛА |  |
| А.2.4.1. Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація |
| А.2.4.1. Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація | Створен-ня умов для роз-витку фізично здорових людей та їх трива-лої пра-цездат-ності. Зміцнен-ня іміджу Херсон-ської об-ласті та України в цілому на міжнародному рів-ні шля-хом за-безпечення по всій території області повноцінних умов для занять фізичною кульурою і спортом згідно із сучасни-ми стан-дартами | Херсонська область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Державний, обласний, місцеві бюджети |  |  |  |  | 5987,00 | 5280,00 | Кіл-сть населен-ня, охоп-леного всіма видами фізично-оздоров-чої та спортивної роботи | % | 20 | - | - |  | - |
| 1. Будівництво (ре-конструкція) в об-ласті спортив-них май-данчиків для міні-футболу зі штуч-ним покрит-тям |  |  | 2017-2019 роки | 2019 рік | Державний,місцеві бюджети |  |  |  |  | 749,50 | 749,50 |  |  |  |  |  | Проект розпочато у 2018 році, реалізовується на умовах співфінансування: за кошти держапвного бюджету та місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством | - |
| 1.1. Спортивний май-данчик для міні-футболу зі штуч-ним пок-риттям за адресою:вул. Пів-денна, Високо-пільський район, смт Ви-сокопіл-ля (ре-конструкція) |  |  | 2017-2018 роки | 2019 рік | Державний бюджет, інші джерела |  |  |  |  | 749,50 | 749,50 |  |  |  |  |  | Прийняття об’єктів в експлуатацію планується у квітні 2019 року | - |
| 2. Забезпечення функціонування Херсонськогї обласної штатної спортивної команди резервного спорту |  |  | 2019 рік | 2019 рік | обласний бюджети |  |  |  |  | 114,4 . | 57,6 . |  |  |  |  |  | Склад Херсон-ської обласної штатної спортив-ної команди з ре-зервного спорту на поточний рік затверджено роз-порядженням голови обласної державної адміні-страції від 26 лютого 2019 року № 159. Виплати заробітної плати розпочато з 01 березня 2019 року | - |
| 3. Забезпе-чення фінансу-вання Херсон-ського обласно-го центру олімпій-ської під-готовки з гандболу |  |  | 2019 рік | 2019 рік |  |  |  |  |  | 90,00 . | 90,00 . |  |  |  |  |  | Забезпечено підготовку 30 спортсменам до ігор чемпіонату України з гандболу серед команд Супер-ліги | - |
| 4. Забезпечення розвитку хокею в Херсонській області |  |  | 2019 рік | 2019 рік |  | 4382,90 | 4382,90 | 5033,10 | 4382,90 | 5033,10 | 4382,90 |  |  |  |  |  | Комунальне під-приємство «Облас-ний центр хокею» Херсонської облас- ної ради, утвореної відповідно рішення обласної ради від 16 березня 2018 року №783 | - |
| А.3.3.1. Новий освітній простір |
| А. 3.3. Сформу-вати пов-ноцінні шкільні округи | Створення сучас-ного ос-вітнього середовища, на-лежних умов для отримання пов-ноцінної якісної освіти кожною дитиною в області | Херсонська область | 2017-2019 роки | 2019 рік | Державний та місцевий бюджети |  |  |  |  | 21341,803 | 19889,752 | Придбання кабінетів природничо-математичного циклу | од. |  |  |  | У межах річного планування |  |
|  | Термо-модерні-зація (капітальний ре-монт) Томино-балківського закладу повної загальної серед-ньої освіти Білозер-ської се-лищної ради Херсон-ської області | Білозерський район | 2018-2019 роки | 2019 рік | ДФРР, місцевий бюджет |  |  |  |  | 3802,872 | 2671,095 |  |  |  |  |  |  |  |
| А.3.3.2. Підтримка мережі дошкільної освіти |
| А. 3.3. Сформу-вати пов-ноцінні шкільні округи | Створення на-лежних умов для отримання пов-ноцінної якісної дошкільної осві-ти кож-ною ди-тиною в Херсон-ській області | Херсонська область | 2017-2019 роки | 2019 рік | Державний, місцевий бюджети |  |  |  |  | 15328,070 | 8092,964 | Відкрит-тя додат-кових груп у закладах дошкільної освіти | од. |  |  |  | У межах річного планування |  |
| Реконст-рукція дитячого садка (з доведен-ням до 180 місць) у с.Музи-ківка Білозер-ського району Херсон-ської області |  | Білозерський район | 2017-2019 роки | 2019 рік | Державний та місцеві бюджети |  |  |  |  | 7363,333 | 3749,274 | Прове-дення будівельних ро-біт за рахунок інвести-ційних коштів об’єктів закладів дошкільної освіти щороку | % |  |  |  |  |  |
| Реконст-рукція під кому-нальний заклад дошкільної освіти «Золотий ключик» будівлі комунального зак-ладу «Чорнян-ський ге-ріатричний пан-сіонат» |  | Каховський район | 2018-2019 роки | 2019 рік | Державний та місцеві бюджети |  |  |  |  | 4343,60 | 3343,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| по вулиці Незалеж-ності,60, в с.Чор-нянка Каховсь-кого району | Створення на-лежних умов для отримання пов-ноцінної якісної дошкільної осві-ти кож-ною ди-тиною в Херсон-ській області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прове-дення будівельних ро-біт за рахунок інвести-ційних коштів об’єктів закладів дошкільної освіти щороку |  |  |  |  |  |  |
| Реконст-рукція дитячого садка «Барві-нок» з прибудо-вою двох груп та спортив-ної зали за адре-сою: вул.Ларі-онова, буд.11 в с.Вино-градове, Олешків-ського району Херсон-ської області |  | Олешківський район | 2018-2019 роки | 2019 рік | Державний та місцеві бюджети |  |  |  |  | 3621,137 | 1000,00 |  | % |  |  |  |  |  |
| А.4.1.1 Реконструкція будівель музейного комплексу «Херсонський обласний краєзнавчий музей» |
| А.4.1. Провес- ти ре-конструкцію зна-кових пам’яток | Створення умов для збе-реження та попу-ляризації унікаль-них екс-позицій | місто Херсон, вул. Театральна (Горь-кого), б. 1 та б. 5; вул. | 2018 – 2020 роки | 2019 рік | Державний, місцевий бюджети | - | - | - | - | 1247,0 | 1247,0 | Збільшен- ня чисель- ності відвіду- вачів музейно-го комп-лексу | тис. осіб на рік | 62 | - | - | Розроблено, включено до плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках |  |
| Пам’ятк и історії та культури Степово го Причорн омор’я готові приймат и гостей | Херсонського об-ласного краєзнавчого музею, шляхом виконання робіт по укріп-ленню ґрунтів, підсиленням стін і цоко-льного перекри-ття, рес-таврації будівель. | Соборна (Леніна), 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.4.1.2. Реставрація та пристосування будівлі Херсонського обласного художнього музею ім. О.О. Шовкуненка (пам’ятка архітектури місцевого значення, охор. № 4-Хр) за адресою: м. Херсон, вул. Соборна, 34 |
| А.4.1. Провести реконст-рукцію знакко-вих пам’яток. Пам’ятки історії та культури Степово-го При-чорно-мор’я готові приймати гостей | Cтворення умов для збережен-ня та по-пуляриза-ції уні-кальних експозицій музею, для чого необхідно терміновоприпини-ти руйна-цію будів-лі, створи-ти сучасні умови для збережен-ня колек-ції музею, для його робітників та відвіду-вачів | місто Херсон, вул. Соборна (Леніна), 34. | 2018 – 2020 роки | 2019 рік | - | - | - |  |  |  |  | Збільшення чисельності відвідувачів музей-ного комп-лексу | тис. осіб на рік | 46,5 | - | - | Розроблено, включено до плану заходіфв з реалізації у 2018 – 2020 роках |  |
| А.4.1.3. Створення археологічного заповідника «Амадока» |
| А.4.1. Провес-ти рекон-струкцію знакко-вих па-м’яток. Пам’ят-ки історії та куль-тури Степово го Причор-номор’я готові приймати гостей | Ефектив-на охоро-на архео-логічного комплек-су Черво-ний Маяк шляхом утворен-ня архео-логічного заповід-ника -Подаль-ше дос-лідження та музей-но-турис-тична ді-яльність (експону-вання,виставки, екскурсії, лекції, гурткова робота з дітьми та молоддю тощо). -Створен ня одного з ключо-вих об’єк тів турис-тичної інфра-структу-ри облас-ті | біля с. Червоний Маяк Бериславського району Херсонської області | 2018 – 2020 роки | 2019 рік | - | - | - |  |  |  |  | Створення умов для відвідування заповідника | тис. осіб на рік | 10,0 | - | - | Розроблено, включено до плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках | 28.11.2018 листом об-ласної дер-жавної адмі-ністрації № 45-8601/0/18 /325 надіс-лано пакет документів для розгля-ду та прий-няття облас-ною радою рішення про оголошення комплексу пам’яток у межах тери-торії пам’я-ток націо-нального значення – Могильник «Червономаяцький» (охоронний №210012-Н) та Городи-ще «Черво-номаяцьке» (охоронний №210011-Н) у с-щі Чер-воний Маяк Бериславсь-кого р-ну Херсонської області історико-культурним заповідникоммісцевого значення «Амадока». |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У проекті рішення, що додавав-ся, запропо-новано віднести цей заповідник до сфери управління обласної державної адміністра-ції, а пунк-том 2 заз-наченого проекту рішення обласної ради було запропоно-вано утворити комуналь-ний заклад «Адмініст-рація історико-культурно-го заповід-ника місцевого значення «Амадока» Херсонсь-кої обласної ради |
| А..4.1.4. Створення мережі патріотично-освітніх комплексів «Козацькі січі Херсонщини» (О. Козацький, територія Кам’янської Січі) |
| А.4.1. Провести рекон-струкцію знаккових пам’яток. Пам’ятки історії та культури Степово- го Причор-номор’я готові приймати гостей | Ефективна охорона пам’яток історії, історична реконструкція об’єктів козацької доби, їх розвиток для пат-ріотично-го вихо-вання та туризму. | Херсонська область, Бериславський, Каховський райони. | 2018 – 2020 роки | 2019 рік | -Обласний бюджет | - | - |  |  | 146,7 | 146,7 | Розвиток та розши-рення в області мережі туристичних мар-шрутів | турис-тичні маршру-ти | 97 | - | - | Розроблено, включено до плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках |  |
| А.4.1.5. Реставрація будівлі комунального закладу «Обласний Палац культури» по вул. Перекопська, 9 в м. Херсон |
| А.4.1. Провес-ти рекон-струкцію знакко-вих па-м’яток. Пам’ят-ки історії та куль-тури Степово-го При-чорно-мор’я готові прийма-ти гостей | Збереження потуж-ного культур-ного центру з відродження само-бутності культури регіону, підвищення якості та доступ-ності відповідних послуг (повернення гляда-ча до оновленої та сучас-ної кон-цертної зали на 600 місць), | місто Херсон, вул. Перекоп-ська, 9 | 2019-2020 роки | 2019 рік | - | - | - |  |  |  |  | Збіль-шення кількос-ті відві-дувачів | тис. осіб на рік | 263 | - | - | Розроблено, включено до плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках |  |
|  | збільшення кіль-кості пра-цюючих професій музикан-тів філар-монії та учасників художньої самоді-яльності палацу культури, розвиток позитивного та амбітного туристичного іміджу Херсонської облас-ті,шляхом вжиття невідкладних захо-дів щодо збереження архі-тектурної унікаль-ності бу-дівлі та для запо-бігання подальшого її руй-нування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.4.3.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів |
| А.4.3. Створи-ти умови для культур-ного розвитку у кожній територіальній громаді | Створен-ня належ-них умов для роз-витку культу-ри, забез-печення творчого розвитку особис-тості, під-вищення культур-ного рів-ня та ес-тетично-го вихо-вання громадян, ефектив-не підви- щення культур-но-масо-вої робо-ти, орга-нізація дозвілля | Херсонська область | 2018 – 2020 роки | 2019 рік | - | - | - |  |  | 2426,345 | 2426,345 | Приведення матеріально-технічної бази закладів культури до сучасних потреб | заклади культури | 13 | - | - | Розроблено, включено до плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках |  |
| А.4.3.2. Збереження національних традицій для зростання духовності та підвищення культурних стандартів |
| А.4.3. Створити умови для культурного розвитку у кожній територіальній громаді | Створен-ня умов для про-ведення активно- го і зміс-товного дозвілля, сімейно-го відпо-чинку, | Херсонська область | 2018 – 2020 роки | 2019 рік | Обласний бюджет | 1132,59 | 919,813 | 1132,59 | 919,813 | 1132,59 | 919,813 | проведення мистецьких заходів | мистецькі заходи | 87 | 22 | 65 | Розроблено, включено до плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках |  |
|  | заходів з метою патріотичного ви-ховання дітей та молоді. Підтрим-ка роз-витку аматорського мис-тецтва, етнокультурного розмаїття, культур-но-мис-тецької освіти, образо-творчого та деко-ративно-ужиткового мис-тецтва. Популя-ризація націо-нальної культури. Розвиток фести-вального руху, об-мін кра-щими досягнен нями і |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | найціка-вішими знахідками теат-рів різ-них об-ластей України та інших країн близько-го і дале-кого за-рубіжжя. Створення нових робочих місць для ква-ліфікованих представників культур-но-мис-тецької сфери. Створення пози-тивного іміджу України у світі, демонстрація по-зитивних тенден-цій у розвитку націона-льної культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.4.3.3. Розширення доступу до архівних документів |
| А.4.3. Створити умови для культурного розвитку у кожній територіальній громаді | Підвищення ре-зультативності та наближення діяль-ності ар-хівних установ області до потреб громадянського суспільства, вико-ристання докумен-тальних інформа-ційних ресурсів як скла-дової історико-культур-ної спад-щини для формування націо-нальної самосвідомості | Херсонсь-ка область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В 1.2.1 .Створення Агенції регіонального розвитку Херсонської області |
| В.1.2. Створення та під-тримка інститу-ції роз-витку підприємництва, у тому числі в сільській місцевості | Створення та за-безпечення діяль-ності Агенції регіонального роз-витку для сприяння розвиткові інвес-тиційних процесів в області | Херсон-ська область | 2018 -2020 роки | 2019 рік | Обласний та місцеві бюджети, залучені кошти суб’єктів підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  | Створення Агенції регіонального розвитку | 1 | 1 |  |  |  |
| В 1.2.2. Фінансова підтримка суб’єктів малого та середнього бізнесу |
| В.1.2. Створення та під-тримка інститу-ції роз-витку підприємництва, у тому числі в сільській місцевості | Створен-ня умов для роз-витку ма-лого та середньо-го під-приємництва у сфе-рі вироб-ництва за стратегічно важли-вими нап-рямками регіональної еко-номіки з високою інноваційною, со-ціально орієнтов-ною скла-довою | Херсон-ська область | 2018 -2020 роки | 2019 рік | Обласний бюджет, інші кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рішенням сесії об-ласної ради від 16 березня 2018 року № 751 затверджена Програма фінансо-во-кредитної під-тримки малого та середнього підпри-ємництва Херсон-ської області на 2018-2020 роки. На даний час розроб-ляється Порядок використання кош-тів обласного бюд-жету, передбачених вищевказаною про-грамою з метою часткової компен-сації відсоткової ставки за кредита-ми, що надаються суб’єктам малого та середнього підприємництва Херсонської області для винесення та затвердження на сесії обласної ради |  |
| В.2.1.1. Розбудова дорожньої інфраструктури |
| В.2.1. Покращення стану доріг за-гального користу-вання та підвищення якості транспортного об-слугову-вання для забезпе-чення як потреб економі-ки, так і доступу населен-ня до послуг | Забезпечення національного автомобільного сполучення на території області | Херсон-ська область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Державний дорожній фонд у складі спец. фонду державного бюджету, місцеві бюджети, субвенція |  |  |  |  | 741744,7 | 672890,9 | Забезпечення області якісним дорож-нім покрит-тям | км |  |  |  | Проект реалізу-ється відповідно до плану |  |
| Реконст-рукція, ремонт та утриман-ня авто-мобіль-них доріг загально-го корис-тування державного значення |  | Херсон-ська область | 2018-2020 рокми | 2019 рік | Державний та місцевий бюджет, субвенція з державного бюджету місцевому |  |  |  |  | 421965,30 | 421965,30 | Частка відре-монтова-них (ре-констру-йованих) доріг у загальній протяж-ності доріг | % |  |  |  |  |  |
| Будівництво,реконструкція, ремонт і утриман-ня авто-мобіль-них доріг загально-го корис-тування місцевого значення, вулиць і доріг | Забезпечення національного автомобільного сполучення на території області | Херсон-ська область | 2018 рік | 2019 рік | Субвенція |  |  |  |  | 319779,40 | 250925,60 | Площа та протяжність відремонтованих ділянок: місцевих комунальних | км тис.м2 |  |  |  | Проект реалізу-ється відповідно до плану | Виконан-ня робіт продовжу-ється у 2019 році |
| комуналь-ної влас-ності у населе-них пунк-тах об-ласті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.2.1.2. Будівництво шляхопроводу по прос. Адмірала Сенявіна – вул. Залаегерсег у м. Херсоні |
| В.2.1. Покращити стан доріг та автомобільного сполучення для забезпечення як потреб економіки, так і доступу населен-ня до послуг | Перенап-равлення транспортних по-токів із західної та північ-ної части-ни облас-ного центру у східному напрямку по Бери-славському шосе, збільшення про-пускної здатності автомо-більних доріг для забезпе-чення ру-ху сучас-них ван-тажних автомо-білів | м.Херсон, райни Херсонської області | 2017-2020 роки | 2019 рік | Державний, обласний, місцевий бюджет |  |  |  |  | 259290,471 | 223216,618 | Кількість шляхопроводів. Довжина шляхопроводів. Кількість підпірних стін. Довжина підпірних стін. Кількість з’їздів транспортної розв’язки Довжина з’їздів транспортної роз-в’язки. Кількість надзем-них пере-ходів. Довжина надземного пішо-хідного переходу. Загальна довжина тротуарів Кількість ліфтів для мало-мобіль-них груп населен-ня. | Одиниць Метрів Одиниць Метрів Одиниць Кілометрів Одиниць Ментів Метрів Одиниць |  |  |  |  |  |
| В. 2.1.3. Розвиток екологічно чистого транспорту (електротранспорту) |
| В.2.1. Покращити стан доріг та автомобільного сполучення для забезпечення як потреб економіки, так і доступу населен-ня до послуг | Розвиток підтри-муючої інфра-структу-ри та еко-логічно чистого транспорту як ос-новного перевіз-ника па-сажирів | Місто Херсон, Херсон-ська область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Державний, міський бюджети та інші кошти |  |  |  |  |  |  | Збільшення паса-жирообігу парку електро-транспорту Розробка та впро-вадження електро-транс-портних маршру-тів | млн пасажи-рів од. |  |  |  |  |  |
| В.2.2.1. Розвиток міжнародного аеропорту «Херсон» |
| В.2.2. Забезпе-чити подаль-ший розвиток авіацій-ного, водного тран-спорту для між-обласного та міжнаро-дного сполу-чення | - Встано-влення світлосиг-нальної системи ВВІ-1 на аеродромі «Херсон» - Рекон-струкція злітно-посадко-вої смуги в аеропорту «Херсон» | Херсон-ська область | 2018-2020 роки | -2019 рік | Держав-ний бюджет, обласний бюджет | - | - | 53411,220 тис. грн | - | 750 000,0 тис. грн | - | Відкриття 4-х нових авіаційних рейсів | один. | 4 | 3 | -1 | Тендер у 2018 році на реалізацію проекту із реконструкції світлосигнальної системи не відбувся | Залучення коштів державного фонду регіональ-ного розвитку на реконструкцію світлосигнальної системи в сумі 48070,098 тис. грн планується у 2019 році |
| В.2.3.1. Розвиток радіокомунікації Херсонської області |
| В.2.3. Забезпе-чити інформаційне покриття усієї території області, подаль-ший розвиток ІТ-кому-нікацій | Забезпе-чення розвитку інформа-ційного простору області. Захист інформа-ційного простору області від впливу інформа-ційної агресії. Впровад-ження сучасних засобів радіомов-лення | 41 територі-альна громада Херсон-ської області | 2018-2020 роки | 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  | Кіль-кість переда-вачів |  |  |  |  |  |  |
| В.3.1.1.1. Сприяння подальшій популяризації та просуванню якісної харчової продукції місцевих товаровиробників на внутрішній та зовнішній ринки Херсонської області |
| В.3.1.1. Забезпе-чити під-вищення доданої вартості продук-ції агро-промис-лового комплек-су | Просування про-дукції місцевих товаровиробників на внут-рішні та зовнішні ринки об-ласті з метою насичен-ня розд-рібної торговельної мере-жі облас-ті про-дукцією місцевоготоварови робника | Херсонська область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Місцевий бюджет, підтримка проектів міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств та інші джерела | - | - |  | - | 390,0 | 220,0 | Індекс вироб-ництва харчо-вих продук-тів, напоїв | % |  |  |  |  |  |
|  | за дос-тупними цінами, що є важ-ливим джерелом забезпе-чення продо-вольчої безпеки регіону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.3.1.1.2. Підвищення ефективності розбудови маркетингового ланцюга дрібних та середніх виробників сільськогосподарської продукції |
| В.3.1.1. Забезпе-чити під-вищення доданої вартості продук-ції агро-промис-лового комплек-су | Розбудо-ва коо-перації на сіль-ських терито-ріях. | Херсонська область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Власні кошти госпо-дарств та технічна допомога проектів міжнарод-ної техніч-ної допо-моги | - | - |  |  | 1364,00 | 1643,00 | Кіль-кість створе-них сіль-ськогос-подарських об-слуговуючих коопера-тивів | од. |  |  |  |  |  |
| В.3.2.1.1. Маркетингове просування туристичного продукту Херсонщини на українському та міжнародному туристичних ринках |
| В.3.2.1. Створи-ти умови для промоції туристичного продукту | Створен-ня спри-ятливих умов для розвитку туризму на Херсон-щині, до-сягнення европей-ського і світового визнання якості рекреаційних ре-сурсів та послуг | Херсон-ська область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Обласний, місцеві бюджети та інші кошти |  |  |  |  | 83,00 | 83,00 | Кіль-кість туристів |  |  |  |  |  |  |
| В.3.2.2.1. Розбудова туристичної інфраструктури та індустрії гостинності області |
| В.3.2.2. Покращити якість туристичних послуг | Забезпе-чення високих стандар-тів та без-пеки ту-ризму, підвищення рівня обслуго-вування та якості надання туристичних пос-луг, стало го розвит ку внут-рішнього та вїздно-го туриз-му, раціо-нального викорис-тання ту-ристично-рекреа-ційного потенціа-лу об-ласті | Херсон-ська область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Обласний, місцеві бюджети та інші кошти |  |  |  |  | 980,00 |  | Сума туристичного збору Кількість ознакованих та промаркованих маршру-тів актив-ного ту-ризму на території НПП Кількість встанов-лених автомо-бильних двомов-них ту-ристич-них знаків | млн.грн. од. од. |  |  |  |  |  |
| В.3.2.2.2. Розвиток сільського зеленого туризму |
| В.3.2.2. Покращити якість туристичних послуг | Розвиток туризму,підвищення рівня самозай-нятості сільсько-го насе-лення. Створен-ня пози-тивного іміджу області загалом та окре-мих ту-ристич-них тери-торій для інвесто-рів. Вияв-лення ін-вестицій-но при-вабливих об’єктів для роз-витку зеленого туризму | Херсон-ська область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Обласний, місцеві бюджети та інші кошти |  |  |  |  | 630,0 |  | Кількість створених садиб зеленого туризму | од. |  |  |  |  |  |
| В.4.1.1. Підготовка та просування інвестиційних пропозицій |
| В.4.1. Створити систему просу-вання інвести-ційних пропози-цій | Покращення ін-вестицій-ного клі-мату в Херсонській облас-ті, ство-рення макси-мально сприятливих умов для діяль-ності ін-весторів на її те-риторії, підвищення рівня обізнаності су-б’єктів господарської діяльності щодо економічно-інвес-тиційно-го потен-ціалу регіону | Херсон-ська область | 2018 - 2020 роки | 2019 рік | Обласний бюджет | 1916,7 | 216,9 | 2500,0 | 800,0 | 2500,0 | 1916,7 | Обсяг капітальних ін-вестицій у розра-хунку на одну особу населення до серед-нього показника по Україні Кількість реалізо-ваних ін-вестицій-них про-позицій | % од. | 60,5 45 | 51,2 (за січень-грудень 2018 10 (за І квар-тал 2019 року) | -9,3 в.п. -35 | Під час реалізації у I кварталі 2019 року основних заходів проекту регіонального розвитку «Підго-товка та просуван-ня інвестиційних пропозицій», виз-начених планом заходів з реалізації Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року, за-твердженої рішен-ням обласної ради від 16 березня 2018 року № 748, Департаментом інвестиційної та промислової полі-тики обласної дер-жавної адмініст-рації (далі – Департамент) проведено наступ-ну роботу: - розпочато діяль-ність з розроблен-ня та видання ряду рекламно-імідже-вих матеріалів; - проведено актуа-лізацію інформа-тивних даних за підсумками 2018 року, - розпочато рек-ламно-інформа-ційну кампанію щодо представ-лення інвести-ційної спромож-ності Херсонщини у рамках міжна-родних заходів, передбачених у другому півріччі Міжнародного агропромислового форуму з підтрим-ки фермерства | Відсутні |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «AGROPORT South Kherson 2019» (18 - 20 липня 2019 року, м. Херсон) та Міжнародного економічного форуму «Таврійсь-кі горизонти» (27 вересня 2019 року, Херсонська обл.) При цьому, у січні-березні 2019 року Департамен-том у межах виді-лених з обласного бюджету коштів в загальній сумі 216,9 тис.грн (в рамках реалізаціїпрограми розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням ХХІІ сесії Херсонської обласної ради VII скликання від 14 грудня 2018 року № 1080) здійснено випуск інвестиційного буклету «План перспективного розвитку Херсонської області на 2019-2021 роки» |  |
| С.1.2.1. Інвентаризація територій та об’єктів природно-заповідного фонду області |
| С.1.2. Форму-вання екологічної мере-жі на території області | Інвента-ризація терито-рій та об'єктів природ-но-запо-відного фонду | Земельні ділянки, на яких розташо-вані тери-торії та об’єкти природно-заповід-ного фонду області | 2018 - 2020 роки | 2019 рік | Кошти обласного і місцевих бюджетів. Інші джерела фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведення інвента-ризації не менш як 70% об’єктів природ-но-запо-відного фонду області | % | 70 | 0 | 0 | В процесі реалізації | Плануєть-ся до виконання у 2019 році |
| С.1.2.2. Встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду області |
| С.1.2. Формування екологічної мережі на території області | Збереження природних комплексів в області шляхом встановлення в натурі меж територій та обєктів ПЗФ та недопущення таких порушень, як зміна площі та конфігураціїмеж, самозахоплення земель | Земельні ділянки, на яких розташо-вані території та об’єкти природно-заповід-ного фонду області | 2018 - 2020 роки | 20 19 рік | Кошти обласного і місцевого бюджетів, інші джерела фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Встановлення в натурі меж терито-рій та об’єктів природ-но-запо-відного фонду області не мен-ше 50 % від потреби | % | 50 | 0 | 0 | В процесі реалізації | Три об’єкта ПЗФ: ботанічні пам’ятки природи місцевого значення «Вікові сосни» та «Тополі» - 4 шт., пам’ят-ка садово-паркового мистецтва «Дендро-парк Кахов-ського лісгоспу» - не відно-сяться до земель лісового фонду державних лісогоспо-дарських підприємств.Підприємства не є землекорис-тувачами, відповідно не мають можливості охороняти дані об’єкти |
| С.1.2.3. Створення регіонального ландшафтного парку «Гілея» |
| С.1.2. Форму-вання екологічної мережі на території області | Створення об'єкту природ-но-заповід-ного фонду місцево-го значення | Землі Голоприс-танського, Олешківського, Каховського районів та Новокаховської міської ради загальною орієнтовною площею 88249,44 га | 2018 - 2020 роки | 2019 рік | Фінансування не потребує | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Створення регіонального ландшафтного парку «Гілея» | од. | 1 | 0 | 0 | В процесі реалізації | Планується до виконання у 2019 році |
| С.2.1.1. Створення умов для ефективного землекористування на основі інноваційних технологій зрошення |
| С.2.1. Створен-ня умов для ефектив-ного землеко-ристування на основі інноваційних тех-нологій зрошен-ня | Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану сільськогосподарських угідь | Херсонська область | 2018-2020 | 2019 р. | Кошти сільгосптоваровиробників | - | - | 85849,8 | 85849,8 | 1054285,07 | 1054285,07 | Площа використання поливних земель | тис га | 316 | - | - | Сільгосптоваровиробниками області у І кварталі 2019 року вкладено 85849,813 тис.грн власних коштів у тому числі – на 64300,00 тис .грн. на придбання 33 одиниці дощувальної техніки | Поливи у І кварталі 2019 року не здійснювались |
| С.2.2.1. Упорядкування споруд водовідведення нар. Дніпро, Каховському водосховищі, курортно-рекреаційних зонах |
| С.2.2. Забезпе-чити очищен-ня стіч-них вод в басейні р. Дніп-ро, аква-торії Азовсь-кого, Чорного морів | Поліпшення умов прожи-вання та відпочинку меш-канців області. Поліп-шення екологічної без-пеки в басейні р.Дніпро та ку-рортно-рекреаційних зонах | Херсонська область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Державний обласний та місцеві бюджети, інші кошти, не заборо-нені зако-нодавством |  |  |  |  | 120000,00 | 16800,61 | Покращення стану навколишнього природного сере-довища | споруд | 6 | 0 | -6 |  |  |
|  |  | каналізаційні споруди в м.Генічеську - реконструкція | 2016-2017 роки | 2019 рік | державний ФРР та місцевий бюджет |  |  |  |  | 23470,25 | 9334,23 | Покращення стану навколишнього природного сере-довища | споруд | 1 |  |  | 47% |  |
|  |  | реконструкція очисних споруд м. Берислав, Херсонської області | 2019-2020 роки | 2019 рік | державний та місцевий бюджет |  |  |  |  | 75500,00 | 0,00 | Покращення стану навколишнього природного сере-довища | споруд | 1 |  |  |  |  |
|  |  | реконст-рукція очисних споруд смт Каланчак Каланчацького райо-ну Хер-сонської області | 2018-2019 роки | 2019 рік | державний, обласний та місцевий бюджети |  |  |  |  | 7646,09 | 1646,09 | Покращення стану навколишнього природного сере-довища | споруд | 1 |  |  |  |  |
|  |  | каналіза-ційна сис-тема смт Н.Сірого-зи - реконструкція | 2018-2019 роки | 2019 рік | державний фонд регіонального розвитку та місцевий бюджет |  |  |  |  | 6016,41 | 5820,28 | Покращення стану навколишнього природного сере-довища | споруд | 1 |  |  |  |  |
| С.2.5.1. Забезпечення скорочення підтоплення на території області |
| С.2.5. Забезпечення скорочення підтоплення на території області | Попередження роз-витку процесів затоплен-ня та під-топлення сільськогосподарських угідь присадибних діля-нок, за-побігання виникненню надз-вичайних ситуацій, покращення умов проживання населення | с.Подо-Калинівка Олешківського району, Хероснсь кої області, с.Бабенківка Друга Каланчацького району Херсонської області | 2018 -2020 роки | 2019 рік | Державний бюджет | - | - | - | - |  |  | Забезпечення захисту від шкідливої дії вод 2 сільських населених пунктів. Створення водовідвідної мережі | км | 4,056 | - | - | БУВР нижнього Дніпра погоджені з Головним управ-лінням Державної служби з надзви-чайних ситуацій України у Херсон-ській області та схвалені Обласною державною адміні-страцією «Пропо-зиції щодо форму-вання переліку природоохоронних заходів по Херсон-ській області на 2019 рік», які нада-ні на розгляд до Держводагентстсва України | Відсут-ність фінансу-вання з державно-го бюджету |
| С.2.5.2. Запобігання підтопленню в районах Херсонської області |
| С.2.5. Забезпечення скорочення підтоплення на території області | Запобігання затопленнюповерхневими та підтопленню грунтовими водами територій населених пунктів області | Херсонська область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Державний, місцевий бюджети, інші кошти, не заборонені законодавством | 0 | 0 | 32898,00 (передбачено) | 0 | 98694,00 (передбачено) | 0 | Захист від шкідливої дії вод смт Нова Маяч-ка Олеш-ківського району – І черга, ІІ черга. Будівницт-во каналіза-ційних ме-реж східної частини м.Гола Пристань (вул.Леніна, Дніпра, Лу-гова). | населені пункти | 4 | 0 | -4 | Проект не реалізовувався | Відсут-ність фінансу-вання |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будівницт-во споруд поверхневого відводу дощових і талих вод по вулицях Комсомольській, Гого-ля, Шев-ченка в смт Новотроїцьке – ІІчерга, Будівницт-во осушної мережі із закритою самоплив-ною мере-жею житло-вого квар-талу в ме-жах вулиць Воровсько-го – Моло-діжної у м.Генічеськ Генічеського району |  |  |  |  |  |  |
| С.2.6.1. Забезпечення населення якісною питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів |
| С.2.6. Забезпечити доступ до джерел питної води всім територіальним громадам області | Розвиток водопровідних мереж Херсонської області. Покращення забезпечення населення якісною питною водою шляхом будівництва, модернізації, реконструкції систем водопостачання та водовідведення | Херсонська область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Державний, місцевий бюджети, інші кошти, не заборонені законодавством |  |  |  |  | 59171,30 | 42171,30 | Забезпечення населення якісною питною водою | тис.осіб | 180 | 20 | -160 | 11% |  |
|  |  | забезпечення населення якісною питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів | 2018-2020 роки | 2019 рік | Державний, місцевий бюджети, інші кошти, не заборонені законодавством |  |  |  |  | 59171,30 | 42171,30 | Забезпечення населення якісною питною водою | тис.осіб | 31 | 15,5 | 0 | 50% |  |
| С.3.2.1 Забезпечення знешкодження не придатних до використання пестицидів |
| С.3.2 Забезпе-чити збе-реження земель-них ре-сурсів через природоохоронні заходи | Недопу-щення шкідливого впливу від нако-пичення токсич-них від-ходів на навколишнє при-родне середовище та здоров'я людини на тери-торії Херсон-ської області | Херсон-ська область | 2018 – 2020 роки | 2019 рік | Кошти державного, місцевих бюджетів та інші кошти, не заборонені законом |  |  |  |  | 0 | 0 | Вивезення за межі області та зни-щення токсич-них відходів | т | 0 | 0 | 0 | В процесі реалізації | Планується до виконання у 2019 році |
| С.4.1.1. Забезпечення збору та переробки твердих побутових відходів |
| С.4.1. Покращити збір та утилізацію ТПВ | Впровад-ження комплек-сної сис-теми уп-равління твердих побуто-вих відхо-дів, вклю-чаючи їх збирання, сортуван-ня, транс-портування, пере-робку й утиліза-цію | Херсонська область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети |  |  |  |  | 59617,50 | 0,00 | Площа під полігонами ТПВ | га | 500 |  |  | Проект не реалізовувався | Відсутність фінансу-вання |
| С.5.1.1. Термосанація закладів бюджетної сфери |
| С.5.1. Створи-ти систе-му уп-равління енерге-тичними ресурса-ми в Херсон-ській області | Забезпе-чення дотримання темпе-ратурного режиму в установах та закла-дах об-ласті, скорочення спожи-вання енергетичних ресурсів | Херсонська область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети |  |  |  |  | 20000,00 | 0,00 | Кіль-кість проведених енер-гетичних обсте-жень (аудитів) об’єктів соціально-бюд-жетної сфери | од. | 30 | 0 | 0 | - | Відсутність фінансу-вання |
| С.5.1.2. Створення системи енергетичного менеджменту |
| С.5.1. Створи-ти систе-му уп-равління енерге-тичними ресурса-ми в Херсон-ській області | Забезпечення ефективного моніторингу споживання енергоресурсів в області в режимі он-лайн, скорочення споживання енергетичних ресурнсів | Херсонська область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети |  |  |  |  | 250,00 | 0,00 | Створен-ня цент-ралізов-аної сис-теми об-ліку, уза-гальнен-ня, аналі-зу обся-гів спо-живання енерге-тичних ресурсів бюджет-ними організаціями об-ласті, з метою дщосяг-нення скорочення спо-живання енерго-ресурсів | од. | 5% | 0 | 0 | - |  |
| С.5.3.1. Заміщення традиційних джерел енергопостачання альтернативними видами палива |
| С.5.3. Забезпе-чити рівний доступ до енерге-тичних ресурсів усіх територіальних громад області | Підвищення рівня енергетичної безпе-ки облас-ті, збіль-шення в енергетичному ба-лансі об-ласті частки енергії, виробле-ної з аль-тернатив-них та відновлювальних джерел, зниження рівня ви-користання тради-ційних енергоре-сурсів, перехід від вико-ристання газу як джерела енергії на інші види палива, а також зменшен-ня витрат на прид-бання па-ливно-енергетичних ре-сурсів та підвищення рівня комфорту в будів-лях, до-тримання санітарно-гігієніч-них норм | Херсонська область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети0,00 |  |  |  |  | 5828500,00 | кошти інвесторів | Кіль-сть котелень області, які пра-цюють на альтерна-тивних видах палива – 100 од. Зменшення витрат бюджет-них кош-тів на оп-лату спо-житих енергоносіїв | од. | 100 | 59 | -41 | 59,0% | Протягом І кварталу поточного року роботи щодо |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будів-ництво 3 соняч-них електростанцій | од. | 3 | 20 | 17 | 100% | Протягом І кварталу 2019 року в області було введено в експлуатацію 3 соняч-них електро-станції |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будів-ництво 2 вітро-вих електростанцій | од. | 2 | 1 | -1 | 50% | Компаниєю ТОВ «Вінкрафт Таврія» ВЕС Новотроїць-ка збудо-вано 6-8 черги, потужністю 28,8 МВт |
| С.5.3.2. Будівництво газопроводу по проспекту адмірала Сенявіна у м. Херсоні |
| 5.3. Забезпе-чити рів-ний дос-туп до енерге-тичних ресурсів усіх те-риторі-альних громад області | Розвиток інженер-них ме-реж у районах інтенсив-ної жит-лової за-будови м.Херсо-на. Газифіка-ція мікро-районів 4А та 4Б Таврійсь-ких та стабіліза-ція газо-постачан-ня ІІІ Тав-рійського мікрорай-ону в м. Херсоні | місто Херсон | 2018-2020 роки | 2019 рік | Державний, місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.5.3.3. Будівництво міжселищного газопроводу від смт Асканія-Нова до м.Генічеськ |
| 5.3. Забезпе-чити рів-ний дос-туп до енерге-тичних ресурсів усіх те-риторі-альних громад області | Забезпе-чення ста-більного постачан-ня при-родного газу населених пунктів Генічесь-кого, Но-вотроїць-кого та Чаплинського районів Херсонської області | Генічесь-кий, Но-вотроїць-кий та Чаплинський райони Херсонської області | 2018-2020 роки | 2019 рік | Державний, місцеві бюджети, інші кошти |  |  |  |  |  |  | Підзем-ний га-зопровід високо-го тиску І катего-рії, у т.ч.: - із полі-етилено-вих труб - із стале-вих труб | км |  |  |  |  |  |
| С.5.4.1. Стимулювання населення Херсонської області до впровадження енергоефективних заходів |
| С.5.4. Реалізувати пілот-ні проек-ти з енерго-збереження та забезпе-чити моніто-ринг ефектив-ності, поширення інфор-мації | Забезпе-чення скорочення спожи-вання енергетичних ресурсів у житловій сфері та населен-ням області за рахунок часткової компенсації суми кредитів, залучених на енерго-ефективні цілі | Херсонська область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети |  |  |  |  | 28000,00 | 0,00 | Кіль-кість виданих кредитів населенню на енерго-ефективні цілі | од. | 2500 | 277 | 2223 | 11% | Фінансуван-ня заходів Урядової програми розпочато 11 березня 2019 року у І квар-талі 2019 р. в області видано 277 «теплих кредитів» на суму 14,3 млн. грн, з них 29 – ОСББ на суму 5,7 млн. грн. Рішенням Херсонської обласної ради від 14 грудня 2018 року № 1087 затверджено обласну програму стимулюван-ня населення, об’єднань співвласників багатоквар-тирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Херсонської області до впроваджен-ня енерго-ефективних заходів на 2019-2020 роки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кіл-сть встановлених населенням да-хових соняч-них електростанцій | од. | 100 | 0 | 0 | 0% | Протягом І кварталу 2019 року домашні дахові соняч-ні електро-станції не встановлю-валися |
| С.5.4.2. Модернізація вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів |
| С.5.4. Реалізувати пілот-ні проек-ти з енерго-збереження та забезпе-чити моніто-ринг ефектив-ності, поширення інфор-мації | Упровадження енергоефективних технологій у зовнішньому освітлені населених пунктів Херсонської області | Херсонська область | 2018-2020 роки | 2019 рік | Державний, місцевий бюджети, інші кошти, не заборонені законодавством |  |  | 15000,00 | 2018,00 | 45000,00 | 10128,00 | Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів | відсоток | 45 | 50 | +5 | Рівень впровадження енергнозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів в порівнянні із запланованим збільшено на 5% |  |