ЗВІТ
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року, за III квартал 2016 року

| Номер і наймену-вання завдання регіона-льної стратегії, якому відпові-дає проект | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в резуль-таті реалізації проекту | Терито-ріальна спрямо-ваність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проекту | Джерела фінансу-вання у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді (тис. грн) | Сума вибраних коштів у звітному періоді (тис. грн) | Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту (тис. грн) | Індикатори (показники) результативності реалізації проекту | Стан реалізації проекту (з порівня-льною оцінкою фактично викона-ного і заплано-ваного) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з пояснен-ням причини їх виникнення та зазначен-ням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планований | фактичний |  | з початку реалізації проекту | за звітний період | планована | фактична | планована | фактична | наймену-вання індика-тора (показ-ника) | одиниця виміру | прогно-зоване значення | фак-тич-не зна-чен-ня | відхи-лення (+/-) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А.1.2.1. Розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів області, впровадження містобудівного кадастру на території області |
| А.1.2. Забезпе-чити умови для розвитку населе-них пунктів – центрів економіч-ного зро-тання | Організа-ція та за-безпечен-ня вико-нання за-ходів з розроб-лення (оновлен-ня) місто-будівної докумен-тації насе-лених пунктів області | Херсон-ська область | 2016 - 2017 роки | 2016 - 2017 роки | Обласний місцеві бюджети та інші кошти, не заборо-нені зако-нодавст-вом | 13531,338 (перед-бачено) | 826,216 | 826,216 | 826,216 | 826,216 | 826,216 | Кількість оновле-них генера-льних планів Кількість розроб-лених генера-льних планів | шт. шт. | 8 33 | 6 3 | -2 -30 | Оновлено 6 генера-льних планів (75%) Розроб-лено 3 генера-льні плани (9%) |  |
|  | Впровад-ження на території області містобу-дівного кадастру. Створен-ня техніч-ної бази містобу-дівного кадастру обласної служби містобу-дівного кадастру та служб міст об-ласного значення | Міста облас-ного значення Херсон-ської області |  |  |  | 286,9 (перед-бачено) | - | - | - | - | - | Кількість створе-них геоінфор-маційних систем містобу-дівного кадастру | шт. | 5 | - | -5 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування |
| А.1.2.2. Виконання програм забезпечення молоді житлом, будівництва (придбання) доступного житла, здешевлення вартості іпотечних кредитів і впровадження новітніх кредитно-фінансових механізмів |
| А.1.2. Забезпе-чити умови для розвитку населе-них пунктів – центрів економіч-ного зростання | Підви-щення рівня за-безпече-ності населення житлом шляхом їх участі у держав-них та місцевих житлових програмах рівня роз-витку бу-дівельної галузі та суміжних галузей економіки | Херсон-ська область | 2016 - 2017 роки | 2016 - 2017 роки | Держав-ний бюджет, обласний бюджет, Херсон-ський міський бюджет, власні кошти фізичних осіб | 4708 | 0 | 4708 | 0 | 14124 | 3702 | Кількість наданих кредитів | шт. | 12 | 4 | -8 | Стан реалізації проекту складає 28% (додат-ково 28.04.16 забудов-ником ПрАТ «МЖК» введено в експлуа-тацію 126-квартир-ний жит-ловий будинок № 69, у якому в рамках держав-них та відповід-них міс-цевих програм поліп-шили житлові умови | Низький рівень фінансу-вання піль-гових програм з місцевих бюджетів, відсутність фінансу-вання з державного бюджету |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 родин (310 гро-мадян) |  |
| А.1.2.3. Впровадження пілотного проекту комплексної забудови 4-Б Таврійського мікрорайону міста Херсона, з характеристиками соціополісу і соціотехнополісу (житлового мікрорайону, у першу чергу для людей з особливими потребами, інвалідів та учасників АТО) |
| А.1.2. Забезпе-чити умови для розвитку населених пунктів – центрів економіч-ного зрос-тання | Створен-ня умов для під-вищення рівня за-безпече-ності житлом населен-ня, у пер-шу чергу людей з особи-вими потреба-ми, інва-лідів та учасників АТО; змен-шення негатив-них нас-лідків міграцій-них про-цесів, покра-щення демограф-фічної ситуації, створення нових ро-бочих місць, бу-дівництво із засто-суванням енергоз-берігаю-чих тех-нологій, віднов- | Херсон-ська область | 2016 - 2017 роки | 2016 - 2017 роки | - | - | - | - | - | - | - | Кількість наданих кредитів | шт. | - | - | - | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування |
|  | люваних джерел енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1.4.1. Підтримка індивідуального житлового будівництва на селі |
| А.1.4. За-безпечити підтрим-ку залу-чення мешкан-ців до ви-рішення місцевих проблем | Поліп-шення житлових і соціаль-но-побу-тових умов сі-льського населен-ня, реалі-зація за-ходів щодо від-родження села шля-хом під-вищення рівня життєва-безпечен-ня насе-лення | Сільські населені пункти та селища міського типу Херсон-ської області | 2016 - 2017 роки | 2016 - 2017 роки | Держав-ний, об-ласний та місцеві бюджети, нетради-ційні джерела фінансу-вання, власні кошти насе-лення | 14231 | 14231 | 12595 | 12595 | 12595 | 12595 | Поліп-шення житлових і соціа-льно-по-бутових умов сільсь-кого населення | сімей | 220 | 368 | +148 | За 9 місяців 2016 року викорис-тано бюд-жетних коштів в сумі 10,53 млн грн. Залучено понад 2,0 млн грн коштів населен-ня. Обся-ги залуче-них кош-тів дозво-лили поліп-шити житлово-побутові умови 368 сіль-ських сімей, які мешка-ють у 75 населе-них пунк-тах області: - 58 сімей придбали 58 житло-вих бу-динків за-гальною площею 5,0 тис.кв.м.; - 81 сіль- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ська сім’я добуду-вала та рекон-струюва-ла із викори-станням енергоз-берігаю-чих матеріа-лів 81 житловий будинок загаль-ною площею 7,0 тис. кв м; - 192 родини, отримав-ши піль-гові кре-дити, га-зифіку-вали свої садиби; - 38 сіль-ських сімей отримали кредити на розвиток власного сільсь-кого подвір’я, зокрема придбали 65 голів дійних корів та 2 одиниці сільсько-господар-ського облад-нання |  |
|  |  | А.2.2.2. Розвиток високоспеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню |
| А.2.2. За-безпечити розвиток госпіта-льних ок-ругів, ви-сокоспе-ціалізова-ної ме-дичної допомоги | Зниження рівня ма-люкової смертнос-ті | Херсон-ська об-ласть та регіони півдня України | 2016 - 2017 роки | 2016 - 2017 роки | Обласний бюджет | 8,694 | - | 8,694 | 8,694 | 8,694 | 8,694 | Створен-ня належ-них умов для ліку-вання дітей | осіб на рік | до 30000 |  |  | На даний час здійсню-ється поставка медич-ного облад-нання |  |
| А.3.1.1. Створення Державного навчального закладу «Херсонський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» |
| А.3.1. Ст-ворити систему взаємодії освітніх закладів та центрів зайнятос-ті з вив-чення потреб місцевого ринку праці | Створен-ня гнучкої і адапто-ваної до сучасних умов рин-ку праці системи професій-ного нав-чання до-рослого населення відповід-но до пріори-тетів регіона-льного розвитку | Херсон-ська область | 2016 - 2017 роки | 2016 - 2017 роки | Фонд загаль-нообов’яз кового держав-ного соціаль-ного страху-вання України на випадок безро-біття | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | Кількість зареєст-рованих безро-бітних, яким надано послуги з професій-ного нав-чання | осіб | 1000 | 2019 | +1019 | Фактичне виконан-ня показ-ників протягом звітного періоду відпові-дає запла-нованому |  |
|  |  | А.3.2.1. Створення системи дистанційної освіти для учнів та студентів Херсонської області |
| А.3.2. Покра-щити якість ос-віти в навчаль-них зак-ладах об-ласті | Поширен-ня у нав-чально-виховно-му сере-довищі області інформа-ційно-ко-муніка-ційних техноло-гій | Херсон-ська область | 2016 - 2017 роки | 2016 - 2017 роки | Обласний та місцеві бюджети, позабюд-жетні кошти (іноземні інвести-ції) | - | - | - | - | - | - | Кількість учнів та студентів, охопле-них дис-танцій-ним нав-чанням | тис. осіб | 8,0 | - | -8,0 | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування |
| А.3.3.1. Формування освітніх округів |
| А.3.3. Сформу-вати пов-ноцінні шкільні округи | Форму-вання 20 освітніх округів. Забезпе-чення доїзду до навчаль-них закладів не більше ніж за 30 хвилин для кожної дитини. Забезпе-чення стандарту якості освіти в усіх тери-торіаль-них гро-мадах об-ласті. Рівень ск-ладання зовнніш-нього не-залежного оціню-вання не нижче 100 балів | Херсон-ська область | 2016 - 2017 роки | 2016 - 2017 роки | - | - | - | - | - | - | - | Шкіль-ний округ | округ | 20 | 5 | -15 | Стан реалізації проекту складає 62,5% (створено 5 шкіль-них округів при 8-ми заплано-ваних у 2016 році) | Депутатами Вели-колепети-ської, Ка-ланчацької та Цюру-пинської районних рад не прийнято рішення про створення освітніх округів |
| В.2.1.1. Реконструкція автомобільної дороги Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на Таганрог) |
| В.2.1. Покра-щити стан доріг загаль-ного ко-ристуван-ня та під-вищити якість транс-портного | Збільшен-ня пропу-скної здатності та несучої спромож-ності ав-томобі-льної дороги для забез-печення | м.Херсон Білозер-ський, Цюрупинський, Голо-пристан-ський, Скадов-ський, Каланча-цький | 2016 – 2017 роки | 2016 – 2017 роки | Кредитні кошти, залучені під державні гарантії | 86618,1 | - | 42270,2 | 42270,2 | 42270,2 | 42270,2 | Частка відремон-тованих (реконст-руйова-них) доріг у загальній протяж-ності доріг | % | 10 | - | - | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування |
| обслуго-вування для забез-печення як потреб еконо-міки так і доступу населен-ня до послуг | руху су- часних вантаж-них авто-мобілів. Забезпе-чення надійного автомобі-льного сполучен-ня у Ми-колаївсь-ко-Херсон- ському напрямку | райони Херсон-ської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.2.1.2. Капітальний ремонт автомобільної дороги Мар’янське - Берислав |
| В.2.1. Покра-щити стан доріг загаль-ного ко-ристуван-ня та під-вищити якість транс-портного обслуго-вування для забез-печення як потреб економі-ки так і доступу населен-ня до послуг | Забезпе-чення сучасних вимог до умов та безпеки руху при автомо-більному сполу-ченні із сусідніми областя-ми. Підви-щення якості транс-портного сполучен-ня у нап-рямку Запорізь-кої, Дніп-ропетров-ської об-ластей та Новово-ронцовсь-кого, Високо-пільсько- | Новово-ронцов-ський, Високо-пільсь-кий, Берис-лавський, Велико-олександ-рівський райони, м.Херсон м.Ска-довськ | 2016 – 2017 роки | 2016 – 2017 роки | Кредитні кошти, залучені під державні гарантії | - | - | 1349,0 | - | 1349,0 | - | Частка відремон-тованих (реконст-руйова-них) доріг у загальній протяж-ності доріг | % | 10 | - | - | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування |
|  | го, Берис-лавськогоВелико-олександ-рівського районів Херсон-ської області з логістич-ними оптовими центрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.2.1.3. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення |
| В.2.1. Покра-щити стан доріг загаль-ного ко-ристуван-ня та під-вищити якість транс-портного обслуго-вування для забез-печення як потреб економі-ки так і доступу населен-ня до послуг | Збережен-ня від руйнуван-ня мережі автомо-більних доріг об-ласті за-гального користу-вання держав-ного зна-чення та забезпе-чення їх ефектив-ного функціо-нування | Херсон-ська область | 2016 – 2017 роки | 2016 – 2017 роки | Держав-ний бюджет | 57323,7 | 14610,4 | 57323,7 | 15646,7 | 57323,7 | 29860,5 | Частка відремон-тованих (реконст-руйова-них) доріг у загальній протяж-ності доріг | % | 10 | - | - | Проект реалі-зується згідно затверд-женого плану заходів |  |
| В.2.1.4. Реконструкція автомобільної дороги Цюрупинськ – Гола Пристань - Скадовськ |
| В.2.1. Покра-щити стан доріг загаль-ного ко-ристуван-ня та під-вищити якість транс-портного | Унорму-вання вантажо- та паса-жиропо-токів і на-вантажен-ня на до-рожню мережу, поліп-шення | Цюрупинський, Голо-пристан-ський та Скадов-ський райони Херсон-ської області | 2016 – 2017 роки | 2016 – 2017 роии | Кредитні кошти, залучені під державні гарантії | - | - | 380,0 | - | 380,0 | - | Частка відремон-тованих (реконст-руйова-них) доріг у загальній протяж-ності доріг | % | 10 | - | - | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування |
| обслуго-вування для забез-печення як потреб економі-ки так і доступу населен-ня до послуг | транс-портної доступ-ності базових туристич-но-рек-реаційних територій регіону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.2.1.5. Поточний ремонт автомобільної дороги Цюрупинськ – Гола Пристань - Скадовськ |
| В.2.1. Покра-щити стан доріг загаль-ного ко-ристуван-ня та під-вищити якість транс-портного обслуго-вування для забез-печення як потреб економі-ки так і доступу населен-ня до послуг | Поліп-шення транс-портної доступ-ності базових туристич-но-рек-реаційних територій регіону, підви-щення безпеки дорож-нього руху, покра-щення експлуа-таційного стану ав-томобіль-них доріг | Цюрупинський, Голо-пристан-ський та Скадов-ський райони Херсон-ської області | 2016 – 2017 роки | 2016 – 2017 роки | Держав-ний бюджет | 36270,3 | 36270,3 | 37019,3 | - | 37019,3 | 171,2 | Частка відремон-тованих (реконст-руйова-них) доріг у загальній протяж-ності доріг | % | 10 | - | - | Виконую-ться пос-луги з поточ-ного ремонту |  |
| В.2.1.6. Поточний ремонт автомобільної дороги Херсон – Нова Каховка - Генічеськ |
| В.2.1. Покра-щити стан доріг загаль-ного ко-ристуван-ня та під-вищити якість | Поліп-шення транс-портної доступ-ності базових туристич-но-рек-реаційних | Білозер-ський, Бериславський, Каховсь-кий, Но-вотроїць-кий, Геніче-ський райони | 2016 – 2017 роки | 2016 – 2017 роки | Держав-ний бюджет | 18942,2 | 18942,2 | 19333,4 | - | 19333,4 | 87,5 | Частка відремон-тованих (реконст-руйова-них) доріг у загальній протяж-ності доріг | % | 10 | - | - | У межах затверд-женого обсягу фінансу-вання розроб-лено проектно-кошто-рисну |  |
| транс-портного обслуго-вування для забез-печення як потреб економі-ки так і доступу населен-ня до послуг | територій регіону, підви-щення безпеки дорож-нього руху, покра-щення експлуа-таційного стану ав-томобіль-них доріг | Херсон-ської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | докумен-тацію та укладено договір з підряд-ною органі-зацією |  |
| В.2.2.1. Забезпечення розвитку авіаційних перевезень пасажирів і вантажу |
| В.2.2. За-безпечити подаль-ший роз-виток авіацій-ного, водного транс-порту для міжоблас-ного та міжна-родного сполу-чення | Віднов-лення та подаль-ший роз-виток авіапере-везень як однієї зі складових транс-портних галузей області. Нарощу-вання об-сягів авіа-переве-зень та розвиток аеропорту «Херсон», забезпе-чення регуляр-ності й необхід-ного рівня безпеки польотів, модерні-зація ви-робничо- | Херсон-ська область | 2016 - 2017 роки | 2016 - 2017 роки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Передбачено фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у сумі 44280,0 тис. грн. Протягом звітного періоду фінансування не здійснювалося |
|  | техноло-гічної бази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.2.3.1. Розвиток теле- та радіокомунікацій Херсонської області |
| В.2.3. За-безпечити інформа-ційне покриття всієї тери-торії об-ласті, по-дальший розвиток IT-техно-логій | Забезпе-чення покриття прикор-донних районів області українсь-кими телерадіо-програма-ми. Розвиток інформа-ційного простору області. Розвиток інформа-ційної інфраст-руктури. Поліп-шення ін-форму-вання на-селення про події в Україні та області Захист ін-форма-ційного простору області від впли-ву інфор-маційної агресії | Чаплин-ський, Каланча-цький, Новот-роїцький, Геніче-ський, Скадов-ський райони Херсон-ської області | 2016 - 2017 роки | 2016 - 2017 роки | Держав-ний бюд-жет, обласний бюджет, інвестиції | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Забез-печено вклю-чення у тесто-вому режимі ефірного радіомов-лення в Геніче-ському районі. Виділено кошти у сумі 75 тис. грн для на-дання компен-сації ТОВ «Телеме-режі Ук-раїни», яким за-безпе-чується трансля-ція ук-раїнсь-кого радіо в тестово-му ре-жимі з вежі у с. Мико-лаївка Геніче-ського району на терито-рію району та частину |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тимча-сово оку-пованого Криму |  |
| В.3.1.1.1. Розвиток логістичних центрів для потреб малих фермерських господарств та кооперативів (станом на 01.11.2016) |
| В.3.1.1. Забезпе-чити під-вищення доданої вартості продукції агропро- мисло-вого комплек-су | Збережен-ня овоче-вої групи продуктів дрібними виробни-ками для подаль- шої про-доволь-чої безпе-ки, стабі-лізація ці-нової си-туації на овочеву групу то-варів | Херсон-ська область | 2016 - 2017 роки | 2016 - 2017 роки | Власні кошти госпо-дарств, грантові кошти | - | - | 4200 | 1800 | 4200 | 1800 | - | - | - | - | - | З метою сприян-ня роз-витку та розбудові ринкової інфраст-руктури, на тери-торії Херсон-ської об-ласті реа-лізовую-ться проекти міжна-родної техніч-ної допо-моги, зокрема: - проект USAID «Вода для аг-росек-тору» - поліп-шення водопос-тачання для сіль- ського населен-ня і с/г вироб-ництва (протягом 2016 року введено в експлуа-тацію 6 об’єктів в |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генічесь-кому, Бе-риславсь-кому, Но-вотроїць-кому, Ви-сокопіль-ському районах); - проект МАТРА «Розви-ток по-тужності громад для учас-ті у впро-вадженні та здійс-ненні контролю процесу реформ у с/г, уп-равлінні земель-ними ре-сурсами та розвит-ку сіль-ських те-риторій («BELI-EVE»)» - запровад-ження принци-пів «Доброго управ-ління в сферах розвитку сільських терито-рій, водо-забезпе-чення та врегулю-вання зе-мельних | Реконструк-цію фрук-тосховища на базі с/г обслуговую- чого коопе-ративу «Берислав- Агро» (Берислав-ський район) призупинено через брак коштів. Триває пошук інвесторів. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відносин в Україні; - проект ЄС/ ПРООН «Місце-вий роз-виток, орієнто-ваний на грома-ду» - підтрим-ка роз-витку с/г обслуго-вуючих коопера-тивів; - проект «Розви-ток моло-чарських коопера-тивів в Україні» - розбудо-ва сімей-них мо-лочних ферм; - проект міжна-родної техніч-ної допо-моги «Розви-ток мо-лочного бізнесу в Україні» - спрямо-ваний на створен-ня та по-силення існуючих коопера-тивів, що |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пропо-нують послуги, необхідні для ефек-тивної системи молоч-ного ви-робницт-ва; - «Укра-їнський проект бізнес-розвитку плодо-овочів-ництва» - допомога малим та середнім виробни-кам пло-доовоче-вої про-дукції; - проект «Сенко Україна»- сприяння сільгосп-товаро-виробни-кам ре-гіону в реалізації плодо-овочевої продукції та нала-годжен-ню біз-нес-сто-сунків у сфері її збуту |  |
| В.3.1.1.2. Забезпечення умов для розбудови переробної промисловості (станом на 01.11.2016) |
| В.3.1.1. Забезпе-чити під-вищення доданої вартості продукції агропро-мисло-вого комплек-су | Створен-ня сприят ливих умов для вдоско-налення іcнуючих перероб-них підп-риємств, їх вироб-ничих процесів, що дозво-лить зро-бити ви-роблену ними про-дукцію більщ конку-рентосп-ромож-ною та підвищи-ти її дода-ну вартіс-ть | м.ХерсонКаховсь-кий, Біло-зерський, Чаплин-ський, Скадов-ський, Новотро-їцький, Каланча-цький, Берис-лавський та Цюру-пинський райони Херсон-ської області | 2016 - 2017 роки | 2016 - 2017 роки | Обласний бюджет | 50 | 50 | 200000 | 50 | 200000 | 50 | Частка перероб-леної сільсько-госпо-дарської продук-ції до за-гального обсягу | % | 9,1 | - | - | Здійс-нюється щомісяч-ний моні-торинг обсягів вироб-ництва по найбільш потуж-ним підп-риємст-вам хар-чової промис-ловості області. З метою поліп-шення інвести-ційно-ін-новацій-ного клі-мату в області налагод-ження бізнес-контак-тів, роз-ширення ринків збуту, вп-ровад-ження систем управ-ління без-печності і якості продук-ції та сп-рияння збіль-шенню експорт-них мож-ливостей | Реконструк-цію причалу № 10, заплановану ПАТ «Херсонсь-кий КХП», призупинено через брак коштів. Триває пошук інвес-торів. Будів-ництво при-міщення для благоустрою побуту пра-цівників ПАТ «Каланча-цький КХП» відкладено через брак коштів. Реконструк-ція складу безтарного зберігання борошна для збільшення його ємності на ТОВ «Берислав-Хлібзавод» призупинено через брак коштів |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | харчової промис-ловості прове-дено ряд нарад, конфе-ренцій, семінарів. З метою забезпе-чення ринків збуту то-варови-робникам Херсон-щини та напов-нення спожив-чого ринку продук-тами хар-чування в області прохо-дять яр-марки-продажі с/г про-дукції та продуктів її пере-робки. Всього протягом січня-вересня 2016 року в області прове-дено 2682 ярмарок, на яких реалізо-вано про-дукції за-гальною кількістю |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | близько 3596 тонн на суму понад 40,6 млн грн. |  |
| В.3.1.1.3. Сприяння розбудові сертифікаційного центру для сільськогосподарських підприємств Херсонської області (станом на 01.11.2016) |
| В.3.1.1. Забезпе-чити під-вищення доданої вартості продукції агропро-мисло-вого комплек-су | Підви-щення рівня знань та вдоскона-лення практич-них нави-чок сіль-госптова- ровироб-ників з питань сертифі-кації про-дукції, що, в свою чергу, сп-риятиме забезпе-ченню на-селення якісними продук-тами хар-чування | Херсон-ська область | 2016 - 2017 роки | 2016 - 2017 роки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Здійсню-валась робота по залучен-ню підп-риємств-вироб-ників області до участі в нара-дах, семі-нарах з питань впровад-ження системи сертифі-кації НАССР та Global Gap. Проведе-ний ана-ліз впро-вадження системи НАССР на підп-риємст-вах об-ласті по-казав, що на відпо-відність міжна-родним стандар-там в об-ласті сер-тифіко-вані 35 підпри-ємств та 7 | У зв’язку з тим, що Бюджетним кодексом України не передбачено можливість надання коштів з обласного бюджету безпосере-дньо комер-ційним структурам, для реалі-зації Порядку викорис-тання коштів, передба-чених в обласному бюджеті на підтримку та розвиток ви-робництва безпечних харчових продуктів, необхідною на держав-ному рівні є розробка програми часткової компенсації вартості розробки та впровад-ження сис-теми управ-ління без- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підпри-ємств пе-ребу-вають в стані вп-ровад-ження системи. | печністю харчових продуктів, або допов-нення проекту Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року наступним пунктом: «забезпе-чення впро-вадження системи управління безпечністю харчових продуктів на потужностях харчової та переробної галузей» |
| В.3.1.1.4. Сприяння створенню та розвитку сімейних фермерських господарств (станом на 01.11.2016) |
| В.3.1.1. Забезпе-чити під-вищення доданої вартості продукції агропро-мисло-вого комплек-су | Перетво-рення перспек-тивних особистих селянсь-ких гос-подарств на молоч-ні ферми сімейного типу | Херсон-ська область | 2016 - 2017 роки | 2016 - 2017 роки | - | - | - | 1600 | - | 1600 | - | Збіль-шення кі-лькості сімейних фермер-ських гос-подарств | % | +5 | +5 | - | З метою сприяння перетво-ренню перспек-тивних особис-тих се-лянських госпо-дарств на молочні |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ферми сімейного типу на території області реалізо-вується Проект USAID/ Партнер-ство за-ради ін-новацій «Розви-ток сі-мейних ферм, об’єдна-них в сільсько-госпо-дарські обслуго-вуючі коопера-тиви», який впровад-жується Міжна-родною Благо-дійною Фунда-цією «Добро-бут гро-мад». Протягом 2016 року Проектом надава-лась підт-римка у прове-денні ре-конст-рукції 8 сімейних |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ферм, зокрема на тери-торії Ска-довсь-кого (4 ферми), Берислав-ського (1) Нижньо-сірогозь-кого (1), Каховсь-кого (1) та Цюру-пинсь-кого (1) районів |  |
| В.3.1.1.5. Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів |
| В.3.1.1. Забезпе-чити під-вищення доданої вартості продукції агропро-мисло-вого комплек-су | Часткова компен-сація від-соткової ставки суб’єктам господа-рювання агропро-мислово-го комп-лексу - юридич-ним осо-бам неза-лежно від організа-ційно-правової форми та форми власності за укладе-ними кредит-ними до-говорами | Херсон-ська область | 2016 - 2017 роки | 2016 - 2017 роки | Держав-ний бюджет | 3857,070 | 3857,070 | 3857,070 | 3857,070 | 3857,070 | 3857,070 | Компен-сація від-соткової ставки за залуче-ними креди-тами | тис. грн | 5628,014 | 3857,070 | 1770,944 | Наказом Мінагро-політики України затверд-жено Розподіл бюджет-них приз-начень на 2016 рік, для Херсон-ської об-ласті - 9 млн 576 тис. грн. На сьо-годні відбулося 4 засі-дання об-ласної конкурс-ної комі-сії з пи-тань на-дання держав-ної підт-римки, яка спря-мовуєть-ся суб’єк-там гос-подарю-вання аг-ропро-мисло-вого комплек-су на часткову компен-сацію від-соткової ставки за залуче-ними кре-дитами. За резу-льтатами рішень конкурс-ної комі-сії 31 с/г підпри-ємства області за 40 укла-деними кредит-ними до-говорами мають право на отриман-ня ком-пенсації відсотко-вої ставки за вико-ристання понад 205 млн грн кредит-них кош-тів ко- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мерцій-них бан-ків. Прог-нозна сума фінансо-вої підт-римки з держав-ного бюд-жету заз-наченим підпри-ємствам становить 5,6 млн грн |  |
| В.3.1.2.1. Розвиток мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (станом на 01.11.2016) |  |
| В.3.1.2. Створити умови для підтрим-ки малих фермер-ських підприєм-ств та просу-вання продукції на міжна-родні ринки | Розбудова коопера-ції на сі-льських терито-ріях | Херсон-ська область | 2016 - 2017 роки | 2016 - 2017 роки | Грантові кошти | - | - | 3500,0 | 2106,407 | 3500,0 | 2106,407 | Збільшен-ня кіль-кості створених сільсько-господар-ських обслуго-вуючих коопера-тивів | % | +10 | +5 | -5 | Розроб-лено та затверд-жено го-ловою обласної держав-ної адмі-ністрації заходи щодо роз-витку та розгалу-ження мережі с/г обслуго-вуючих коопера-тивів. Станом на 01 лис-топада 2016 року на тери-торії об-ласті за-реєстро- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вано 55 с/г обслу-вуючих коопера-тивів, 2 з яких ст-ворено протягом 2016 року У Голоп-ристансь-кому районі створено СОК «Борис-фен-2016» зі спряму-ванням: допоміж-на діяль-ність у рослин-ництві; у Скадов-ському районі створено молочар-ський СОК «Любава» В рамках Проекту ЄС/ ПРООН «Місце-вий роз-виток, орієнто-ваний на громаду» створено 4 с/г обс-луго-вуючі коопера-тиви в Горнос-таївсь- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кому, Чаплин-ському та Скадов-ському районах області, які у поточ-ному році отримали грантові кошти на придбан-ня тех-ніки та облад-нання. Проводи-ться широка інформа-ційно-роз’ясню-вальна робота серед особис-тих се-лянських та фер-мерських господ-дарств щодо переваг діяль-ності у складі коопе-ративів |  |
| С.2.1.1. Створення умов для ефективного землекористування на основі інноваційних технологій зрошення |
| С.2.1. Ст-ворити та забезпе-чити функціо-нування системи моніто- | Забезпе-чення розвитку меліора-ції земель і поліп-шення екологіч- | Херсон-ська область | 2016 - 2017 роки | 2016 - 2017 роки | Кошти сільгосп-товарови-робників | - | - | 186203 | 186203 | 186203 | 186203 | Кількість придба-ної дощу-вальної техніки | од. | 86 | 86 | - | Фактичне виконан-ня показ-ників протягом звітного періоду відпові- |  |
| рингу за станом водних об’єктів | ного ста-ну сільсько-господар-ських угідь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Впровад-жені додаткові площі краплин-ного зро-шення | га | 1718 | 1718 | - | дає запла-нованому |  |
| С.2.5.2. Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів |
| С.2.5. За-безпечити скорочен-ня підтоп-лення на території області | Поперед-ження розвитку процесів затоплен-ня та під-топлення сільсько-господар-ських угідь та присадиб-них діля-нок, запо-бігання виник-ненню надзви-чайних ситуацій, покра-щення умов про-живання населення | с.Подо-Кали-нівка Цюру-пин-ського району Херсон-ської області, с.Бабен-ківка Друга Каланча-цького району Херсон-ської області | 2016 рік | 2016 рік | Держав-ний бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування |
| С.3.1.1. Хімічна меліорація грунтів |
| С.3.1. За-безпечити дієве ін-форму-вання та контроль за ощад-ним вико-ристан-ням земе-льних ре-сурсів | Відтво-рення ро-дючості сільсько-господар-ських угідь. Забезпе-чення ста-більних урожаїв сільсько- господар- ських ку-льтур | Херсон-ська область | 2016 - 2017 роки | 2016 - 2017 роки | - | - | - | - | - | - | - | Площа загіпсо-ваних грунтів | тис. га | 4 | - | - | Відпо-відно до науково обгрунто-ваних ре-коменда-цій хіміч-на меліо-рація (гіпсу-вання грунту) прово-диться восени |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перед під-готовкою грунту та посівом озимих зернових культур |  |
| С.5.4.2. Впровадження кредитно-фінансового механізму щодо кредитування ОСББ та інших юридичних осіб для реконструкції і капітального ремонту житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій та обладнання |
| С.5.4. Реалізу-вати пілотні проекти з енергоз-бережен-ня та за-безпечити моніто-ринг ефектив-ності, по-ширення інфор-мації | Розробка та впро-вадження кредитно-фінансо-вого механізму щодо кре-дитуван-ня ОСББ та інших юридич-них осіб для реконст-рукції і капіталь-ного ремонту житлових будинків із застосу-ванням енергоз-берігаю-чих тех-нологій та обладнан-ня | Херсон-ська область | 2016 - 2017 роки | 2016 - 2017 роки | - | - | - | - | - | - | - | Кількість ОСББ та інших юридич-них осіб, що отри-мали кре-дити на реконст-рукцію і капіта-льний ремонт житлових будинків із засто-суванням енергоз-берігаю-чих тех-нологій та облад-нання | шт. | - | - | - | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування |