Додаток  1

до програми підвищення

енергоефективності та розвитку відновлювальної енергетики

в Херсонській області

ЗАХОДИ,

спрямовані на оптимізацію паливно-енергетичних балансів галузей та районів (міст), зокрема, шляхом використання теплових насосів, когенераційних технологій, проведення модернізації об’єктів теплового господарства, переведення їх на використання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива

тис. грн

| № з/п | Напрямок економічної діяльності | Назва заходу | Місце впровадження | Виконавець і термін виконання | Орієнтовний обсяг фінансування | Джерела фінансування (1 - власні кошти; 2 - субвенції з державного бюджету; 3 - кредити, гранти, позики тощо; 4 – державний бюджет; 5 - місцевий бюджет; 6 - інші кошти) | Розрахунковий економічний ефект від упровадження заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та в бюджетних установах |
|  | Бюджетні установи | Будівництво теплопункту для гарячого водопостачання з використанням теплових насосів | Комунальний вищий навчальний заклад "Бериславський педагогічний коледж" Херсонської обласної ради, вул. Слобідська, 45, м. Берислав | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, 2014 рік | 1 623,0 | 4-1623,0 | 205,4 |
|  | Бюджетні установи | Реконструкція системи опалення будівлі з використанням теплових насосів | Херсонський фізико-технічний ліцей, вул. Залаегерсег, 39, м. Херсон | Виконком Херсонської міської ради, 2014 рік | 3 650,0 | 4-3650,0 | 456,2 |
|  | Бюджетні установи | Реконструкція системи опалення будівлі (встановлення електроопалення з використанням новітніх технологій) | Комунальний заклад «Високопільська центральна районна лікарня», вул. Червоноармійська, 145, смт Високопілля | Високопільська районна рада, 2015 рік | 723,0 | 4 – 723,0 | 84,2 |
| Впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики та у бюджетній сфері |
|  | Комунальне господарство | Реконструкція котельнi з використанням когенераційної установки | Котельня № 9 по вул. Індустріальна, 15, м. Нова Каховка | Виконком Новокаховської міської ради, 2015 рік | 19 747,64 | 4-19 747,64 | 2 633,0 |
|  | Бюджетні установи | Когенераційна установка для електропостачання та гарячого водопостачання | Будівлі комунального закладу «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни», пр.Ушакова, 65, м.Херсон | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, 2015 рік | 2 900,0 | 4-2820,0 5-80,0 | 483,3 |
| Проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива |
|  | Бюджетні установи | Облаштування топкової із встановленням котлів, що працюють на твердому паливі, та теплових сонячних колекторів для системи гарячого водопостачання | Дошкільний навчальний заклад «Журавлик», с. Чулаківка, Голопристанський район | Чулаківська сільська рада, 2014 рік | 562,7 | 4-562,7 | 204,0 |
|  | Бюджетні установи | Реконструкція котельної з встановленням котлів, що працюють на твердому паливі, та теплових сонячних колекторів для системи гарячого водопостачання | Комунальний заклад «Новоолександрівський обласний дитячий гастроентерологічний санаторій», вул. Лісова, 7, с. Нова Олександрівка, Нововоронцовський район | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, 2014 рік | 1 075,0 | 4-1 075,0 | 706,8 |
|  | Комунальне господарство | Реконструкція системи теплопостачання з влаштуванням додатково двох котлів (2 х 350 кВт), що працюють на тюковій соломі | Селище Наддніпрянське, Дніпровський район, м.Херсон | Виконком Херсонської міської ради, 2014 рік | 1 324,2 | 4-1324,2 | 281,77 |
|  | Комунальне господарство | Реконструкція котельні з використанням твердопаливного котла потужністю 1,25 МВт | Котельня №1, вул. Леніна, 2, м.Нова Каховка | Виконком Новокаховської міської ради, 2015 рік | 5 993,0 | 4-5393,7 5-599,3 | 1331,8 |
|  | Комунальне господарство | Модернізація котельні №3 по вул. Леніна з метою переведення на місцеві види твердого палива. м. Каховка КПТМ «Каховтеплокомуненер-го» | Котельня №3 КПТМ «Каховтеплокомуненер-го» вул. Леніна, м.Каховка | Виконком Каховської міської ради, 2014 рік | 4 200,0 | 4-3360,0 5-840,0 | 1050,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Дитячий садок с. Надеждівка Білозерський район | Надеждівська сільська рада, 2014 рік | 520,0 | 1 – 62,4 2 – 457,6 | 162,5 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Поліклініка №1 КП «Херсонська міська клінічна лікарня» просп. Ушакова, 21, м. Херсон | Управління комунальної власності Херсонської міської ради, 2014 рік | 1 060,0 | 1 – 222,6 2 – 837,4 | 310,0 |
|  | Бюджетні установи | Будівництво котельні на альтернативних видах палива Станіславської загальноосвітньої школи I-III ступенів Білозерської районної ради Херсонської області імені К.Й.Голобородька по вул.Леніна,35,с.Станіслав Білозерського району Херсонської області | СтаніславськаЗОШ,с.Станіслав Білозерського району Херсонської області | Відділ освіти, молоді та спорту Білозерської районної державної адміністрації, 2014 рік | 6000,0 | 4-5930,0 5-70,0 | 612,3 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Білозерська багатопрофільна гімназія ім. О.Я. Печерського, вул. Р. Вдовиченко, 93, смт. Білозерка, Білозерський район | Комунальна установа «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» Білозерської районної ради Херсонської області, 2014 рік | 1 845,0 | 1 – 221,4 2 – 1623,6 | 430,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул. 40 років Перемоги, 12, с. Музиківка, Білозерський район | Комунальна установа «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» Білозерської районної ради Херсонської області, 2014 рік | 1 100,0 | 1 – 132,0 2 – 968,0 | 315,0 |
|  | Бюджетні установи | Проведення санації з модернізацією внутрішньої системи опалення будівлі Комунального закладу «Чорнобаївський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Білозерської районної ради Херсонської області по вул.Галицькій, с.Чорнобаївка,Білозерського району Херсонської області | «Чорнобаївський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Білозерської районної ради Херсонської області с.Чорнобаївка, Білозерський район Херсонської області | Відділ освіти, молоді та спорту Білозерської районної державної адміністрації, 2014 рік | 6 000,00 | 4-5941,975 5-58,025 | 697,6 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Загальноосвітня школа №18 с. Антонівка вул. Херсонська, 82 | Управління освіти Херсонської міської ради, 2014 рік | 510,0 | 1 – 107,1 2 – 402,9 | 160,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Школа-садок №8 с. Жовтневе | Управління освіти Херсонської міської ради, 2014 рік | 480,0 | 1 – 100,8 2 – 379,2 | 150,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Будинок культури с. Велетенське Білозерський район | Кізомиська сільська рада, 2014 рік | 820,0 | 1 – 98,4 2 – 721,6 | 215,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Дитячий садок «Вишенька» с. Дар’ївка Білозерський район | Дар’ївська сільська рада, 2014 рік | 450,0 | 1 – 54,0 2 – 396,0 | 140,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Херсонський навчально-виховний комплекс №51 ім. Г.О.Потьомкіна, проспект Будівельників, 9, м. Херсон | Управління освіти Херсонської міської ради, 2014 рік | 840,0 | 1 – 176,4 2 – 663,6 | 221,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Басейн в приміщенні Херсонської загальноосвітньої школи №46, вул. Фрітаун, 82, м. Херсон | Управління освіти Херсонської міської ради, 2014 рік | 180,0 | 1 – 37,8 2 – 142,2 | 56,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Велетенська загальноосвітня школа, с. Велетенське, Білозерський район | Комунальна установа «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» Білозерської районної ради Херсонської області, 2014 рік | 580,0 | 1 – 69,6 2 – 510,4 | 165,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Правдинська загальноосвітня школа, с. Правдино, Білозерський район | Комунальна установа «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» Білозерської районної ради Херсонської області, 2014 рік | 520,0 | 1 – 62,4 2 – 457,6 | 149,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Білозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Б. Хмельницького, вул. Ботумська, 26, смт Білозерка, Білозерський район | Комунальна установа «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» Білозерської районної ради Херсонської області, 2014 рік | 480,0 | 1 – 57,6 2 – 422,4 | 150,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Білозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3, вул. К.Маркса, 217, смт Білозерка, Білозерський район | Комунальна установа «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» Білозерської районної ради Херсонської області, 2014 рік | 350,0 | 1 – 42,0 2 – 308,0 | 110,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул. Шкільна, 12, с. Східне, Білозерський район | Комунальна установа «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» Білозерської районної ради Херсонської області, 2014 рік | 900,0 | 1 – 108,0 2 – 792,0 | 280,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Надеждівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул. Центральна, 16, с. Надеждівка, Білозерський район | Комунальна установа «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» Білозерської районної ради Херсонської області, 2014 рік | 1 160,0 | 1 – 139,2 2 – 1020,8 | 330,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Дніпровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул. Степова, 2, с. Дніпровське, Білозерський район | Комунальна установа «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» Білозерської районної ради Херсонської області, 2014 рік | 900,0 | 1 – 108,0 2 – 792,0 | 115,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Станіславський ясла-садок, вул. Культурна, 30, с. Станіслав, Білозерський район | Станіславська сільська рада, 2014 рік | 425,0 | 1 – 51,0 2 – 374,0 | 145,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Адміністративна будівля Станіславської сільської ради, вул. Леніна, 15, с. Станіслав, Білозерський район | Станіславська сільська рада, 2014 рік | 920,0 | 1 – 110,4 2 – 809,6 | 242,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Посад-Покрівська АЗПСМ, вул. Дідуха, 66, с. Посад-Покрівка, Білозерський район | Комунальний заклад «Білозерський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білозерської районної ради Херсонської області, 2014 рік | 1200,0 | 1 – 144,0 2 – 1056,0 | 286,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Киселівська АЗПСМ, вул. Леніна 2-А, с. Киселівка, Білозерський район | Комунальний заклад «Білозерський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білозерської районної ради Херсонської області, 2014 рік | 800,0 | 1 – 96,0 2 – 704,0 | 210,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Радянська АЗПСМ, пров. Лікарняний 1, с. Радянське, Білозерський район | Комунальний заклад «Білозерський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білозерської районної ради Херсонської області, 2014 рік | 720,0 | 1 – 86,4 2 – 633,6 | 206,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Дар’ївська АЗПСМ, вул. Жовтнева, 126, с. Дар’ївка, Білозерський район | Комунальний заклад «Білозерський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білозерської районної ради Херсонської області, 2014 рік | 680,0 | 1 – 81,6 2 – 598,4 | 195,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Станіславська АЗПСМ, вул. Леніна 32, с.Станіслав, Білозерський район | Комунальний заклад «Білозерський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білозерської районної ради Херсонської області, 2014 рік | 980,0 | 1 – 117,6 2 – 862,4 | 245,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Олександрійський ФАП, вул. Комсомольська, 59, с.Олександрівка, Білозерський район | Комунальний заклад «Білозерський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білозерської районної ради Херсонської області, 2014 рік | 840,0 | 1 – 100,8 2 – 739,2 | 222,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Широкобалківський ФАП, вул. Леніна 71, с. Широка Балка, Білозерський район | Комунальний заклад «Білозерський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білозерської районної ради Херсонської області, 2014 рік | 890,0 | 1 – 106,8 2 – 183,2 | 234,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | КП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і. О. Тропіних», пров. Береговий, 3, м. Херсон | Управління комунальної власності Херсонської міської ради, 2014 рік | 5 700,0 | 1 – 1197,0 2 – 4503,0 | 1 320,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Дитяча поліклініка КП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша», вул. Ціалковського, 52, м. Херсон | Управління комунальної власності Херсонської міської ради, 2014 рік | 120,0 | 1 – 25,2 2 – 94,8 | 32,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Поліклініка №2 КП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелаша», вул. Тираспільська, 62-а, м. Херсон | Управління комунальної власності Херсонської міської ради, 2014 рік | 1 800,0 | 1 – 378,0 2 – 1422,0 | 510,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | КП«Пологовий будинок Суворовського району ім. З.С.Клименко», вул. Гоголя, 1, м. Херсон | Управління комунальної власності Херсонської міської ради, 2014 рік | 2 100,0 | 1 – 441,0 2 – 1659,0 | 540,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | КП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С.Лучанського», вул. Кримська, 138, м. Херсон | Управління комунальної власності Херсонської міської ради, 2014 рік | 7 300,0 | 1 – 1533,0 2 – 5767,0 | 1 700,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Загальноосвітній навчальний заклад №33 (з дитячим садком), пров. Приміський, 7, м. Херсон | Управління освіти Херсонської міської ради, 2014 рік | 840,0 | 1 – 176,4 2 – 663,6 | 240,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Загальноосвітній навчальний заклад №39, с. Текстильників, м. Херсон | Управління освіти Херсонської міської ради, 2014 рік | 435,0 | 1 – 91,35 2 – 343,65 | 135,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Загальноосвітній навчальний заклад №40, с. Молодіжне, м. Херсон | Управління освіти Херсонської міської ради, 2014 рік | 670,0 | 1 – 140,7 2 – 529,3 | 210,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Загальноосвітній навчальний заклад №43, с. Сонячне, м. Херсон | Управління освіти Херсонської міської ради, 2014 рік | 460,0 | 1 – 96,6 2 – 363,4 | 150,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Фізико-технічний ліцей, вул. З.Егерсег, 39, м. Херсон | Управління освіти Херсонської міської ради, 2014 рік | 1 600,0 | 1 – 336,0 2 – 1264,0 | 500,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Навчально-виховний комплекс №56 (підрозділ сад), вул. Карбишева, 10а, м. Херсон | Управління освіти Херсонської міської ради, 2014 рік | 550,0 | 1 – 115,5 2 – 434,5 | 170,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Дитячий дошкільний заклад №3, вул. Підпільна, 40, м. Херсон | Управління освіти Херсонської міської ради, 2014 рік | 80,0 | 1 – 16,8 2 – 63,2 | 25,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Дитячий дошкільний заклад №49, с. Зеленівка, м. Херсон | Управління освіти Херсонської міської ради, 2014 рік | 130,0 | 1 – 27,3 2 – 102,7 | 40,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Бібліотеки-філії, вул. Лесі Українки, 5, с. Зеленівка, м. Херсон | Зеленівська селищна рада, 2014 рік | 120,0 | 1 – 14,4 2 – 105,6 | 40,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Бібліотеки-філії, вул. Херсонська, 75, с. Кіндійка, м. Херсон | Антонівська сільська рада, 2014 рік | 210,0 | 1 – 25,2 2 – 184,8 | 68,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Бібліотеки-філії, вул. Шкільна, 34, с. Петрівка, м. Херсон | Зеленівська селищна рада, 2014 рік | 88,0 | 1 – 10,56 2 – 77,44 | 28,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Бібліотеки-філії, буд. 7, с. Жовтневе, м. Херсон | Наддніпрянська селищна рада, 2014 рік | 90,0 | 1 – 10,8 2 – 79,2 | 28,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Бібліотеки-філії, вул. Набережна, 17, с. Куйбишеве, м. Херсон | Комишанська селищна рада, 2014 рік | 60,0 | 1 – 7,2 2 – 52,8 | 15,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Будинок культури, вул. Гагаріна, 24-д, с. Інгулець, Білозерський район | Інгулецька сільська рада, 2014 рік | 970,0 | 1 – 116,4 2 – 853,6 | 243,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Будинок культури, вул. Центральна, 26, с.Радянське, Білозерський район | Радянська сільська рада, 2014 рік | 350,0 | 1 – 42,0 2 – 308,0 | 90,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Будинок культури, с.Томина Балка, Білозерський район | Томинобалківська сільська рада, 2014 рік | 620,0 | 1 – 74,4 2 – 545,6 | 177,0 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Школа № 55, Шуменський мікрорайон, м. Херсон | Управління освіти Херсонської міської ради, 2014 рік | 500,0 | 1 – 105,0 2 – 395,0 | 125,0 |
|  | Бюджетні установи | Будівництво котельної на твердому паливі | ДНЗ № 2 "Посмішка", вул.Ларіонова, 130, м.Гола Пристань, Голопристанський район | Голопристанська міська рада, 2014 рік | 1 192,2 | 1 – 143,064 2 – 1049,136 | 299,0 |
|  | Бюджетні установи | Реконструкція теплопункту ДНЗ №1 «Олімпієць» на біопаливі | ДНЗ №1 «Олімпієць», пров.Шкільний, 11, м.Гола Пристань, Голопристанський район | Голопристанська міська рада, 2014 рік | 615,0 | 1 – 73,8 2 – 541,2 | 175,0 |
|  | Бюджетні установи | Здійснення заходів по впровадженню технологій, які передбачають використання електричного теплоакумуляційного обігріву, в корпусі №1 Херсонського державного університету, м. Херсон, вул. 40-річчя Жовтня, 27 | Херсонський державний університет, м.Херсон, вул. 40-річчя Жовтня, 27 | Міністерство освіти і науки України, 2014 рік | 3 500,0 | 1 – 22,0 2,4 – 3478 | 945,3 |
|  | Бюджетні установи | Здійснення заходів по впровадженню технологій, які передбачають використання електричного теплоакумуляційного обігріву, в корпусі №2 Херсонського державного університету м. Херсон, вул. 40-річчя Жовтня | Херсонський державний університет, м. Херсон, вул. 40-річчя Жовтня, 27 | Міністерство освіти і науки України, 2014 рік | 2 100,0 | 1 – 21,0 2,4 – 2079 | 504,0 |
|  | Бюджетні установи | Здійснення заходів по впровадженню технологій, які передбачають використання електричного теплоакумуляційного обігріву, в гуртожитку №3 Херсонського державного університету м.Херсон, вул. 40-річчя Жовтня, 2 | Херсонський державний університет, м.Херсон, вул. 40-річчя Жовтня, 27 | Міністерство освіти і науки України, 2014 рік | 3 000,0 | 1 – 25,0 2,4 – 2975,0 | 1080,4 |
|  | Бюджетні установи | Здійснення заходів по впровадженню технологій, які передбачають використання електричного теплоакумуляційного обігріву, в гуртожитку №4 Херсонського державного університету м.Херсон, вул. Ливарна, 1 | Херсонський державний університет, м.Херсон, вул. 40-річчя Жовтня, 27 | Міністерство освіти і науки України, 2014 рік | 3 100,0 | 1 – 23,0 2,4 – 3077,0 | 651,0 |
|  | Бюджетні установи | Здійснення заходів по впровадженню технологій, які передбачають використання електричного теплоакумуляційного обігріву, в корпусі №6 Херсонського державного університету м.Херсон, вул. 40-річчя Жовтня, 4 | Херсонський державний університет, м.Херсон, вул. 40-річчя Жовтня, 27 | Міністерство освіти і науки України, 2014 рік | 1 500,0 | 1 – 20,0 2,4 – 1480,0 | 331,5 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Адмінбудівля сільської ради, с.Дніпровське, Білозерський район | Дніпровська сільська рада, 2014 рік | 180,0 | 4 – 170,0 5 – 10,0 | 45,3 |
|  | Бюджетні установи | Модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо, а саме паливний брикет) | Дитячий садок, вул. Спортивна, с. Дніпровське, Білозерський район | Дніпровська сільська рада, 2014 рік | 480,0 | 4 – 432,0 5 – 48,0 | 143,7 |
| Проведення санації об'єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі Білозерської багатопрофільної гімназії ім. О.Я. Печерського | Білозерська багатопрофільна гімназія ім. О.Я. Печерського, вул. Р.Вдовиченка, 89, смт Білозерка, Білозерський район | Білозерська районна рада, Білозерська районна державна адміністрація, 2014 рік | 7 224,8 | 1 – 1517,208 2 – 5707,592 | 1806,0 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі з реконструкцією системи вентиляції | Херсонський фізико-технічний ліцей, вул. Залаегерсег, 39, м. Херсон | Виконком Херсонської міської ради, 2015 рік | 5 650,0 | 4-5650,0 | 706,25 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі | Дитячий садок, смт Горностаївка,2 Горностаївський район | Горностаївська сільська рада, 2014 рік | 2 085,0 | 4-2005,0 5-80,0 | 145,95 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі | Дитячий садок, с. Каїри, Горностаївський район | Каїрська сільська рада, 2014 рік | 2 080,0 | 4-2000,0 5-80,0 | 145,6 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі з реконструкцією котельні та використанням альтернативних видів палива | Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, с. Костянтинівка, Горностаївський район | Відділ освіти Горностаївської районної державної адміністрації, 2015 рік | 5 800,0 | 4-5680,0 5-120,0 | 630,43 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі, будівництво системи опалення з використанням теплового насоса та монтажем системи гарячого водопостачання | Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, с. Червона Поляна, Горностаївський район | Відділ освіти Горностаївської районної державної адміністрації, 2015 рік | 6 156,14 | 4-6056,14 5-100,0 | 430,9 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі, встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Дитячий садок, с. Червона Поляна, Горностаївський район | Червонополянська сільська рада, 2015 рік | 1 040,0 | 4-980,0 5-60,0 | 72,8 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі з реконструкцією котельні та використанням альтернативних видів палива | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Каїри, Горностаївський район | Відділ освіти Горностаївської районної державної адміністрації, 2015 рік | 4 800,0 | 4-4710,0 5-90,0 | 558,14 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі з реконструкцією котельні | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Новопетрівка, Нижньосірогозький район | Відділ освіти Нижньосірогозької районної державної адміністрації, 2015 рік | 3 300,0 | 4-3240,0 5-60,0 | 383,7 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі | Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, с. Верхні Торгаї, Нижньосірогозький район | Нижньосірогозька районна рада, 2015 рік | 680,0 | 4-620,0 5-60,0 | 47,6 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі | Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, с. Степне Нижньосірогозький район | Нижньосірогозька районна рада, 2015 рік | 1 100,0 | 4-1040,0 5-60,0 | 77,0 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, смт Нижні Сірогози | Нижньосірогозька районна рада, 2015 рік | 1 620,0 | 4-1540,0 5-80,0 | 113,4 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі, встановлення сонячних колекторів для системи гарячого водопостачання та реконструкція системи опалення | Спеціалізований навчально-виховний комплекс спортивного профілю «Загальноосвітня школа-інтернат IІ-ІІІ ступенів – вище училище фізичної культури» Херсонської обласної ради, вул. Чекістів, 2, м. Херсон | Херсонська обласна рада, 2015 рік | 6 000,0 | 4-5820,0 5-180,0 | 420,0 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівель | Гуртожитки Херсонського ліцею Херсонської обласної ради вул. Полтавська, 89, м. Херсон | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, 2015 рік | 3 500,0 | 4-3390,0 5-110,0 | 500,0 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівель | Гуртожитки комунального закладу «Херсонська загальноосвітня школа інтернат І - III ступенів ім. Т.Г.Шевченка» Херсонської обласної ради, вул. Пугачова, 101, м. Херсон | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, 2015 рік | 3 800,0 | 4-3685,0 5-115,0 | 506,67 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі | Обласний дитячий пульмонологічний санаторій «Дніпро», вул. Кримська, 145, м.Херсон | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, 2015 рік | 3 200,0 | 4-3076,3 5-123,7 | 400,0 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі корпусу новонароджених дітей з реконструкцією системи вентиляції | Комунальний заклад «Херсонська обласна дитяча клінічна лікарня», вул. Українська, 81, м.Херсон | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, 2015 рік | 7 800,0 | 4-7662,8 5-137,2 | 812,5 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі з реконструкцією системи вентиляції | Пологовий будинок ім. З.С.Клименко, вул.Гоголя,1, м.Херсон | Виконком Херсонської міської ради, 2015 рік | 7 200,0 | 4-7062,0 5-138,0 | 757,9 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівель | Комунальний заклад «Херсонська школа вищої спортивної майстерності Херсонської обласної ради», вул.М.Фортус, 38, м.Херсон | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, 2015 рік | 6 900,0 | 4-6714,4 5-185,6 | 766,7 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі з реконструкцією системи теплопостачання та вентиляції | Комунальний заклад «Палац молоді та студентів», пл. ім. Т.Г.Шевченка, 1, м.Херсон | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, 2015 рік | 9 800,0 | 4-9629,6 5-170,4 | 980,0 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі з реконструкцією котельні та використанням альтернативних видів палива | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, смт Нововоронцовка, Нововоронцовський район | Відділ освіти Нововоронцовської районної державної адміністрації, 2015 рік | 8 000,0 | 4-7830,0 5-170,0 | 800,0 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі з реконструкцією котельні та використанням альтернативних видів палива | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Дудчани, Нововоронцовський район | Відділ освіти Нововоронцовської районної державної адміністрації, 2015 рік | 5 000,0 | 4-4880,0 5-120,0 | 581,4 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі з реконструкцією котельні та використанням альтернативних видів палива | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Хрещенівка, Нововоронцовський район | Відділ освіти Нововоронцовської районної державної адміністрації, 2015 рік | 6 000,0 | 4-5870,0 5-130,0 | 674,16 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі з реконструкцією котельні та використанням альтернативних видів палива | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Козачі Лагері, Горностаївський район | Відділ освіти Горностаївської районної державної адміністрації, 2015 рік | 6 900,0 | 4-6770,0 5-130,0 | 766,7 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі з реконструкцією котельні та використанням альтернативних видів палива | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Заводівка, Горностаївський район | Відділ освіти Горностаївської районної державної адміністрації, 2015 рік | 4 200,0 | 4-4080,0 5-120,0 | 525 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі з реконструкцією котельні | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, смт Брилівка, Цюрупинський район | Відділ освіти Цюрупинської районної державної адміністрації, 2015 рік | 7 800,0 | 4-7650,0 5-150,0 | 866,671 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі з реконструкцією котельні та використанням альтернативних видів палива | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Великі Копані, Цюрупинський район | Відділ освіти Цюрупинської районної державної адміністрації, 2015 рік | 6 400,0 | 4-6270,0 5-130,0 | 735,6 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1, смт Велика Лепетиха | Відділ освіти Великолепетиської районної державної адміністрації, 2015 рік | 4 900,0 | 4-4770,0 5-130,0 | 628,2 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі | Дошкільний заклад «Дзвіночок», вул. Радянська, 37, смт Новотроїцьке | Новотроїцька селищна рада, 2015 рік | 1 621,9 | 4-1621,9 | 405,25 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівель з реконструкцією системи теплозабезпечення та котельнею на альтернативних видах палива | Львівський НВК «Початкова школа-гімназія-інтернат» вул.Шкільна,1, с.Ольгівка, Бериславського району | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, 2014 рік | 8 900,0 | 4-8710,0 5-190,0 | 1 141,0 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі гуртожитку, встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання та теплового насоса для підігрівання води у басейні | Санаторна загальноосвітня школа- інтернат І - III ступенів Херсонської обласної ради, вул. Жовтнева,1, с.Чорнобаївка, Білозерського району | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, 2015 рік | 4 600,0 | 4-4420,0 5-180,0 | 522,7 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі | Комунальна установа «Херсонський обласний центр служби крові», вул.Миколаївське шосе,7, м.Херсон | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, 2014 рік | 6 700,0 | 4-6565,0 5-135,0 | 744,4 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі | Комунальний заклад «Новоолександрівський обласний дитячий гастроентерологічний санаторій», вул.Лісова, 7, с.Нова Олександрівка, Нововоронцовський район | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, 2014 рік | 5 800,0 | 4-5670,0 5-130,0 | 651,7 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі | Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву №1, пр. 200 років Херсона,19, м.Херсон | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, 2014 рік | 5 600,0 | 4-5490,0 5-110,0 | 708,86 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівель | Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву №2, пр.Ушакова, ІІІ-й затон р.Дніпро, вул.Петренка, 5, м.Херсон | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, 2014 рік | 5 300,0 | 4-5210,0 5-90,0 | 697,4 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі з встановленням пілетної котельні | Загальноосвітня школа I-III ступенів, вул.Поштова, 5, с.Тягинка, Бериславський район | Відділ освіти Бериславської районної державної адміністрації, 2015 рік | 4852,8 | 4-4578,1 5-274,7 | 953,8 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі з встановленням пілетної котельні | Комунальний заклад «Поліклініка загальної практики сімейної медицини Бериславської районної ради», «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», с.Зміївка, Бериславський район | Бериславська районна державна адміністрація, 2015 рік | 3783,8 | 4-3569,6 5-214,2 | 765,23 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі з реконструкцією котельні та використанням альтернативних видів палива | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Осокорівка, Нововоронцовський район | Відділ освіти Нововоронцовської районної державної адміністрації, 2015 рік | 4240,0 | 4-4000,0 5-240,0 | 506,33 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі з реконструкцією котельні та використанням альтернативних видів палива | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Михайлівка, Нововоронцовський район | Відділ освіти Нововоронцовської районної державної адміністрації, 2014 рік | 6000,0 | 4-5840,0 5-160,0 | 697,67 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі з встановленням автономної пілетної котельні | Загальноосвітня школа I-III ступенів, с.Золота Балка, Нововоронцовський район | Відділ освіти Нововоронцовської районної державної адміністрації, 2015 рік | 3520,4 | 4-3321,2 5-199,2 | 706,64 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі з встановленням автономної пілетної котельні | Загальноосвітня школа I-III ступенів, вул. Шкільна, 10, с.Заозерне, Каховський район | Відділ освіти Каховської районної державної адміністрації, 2015 рік | 4308,0 | 4-4064,2 5-243,8 | 864,7 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі з реконструкцією котельні | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Нова Маячка, Цюрупинський район | Відділ освіти Цюрупинської районної державної адміністрації, 2014 рік | 6 900,0 | 4-6765,0 5-135,0 | 988,9 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі з реконструкцією котельні | Цюрупинська гімназія, м. Цюрупинськ | Відділ освіти Цюрупинської районної державної адміністрації, 2014 рік | 5 900,0 | 4-5775,0 5-125,0 | 756,4 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі | Орлівський сільський Будинок культури, вул. Карла Маркса, 79, с. Орлове, Високопільський район | Орлівська сільська рада, 2015 рік | 4200,0 | 4 – 4180,0 5 – 20,0 | 420,0 |
|  | Бюджетні установи | Термосанація будівлі | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1, с.Рубанівка, Великолепетиський район | Відділ освіти Великолепетиської районної державної адміністрації, 2015 рік | 4900,0 | 4 – 4870,0 5 – 30,0 |  |
|  | Бюджетні установи | Капітальний ремонт фасадів, покрівлі та проведення санації з модернізацією внутрішньої системи опалення будівлі Станіславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білозерськоїї районної ради Херсонської області імені К.Й.Голобородька по вул.Леніна, 35, с. Станіслав білозерського району Херсонської області | Станіславська ЗОШ І-ІІІ ступенів, с.Станіслав, Білозерський район | Відділ освіти, молоді та спорту Білозерської районної державної адміністрації, 2015 рік | 5 000,00 | 4-4953,588 5-46,412 | 687,5 |
| Будівництво високоефективних автономних газових котелень |
|  | Бюджетні установи | Облаштування автономної газової топкової та встановлення теплових сонячних колекторів для системи гарячого водопостачання | Комунальний заклад Херсонської обласної ради «Притулок для дітей служби у справах дітей обласної державної адміністрації», вул. Запорізька, 4, с. Степанівка, м. Херсон | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, 2015 рік | 588,9 | 4-588,9 | 164,4 |
|  | Бюджетні установи | Будівництво газової топкової, що розміщуватиметься окремо | Херсонський обласний центр туристично-краєзнавчої творчості учнівської молоді, проспект Ушакова, 18/2, м. Херсон | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, 2015 рік | 580,0 | 4-580,0 | 456,0 |
|  | Бюджетні установи | Будівництво дахової котельні | Центр діагностики обласної лікарні, пр. Ушакова, 36, м. Херсон | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, 2015 рік | 1 535,0 | 4-1535,0 | 348,86 |
|  | Бюджетні установи | Будівництво котельні | Загальноосвітня школа №1, вул. Леніна, 53, смт Верхній Рогачик | Відділ освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації, 2015 рік | 1 016,0 | 4-1016,0 | 290,29 |
|  | Бюджетні установи | Будівництво газових котелень | Центральна районна лікарня, смт Верхній Рогачик | Верхньорогачицька районна державна адміністрація, 2015 рік | 2 365,0 | 4-2365,0 | 492,71 |
| Енергоефективне освітлення |
|  | Бюджетні установи | Капітальний ремонт освітлення та стелі (з використанням енергозберігаючих світильників та датчиків рівня освітлення) | Навчальні приміщення Старозбур’ївської санаторної школи-інтернату I-ІІ ступенів, вул. Лісна, 2, с. Стара Збур’ївка, Голопристанський район | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, 2015 рік | 295,0 | 5-295,0 | 42,14 |
|  | Комунальне господарство | Модернізація системи зовнішнього освітлення з використанням світлодіодних світильників | с. Музиківка, Білозерський район | Музиківська селищна рада, 2015 рік | 2 467,18 | 4-2467,18 | 616,79 |
|  | Бюджетні установи | Капітальний ремонт освітлення та стелі (з використанням енергозберігаючих світильників та датчиків рівня освітлення) | Приміщення навчальної частини спеціалізованого навчально-виховного комплексу спортивного профілю «Загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів - вище училище фізичної культури», вул.Чекістів, 2, м.Херсон | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, 2015 рік | 298,0 | 5-298,0 | 42,57 |
|  | Комунальне господарство | Реконструкція мереж вуличного освітлення з використанням світлодіодних світильників | с.Новомиколаївка (вулиці Леніна, Чапаєва № 2 – 34, Шкільна), Високопільський район | Новомиколаївська сільська рада, 2015 рік | 143,0 | 4 – 143,0 | 20,4 |
|  | Комунальне господарство | Реконструкція мереж вуличного освітлення з використанням світлодіодних світильників | с.Новомиколаївка (вулиці Цветаєва, Шевченка, Суворова № 44 – 69), Високопільський район | Новомиколаївська сільська рада, 2015 рік | 200,0 | 4 – 200,0 | 24,8 |
|  | Комунальне господарство | Реконструкція мереж вуличного освітлення з використанням світлодіодних світильників | с.Новомиколаївка (вулиці Рослого, Чапаєва, Суворова № 2 – 41), Високопільський район | Новомиколаївська сільська рада, 2015 рік | 200,0 | 4 – 200,0 | 25,0 |
|  | Комунальне господарство | Реконструкція мереж вуличного освітлення з використанням світлодіодних світильників | с.Мала Шестірня (вул. Леніна), Високопільський район | Малошестірнянська сільська рада, 2014 рік | 132,0 | 4 – 132,0 | 18,8 |
|  | Комунальне господарство | Реконструкція мереж вуличного освітлення з використанням світлодіодних світильників | с.Мала Шестірня (вул. Молодіжна, пров. Шкільний), Високопільський район | Малошестірнянська сільська рада, 2014 рік | 126,0 | 4 – 126,0 | 16,4 |
| Впровадження вузлів обліку теплової енергії |
|  | Бюджетні установи | Встановлення вузла обліку обсягу споживання теплової енергії на опалення | Музей-квартира Б.Лавреньова, вул. Горького, 1, м. Херсон | Управління культури та туризму обласної державної адміністрації, 2015 рік | 31,1 | 5-31,1 | 37,22 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення вузла обліку обсягу споживання теплової енергії на опалення | Музей природи, вул. Горького, 5, м. Херсон, | Управління культури та туризму обласної державної адміністрації, 2015 рік | 29,6 | 5-29,6 | 26,96 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення вузла обліку обсягу споживання теплової енергії на опалення | Краєзнавчий музей, вул. К. Маркса, 140, м. Каховка | Управління культури та туризму обласної державної адміністрації, 2015 рік | 31,5 | 5-31,5 | 32,4 |
| Встановлення сонячних колекторів для гарячого водопостачання |
|  | Бюджетні установи | Встановлення сонячних колекторів для забезпечення гарячим водопостачанням | Корпус лікарні ім. Тропіних, вул. Комарова, 2, м. Херсон | Херсонський міськвиконком, 2015 рік | 1 019, 8 | 4-943,3 5-76,5 | 156,9 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення сонячних колекторів для забезпечення гарячим водопостачанням | Цюрупинська районна лікарня, м. Цюрупинськ | Цюрупинська районна державна адміністрація, 2015 рік | 862,1 | 4-797,1 5-65,0 | 139,0 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення сонячних колекторів для забезпечення гарячим водопостачанням | Хірургічне відділення обласної лікарні, пр.Ушакова, 65, м.Херсон | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, 2014 рік | 463,4 | 4-431,0 5-32,4 | 82,7 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення сонячних колекторів для забезпечення гарячим водопостачанням | Дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок», м. Скадовськ | Скадовський міськвиконком, 2015 рік | 48,3 | 4-44,7 5-3,6 | 7,4 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Центральна районна лікарня, вул. Гагаріна, 64, смт Нова Воронцовка | Нововоронцовська районна рада, 2015 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Центральна районна лікарня, смт Новотроїцьке | Новотроїцька районна рада, 2015 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Центральна районна лікарня, вул. Радянська, 20, м. Скадовськ | Скадовська районна рада, 2015 рік | 140,0 | 5-140,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Центральна районна лікарня, вул. Леніна, 240, смт Велика Олександрівка | Великоолександрів-ська районна рада, 2015 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Центральна районна лікарня, вул. Островського, 11, смт Велика Лепетиха | Великолепетиська районна рада, 2015 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Центральна районна лікарня, вул. Комсомольська, 33, смт Верхній Рогачик | Верхньорогачицька районна рада, 2015 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Центральна районна лікарня, вул. Комунарів, 85, м. Цюрупинськ | Цюрупинська районна рада, 2014 рік | 853,3 | 4-773,3 5-80,0 | 59,7 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Центральна районна лікарня, вул. Космонавтів, 21, смт Чаплинка | Чаплинська районна рада, 2015 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Міська лікарня, вул. К.Маркса, 33-а, м. Нова Каховка | Новокаховська міська рада, 2015 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Школа-сад і фельдшерсько-акушерський пункт, с. Приозерне, Генічеський район | Щасливцівська сільська рада, 2014 рік | 53,9 | 5-53,9 | 3,4 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Сімейна амбулаторія, с. Щасливцеве, Генічеський район | Щасливцівська сільська рада, 2014 рік | 53,9 | 5-53,9 | 3,4 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Дільнична лікарня, с. Борозенське, Великоолександрівський район | Борозенська сільська рада, 2014 рік | 41,8 | 5-41,8 | 2,6 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Тарасівка, Цюрупинський район | Тарасівська сільська рада, 2014 рік | 41,8 | 5-41,8 | 2,6 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Клини, Цюрупинський район | Тарасівська сільська рада, 2014 рік | 41,8 | 5-41,8 | 2,66 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Амбулаторія, с. Первомаївка, Верхньорогачицький район | Первомаївська сільська рада, 2014 рік | 41,8 | 5-41,8 | 2,66 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання та теплового насоса | Лікарня, смт Новоолексіївка, Генічеський район | Новоолексіївська селищна рада, 2014 рік | 226,6 | 4-206,0 5-20,6 | 14,4 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання та теплового насоса | Амбулаторія, с. Чулаківка, Голопристанський район | Чулаківська сільська рада, 2014 рік | 294,8 | 4-268,0 5-26,8 | 18,7 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання та теплового насоса | Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Петрівка, Скадовський район | Шевченківська сільська рада, 2015 рік | 132,0 | 4-120,0 5-12,0 | 8,4 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання та теплового насоса | Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Гаврилівка, Нововоронцовський район | Гаврилівська сільська рада, 2015 рік | 204,6 | 4-186,0 5-18,6 | 13,0 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання та теплового насоса | Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Томарине, Бериславський район | Томаринська сільська рада, 2014 рік | 132,0 | 4-120,0 5-12,0 | 8,4 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Дошкільний навчальний заклад, вул. Центральна, 53, с. Золота Балка, Нововоронцовський район | Відділ освіти Нововоронцовської районної державної адміністрації, 2014 рік | 41,8 | 5-41,8 | 2,66 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання та теплового насоса | Дошкільний навчальний заклад, вул. Димитрова, 3, с. Михайлівка, Нововоронцовський район | Відділ освіти Нововоронцовської районної державної адміністрації, 2014 рік | 159,5 | 4-145,0 5-14,5 | 10,15 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Дошкільний навчальний заклад, с. Біляївка, Нововоронцовський район | Відділ освіти Нововоронцовської районної державної адміністрації, 2015 рік | 41,8 | 5-41,8 | 2,66 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Дошкільний навчальний заклад, с. Гаврилівка, Нововоронцовський район | Відділ освіти Нововоронцовської районної державної адміністрації, 2015 рік | 41,8 | 5-41,8 | 2,66 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Дошкільний навчальний заклад, с. Нововоскресенське, Нововоронцовський район | Відділ освіти Нововоронцовської районної державної адміністрації, 2015 рік | 41,8 | 5-41,8 | 2,66 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Дошкільний навчальний заклад, вул.Центральна, 53, с. Любимівка, Нововоронцовський район | Відділ освіти Нововоронцовської районної державної адміністрації, 2015 рік | 41,8 | 5-41,8 | 2,66 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Дошкільний навчальний заклад, пров. Степовий, 3, с. Хрещенівка, Нововоронцовський район | Відділ освіти Нововоронцовської районної державної адміністрації, 2015 рік | 41,8 | 5-41,8 | 2,66 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання та теплового насоса | Дошкільний навчальний заклад, с. Миролюбівка, Нововоронцовський район | Відділ освіти Нововоронцовської районної державної адміністрації, 2015 рік | 281,6 | 4-256,0 5-25,6 | 17,92 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання та теплового насоса | Дошкільний навчальний заклад, с. Петропавлівка, Нововоронцовський район | Відділ освіти Нововоронцовської районної державної адміністрації, 2015 рік | 145,0 | 4-130,5 5-14,5 | 10,15 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Загальноосвітня школа, с. Чулаківка, Голопристанський район | Відділ освіти Голопристанської районної державної адміністрації, 2015 рік | 41,8 | 5-41,8 | 2,66 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Загальноосвітня школа, с. Пам’ятне, Голопристанський район | Відділ освіти Голопристанської районної державної адміністрації, 2015 рік | 41,8 | 5-41,8 | 2,66 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Загальноосвітня школа, с. Рівне, Голопристанський район | Відділ освіти Голопристанської районної державної адміністрації, 2015 рік | 41,8 | 5-41,8 | 2,66 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Херсонська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка, вул. Пугачова, 101, м. Херсон | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, 2014 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Школа-інтернат І-ІІІ ступенів, вул. Маяковського, 2, м. Нова Каховка | Херсонська обласна рада, 2015 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Школа-інтернат І-ІІІ ступенів, вул.Шмідта, 38, м.Скадовськ | Херсонська обласна рада, 2015 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Спеціальна школа-інтернат, с. Стара Збур’ївка, Голопристанський район | Херсонська обласна рада, 2015 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Херсонський професійний машинобудівний ліцей, вул. Тираспольська, 1, м. Херсон | Херсонська обласна рада, 2015 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Вище професійне училище № 2, Миколаївське шосе, 52, м. Херсон | Херсонська обласна рада, 2015 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Херсонський професійний суднобудівний ліцей, Острівське шосе, 1, м.Херсон | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2015 рік | 154,0 | 4-154,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Приозерне професійне технічне училище № 6, с. Петрівське, Білозерський район | Херсонська обласна рада, 2015 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Професійний електротехнічний ліцей, вул. Першотравнева, 28, м. Нова Каховка | Херсонська обласна рада, 2015 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Професійний ліцей зв’язку та типографії, вул. І.Кулика, 147, м. Херсон | Херсонська обласна рада, 2015 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Професійний ліцей харчової промисловості, вул. Поповича, 3, м. Херсон | Херсонська обласна рада, 2015 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Каховський професійний ліцей сфери послуг, вул.Кірова, 5, м. Каховка | Херсонська обласна рада, 2015 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Вище професійне училище № 17, вул. Паризької Комуни, м. Генічеськ | Херсонська обласна рада, 2015 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Професійне технічне училище № 22, вул. Українська, 55, смт Велика Лепетиха | Херсонська обласна рада, 2015 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Каховський професійний аграрний ліцей, вул. Жовтнева, 1, с. Червоний Перекоп, Каховський район | Херсонська обласна рада, 2015 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Іванівський професійний аграрний ліцей, вул. Щорса, 4-б, смт Іванівка | Херсонська обласна рада, 2015 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Бериславський професійний аграрний ліцей, вул. Центральна, 1, с. Червоний Маяк, Бериславський район | Херсонська обласна рада, 2015 рік | 154,0 | 4-140,0 5-14,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Новокаховський приладобудівний технікум, вул. Перемоги, 11, м. Нова Каховка | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2015 рік | 154,0 | 4-154,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Новокаховський політехнічний коледж ОНПУ, вул. Першотравнева, 30, м. Нова Каховка | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2015 рік | 154,0 | 4-154,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Новокаховський коледж Таврійської державної аграрної академії, вул. Горького, 1, м. Нова Каховка | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2015 рік | 154,0 | 4-154,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Каховський державний аграрний технікум, с. Коробки, Каховський район | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2015 рік | 154,0 | 4-154,0 | 9,8 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Дошкільний навчальний заклад «Казка», м. Генічеськ | Генічеська міська рада, 2015 рік | 57,2 | 5-57,2 | 3,64 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Дошкільний навчальний заклад «Колосок», м. Генічеськ | Генічеська міська рада, 2015 рік | 57,2 | 5-57,2 | 3,6 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Дошкільний навчальний заклад «Теремок», м. Генічеськ | Генічеська міська рада, 2015 рік | 57,2 | 5-57,2 | 3,6 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Дошкільний навчальний заклад «Червона Шапочка», м. Генічеськ | Генічеська міська рада, 2015 рік | 57,2 | 5-57,2 | 3,6 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання та теплового насоса | Дошкільний навчальний заклад «Івушка», смт Новоолексіївка, Генічеський район | Новоолексіївська селищна рада, 2015 рік | 226,6 | 4-206,0 5-20,6 | 14,4 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання та теплового насоса | Дошкільний навчальний заклад «Джерельце», смт Новоолексіївка, Генічеський район | Новоолексіївська селищна рада, 2015 рік | 226,6 | 4-206,0 5-20,6 | 14,4 |
|  | Бюджетні установи | Будівництво системи опалення з використанням теплового насоса та монтажу системи гарячого водопостачання, санація | Дошкільний навчальний заклад № 1 «Олімпієць», пров. Шкільний, 11, м. Гола Пристань | Голопристанська міська рада, 2015 рік | 10 321,0 | 4-10231,0 5-90,0 | 870,24 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання та теплового насоса | Дошкільний навчальний заклад, с. Чкалове, Новотроїцький район | Чкалівська сільська рада, 2015 рік | 660,0 | 4-600,0 5-60,0 | 42,0 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Дошкільний навчальний заклад, с. Стара Збур’ївка, Голопристанський район | Старозбур’ївська сільська рада, 2015 рік | 41,8 | 5-41,8 | 2,6 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання та теплового насоса | Дошкільний навчальний заклад, с. Музиківка, Білозерський район | Музиківська сільська рада, 2015 рік | 440,0 | 4-400,0 5-40,0 | 28,0 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Дошкільний навчальний заклад, с. Пам’ятне, Голопристанський район | Садівська сільська рада, 2015 рік | 41,8 | 5-41,8 | 2,6 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Дошкільний навчальний заклад, с. Червоний Маяк, Бериславський район | Червономаяцька сільська рада, 2015 рік | 41,8 | 5-41,8 | 2,66 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Дошкільний навчальний заклад, с. Гаврилівка, Нововоронцовський район | Гаврилівська сільська рада, 2015 рік | 41,8 | 5-41,8 | 2,66 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Дошкільний навчальний заклад, с. Томарине, Бериславський район | Томаринська сільська рада, 2015 рік | 41,8 | 5-41,8 | 2,66 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення геліоколекторів для системи гарячого водопостачання | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Козачі Лагері, Горностаївський район | Відділ освіти Горностаївської районної державної адміністрації, 2015 рік | 209,0 | 4-190,0 5-19,0 | 13,3 |
|  | Бюджетні установи | Встановлення сонячних колекторів для гарячого водопостачання | Комунальний заклад «Високопільська центральна районна лікарня», вул.Червоноармійська,145, смт Високопілля | Високопільська районна рада, 2015 рік | 154,0 | 4 – 140,0 5 – 14,0 | 9,8 |
| Всього: | 378 111,06 | 1 – 9 520,182 2-44 565,82 4 – 313 864,02 5 – 10 161,04 |  |