ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення ХV сесії обласної ради

VІ скликання

10.05.2012 № 472

ОБЛАСНА  ПРОГРАМА

«ПИТНА ВОДА ХЕРСОНЩИНИ»

на 2012 - 2020 роки

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

обласної програми «Питна вода Херсонщини»

на 2012 - 2020 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Міністерство з питань житлово-комунального господарства України |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006 - 2020 роки» |
| 3. | Розробник програми | Херсонська обласна державна адміністрація |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації |
| 5. | Учасники програми | Райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| 6. | Термін реалізації програми | 2012 – 2020 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього у тому числі: - кошти державного бюджету; - кошти місцевих бюджетів; - інші джерела | 1078890,00 тис.грн 491167,00 тис.грн 526079,00 тис.грн 61644,00 тис.грн |
| 8. | Основні джерела фінансування програми | Державний бюджет, місцеві бюджети в межах наявних фінансових ресурсів, кошти підприємств, інвестиції |

І. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів.

ІІ. Сучасний стан якості питної води та технічний стан інженерних мереж і споруд  об’єктів водопостачання та водовідведення області

Централізованим питним водопостачанням забезпечено всі 9 міст,            31 селище міського типу, а також 609 сільських населених пунктів області, що становить 97,4% від загальної кількості останніх.

Вода для забезпечення питних потреб населення області використовується з підземних джерел та одним водозабором забирається із Каховського магістрального каналу і після очистки та знезараження подається до Іванівського групового водоводу.

Вода із Каховського магістрального каналу очищується та знезаражується на спорудах водопідготовки потужністю 22,2 тис.куб.м/добу.

Проектом будівництва першої черги Іванівського групового водоводу протяжністю 95,0 км передбачено забезпечення централізованим водопостачанням 18 сільських населених пунктів Іванівського та двох населених пунктів Нижньосірогозького районів. На сьогодні централізованим водопостачанням забезпечено 9 сільських населених пунктів Іванівського району загальною чисельністю мешканців 8,6 тис. осіб.

Лабораторний контроль за якістю питної води, що забирається із Каховського водосховища, проводиться підвідомчою лабораторією, яка входить до комплексу очисних споруд. Крім того, державним закладом „Іванівська районна санітарно-епідеміологічна станція” проводиться вибірковий контроль щодо якості питної води за хімічними та мікробіологічними показниками. Знезараження питної води на водозаборі з Каховського магістрального каналу здійснюється хлором, у смт Іванівка – із застосуванням гіпохлориту натрію. Питна вода відповідає вимогам для споживання людиною.

Санітарно-технічний стан водозабірних споруд та мереж водопостачання, особливо у сільських населених пунктах, залишається незадовільним.

Негативний вплив на якість водопостачання має значна кількість свердловин, що не експлуатуються. Деякі з них знаходяться в незадовільному стані, місцезнаходження багатьох свердловин неможливо встановити. Така негативна ситуація склалася внаслідок реорганізації сільськогосподарських та промислових підприємств. Комунальні підприємства приймають на баланс тільки робочі свердловини, що можуть використовуватися для водопостачання населення, всі інші залишаються або на балансі сільських рад, які у свою чергу не забезпечують відповідний нагляд за ними, або взагалі без нагляду, що й призводить до негативних наслідків у роботі з питань охорони водних ресурсів.

За останні роки закріпилася практика самовільного буріння свердловин як у приватному секторі, так і для потреб зрошення сільськогосподарських земель. При цьому свердловини споруджують здебільшого без відповідних дозволів та погоджень, усупереч санітарним нормам.

Не вирішується питання щодо цілодобового та безперебійного водопостачання питною водою населених пунктів області. В окремих селах у літній період вода подається через день та взагалі відсутня упродовж тижня під час ремонту мереж. У весняно-літній період практично без води залишається значна частина сільських населених пунктів Високопільського, Голопристанського, Горностаївського, Іванівського та Чаплинського районів.

У Великоолександрівському, Горностаївському, Генічеському та Високопільському районах 20 населених пунктів користуються привізною водою.

Не забезпечені достатньою кількістю питної води селища міського типу Високопілля, Горностаївка, Новотроїцьке та місто Херсон.

Незадовільний санітарно-технічний стан водопровідних мереж і споруд, систематичне відключення водопроводів від електроенергії та подача води з перебоями призвели до того, що питома вага проб, які не відповідають вимогам санітарних норм за мікробіологічними показниками, склала в Іванівському районі в селах Шотівка – 71%, Воскресенка – 33,3%, Тимофіївка – 30%, Балашове – 26,7%, Благодатне – 13,6%, у Новотроїцькому районі в селах Подове – 25%, Чкалове – 21%, Сивашівка – 13,3%, у Генічеському районі в селах Петрівка – 38%, Павлівка – 26%, смт Партизани – 25%.

У 2011 році проведено роботу щодо покращення санітарно-технічного стану водопроводів. На окремих джерелах водопостачання відновлено та огороджено зони суворого санітарного режиму, проведено герметизацію трубопроводів. Разом з тим, усуваються недоліки, що виникають у результаті аварійних ситуацій.

Однак, як свідчить досвід, в області 60% джерел господарсько-питного водопостачання мають воду, яка не відповідає вимогам державного стандарту за хімічним складом.

У 15 районах області вода не відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” (ДСанПіН 2.2.4-171-10) за вмістом сухого залишку, хлоридів, сульфатів та за показником загальної жорсткості. Наприклад, у                                    смт Високопілля зазначені показники перевищують встановлену норму втричі. В окремих селах Каховського району загальна жорсткість перевищує максимальний норматив у кілька разів, у Бериславському - в 4,5 раза.

Близько 70% джерел водопостачання у Генічеському, Великоолександрівському, Нижньосірогозькому та Чаплинському районах не відповідають вимогам санітарних норм і правил, а у Новотроїцькому та Іванівському районах – 100%.

Із 131 свердловини, що знаходяться на обліку МКП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» м. Херсона, лише                 65 мають воду, яка за хімічним складом відповідає вимогам державного стандарту. Дефіцит питної води по місту Херсону взимку становить понад               10,0 тис. куб.м/добу, а у весняно-літній період – до 30 - 40 тис.куб.м/добу.

Із загальної протяжності водопровідних мереж 3091,7 км знаходяться на балансі комунальних підприємств, з яких в аварійному стані перебувають                 1265 км, або 49%.

Втрати води в середньому по області складають 34,2%.                        Найбільший відсоток втрат зафіксовано на таких підприємствах, як                       МКП «ВУВКГ м. Херсона» - 43%, КП «Міський водоканал» м. Нова Каховка – 30%, КВУ «Каховводоканал» - 22%, ТОВ «Каланчацький водоканал» смт Каланчак – 39%, Новотроїцькводоканал – 48%.

Залишається гострою проблема забруднення навколишнього природного середовища неочищеними та знезараженими стічними водами.

Із 45 каналізаційних очисних споруд 22, або 48,8%, працюють неефективно у зв’язку з несвоєчасним проведенням капітальних ремонтів та заміною технологічного обладнання.

Відсутні очисні споруди в м. Бериславі, селищах міського типу Білозерка, Велика Олександрівка, Велика Лепетиха, Верхній Рогачик, Високопілля, Горностаївка, Іванівка, Нововоронцовка, Новотроїцьке, Нижні Сірогози, що є райцентрами.

Потребують капітального ремонту очисні споруди у містах Каховці, Новій Каховці, Генічеську, Скадовську.

Реконструкція каналізаційних мереж та споруд м. Берислава проводиться повільними темпами, у зв’язку з чим до Каховського водосховища щодоби скидається близько 1000 куб.м неочищених і знезаражених стічних вод.

Отже, вирішення питань щодо реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення, охорони джерел питного водопостачання, доведення якості питної води до вимог державних стандартів, забезпечення цілодобовим водопостачанням має стратегічне значення для Херсонської області та потребує комплексного підходу.

ІІІ. Шляхи і способи розв'язання проблеми

Розв'язанню проблеми з водопостачанням сприятиме реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення; охорони джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів; нормативно-правового забезпечення у сфері питного водопостачання та водовідведення; впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

- приведення джерел питного водопостачання у відповідальність з нормативними вимогами до зон санітарної охорони та до водоохоронних зон, проведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на відповідність установленим вимогам;

- інвентаризації каналізаційних очисних споруд;

- будівництва і реконструкції каналізаційних очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються у водні об'єкти, а також утилізації осадів;

- будівництва та впровадження станцій (установок) доочищення питної води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок;

- розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання;

- оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

- впровадження технологічного обліку води та стічних вод на підприємствах, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

- посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед за скиди промислових підприємств у водні об'єкти.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені                                в додатку 1.

IV. Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

- упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;

- будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема на територіях з найбільшими відхиленнями якості води від встановлених вимог;

- упровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів, зокрема в сільських населених пунктах, та облаштування пунктів розливу питної води з доставкою її спеціальним автотранспортом;

- інвентаризація каналізаційних очисних споруд;

- будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема в сільських населених пунктах;

- розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення;

- оснащення лабораторій здійснення контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням.

Завдання і заходи з виконання Програми викладені в додатку 2.

V. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

- забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищити якість питної води та очищення стічних вод;

- забезпечити утилізацію осадів, що утворюються під час очищення стічних вод та питної води;

- поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію в області;

- забезпечити охорону джерел питного водопостачання;

- впровадити на підприємствах питного водопостачання та водовідведення новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів;

- зменшити втрати питної води;

- забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що має доступ до систем централізованого водопостачання.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

VІ. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів місцевих бюджетів у межах наявних фінансових ресурсів, у тому числі спрямованих на фінансування заходів інших державних, регіональних та галузевих програм і проектів;

- коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку;

- зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.

Орієнтовний обсяг потреби в коштах на фінансування Програми становить 1078890,00 тис. грн, з яких за рахунок державного бюджету –                                 491167,00 тис. грн, місцевих бюджетів у межах наявних фінансових ресурсів - 526079,00 тис. грн, з інших джерел – 61644,00 тис. грн.

Заступник керівника

виконавчого апарату,

керуючий справами 							В.Л. Григоренко

Додаток 1 до обласної програми «Питна вода Херсонщини» на 2012 - 2020 роки

ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ та ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

обласної програми «Питна вода Херсонщини» на 2012 - 2020 роки

| Джерела фінансування | Орієнтований обсяг потреби в коштах на фінансування, тис. грн | У тому числі за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Державний бюджет | 491167,00 | 113480,00 | 60572,00 | 57098,00 | 45663,00 | 46721,80 | 40922,80 | 41422,80 | 41922,80 | 43363,80 |
| Місцевий бюджет | 526079,00 | 85705,40 | 112477,60 | 89006,40 | 54979,60 | 54112,00 | 32824,00 | 32324,00 | 32325,00 | 32325,00 |
| Інші джерела | 61644,00 | 6137,70 | 4879,10 | 5582,60 | 6434,70 | 7835,98 | 7735,98 | 7678,98 | 7678,98 | 7679,98 |
| Усього | 1078890,00 | 205323,10 | 177928,70 | 151687,00 | 107077,30 | 108669,78 | 81482,78 | 81425,78 | 81926,78 | 83368,78 |

Заступник керівника

виконавчого апарату,

керуючий справами 												В.Л. Григоренко

Додаток 2 до обласної програми «Питна вода Херсонщини» на 2012 - 2020 роки

# ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання обласної програми «Питна вода Херсонщини» на 2012 - 2020 роки

| Назва району, міста | Значення показника | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань | У тому числі за роками |
| --- | --- | --- | --- |
|  | усього | за роками |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Загальний обсяг фінансування, тис.грн | Джерела фінансу-вання (державний бюджет, місцевий та інші), тис.грн | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. Охорона джерел питного водопостачання |
| 1.1. Кількість водозаборів, на яких буде упорядковано зони санітарної охорони джерел питного водопостачання, одиниць |
| 1.1.1. Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання |
| Бериславський | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2100,00 | Державний 1050,00 | 72,00 | 84,00 | 100,00 | 110,00 | 136,80 | 136,80 | 136,80 | 136,80 | 136,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 945,00 | 65,00 | 75,00 | 87,00 | 100,00 | 123,60 | 123,60 | 123,60 | 123,60 | 123,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 105,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Білозерський | 12 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1320,00 | Державний 660,00 | 45,00 | 53,00 | 61,00 | 70,00 | 86,20 | 86,20 | 86,20 | 86,20 | 86,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 594,00 | 41,00 | 49,00 | 55,00 | 62,00 | 77,40 | 77,40 | 77,40 | 77,40 | 77,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 66,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Великолепетиський | 21 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2100,00 | Державний 1050,00 | 72,00 | 84,00 | 100,00 | 110,00 | 136,80 | 136,80 | 136,80 | 136,80 | 136,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 945,00 | 65,00 | 75,00 | 87,00 | 100,00 | 123,60 | 123,60 | 123,60 | 123,60 | 123,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 105,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 |
| Великоолександрівський | 44 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 450,00 | Місцевий 405,00 | 28,00 | 33,00 | 38,00 | 43,00 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 45,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| Верхньорогачицький | 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | 900,00 | Державний 450,00 | 31,00 | 36,00 | 43,00 | 48,00 | 58,40 | 58,40 | 58,40 | 58,40 | 58,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 405,00 | 28,00 | 33,00 | 38,00 | 43,00 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 45,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Високопільський | 19 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - | 554,00 | Державний 277,00 | 19,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 263,00 | 18,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 14,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Генічеський | 25 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1250,00 | Державний 625,00 | 43,00 | 50,00 | 58,00 | 65,00 | 81,80 | 81,80 | 81,80 | 81,80 | 81,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 562,00 | 39,00 | 45,00 | 52,00 | 59,00 | 73,40 | 73,40 | 73,40 | 73,40 | 73,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 63,00 | 4,30 | 5,10 | 5,90 | 6,70 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| Голопристанський | 24 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2640,00 | Державний 1320,00 | 90,00 | 106,00 | 122,00 | 138,00 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 1188,00 | 81,00 | 96,00 | 111,00 | 125,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 132,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 14,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Іванівський | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 65,00 | Місцевий 58,00 | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 6,50 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 7,0 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Каланчацький | 62 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1984,00 | Державний 992,00 | 68,00 | 81,00 | 93,00 | 105,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 892,00 | 61,00 | 72,00 | 83,00 | 93,00 | 116,60 | 116,60 | 116,60 | 116,60 | 116,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 100,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| Каховський | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,00 | Місцевий 20,00 | 1,40 | 1,60 | 1,90 | 2,10 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| Нижньосірогозький | 34 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 680,00 | Державний 340,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 306,00 | 21,00 | 25,00 | 29,00 | 32,00 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 34,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Нововоронцовський | 26 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 686,00 | Державний 343,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 309,00 | 22,00 | 25,00 | 29,00 | 33,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 34,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Новотроїцький | 34 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 680,00 | Державний 340,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 306,00 | 21,00 | 25,00 | 29,00 | 32,00 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 34,00 | 2,5 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Скадовський | 112 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 120,00 | Місцевий 108,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 12,00 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 12,00 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Цюрупинський | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 300,00 | Державний 150,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 135,00 | 10,00 | 12,00 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 15,00 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,70 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Чаплинський | 109 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 1100,00 | Державний 550,00 | 39,00 | 45,00 | 52,00 | 59,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 495,00 | 34,00 | 40,00 | 46,00 | 52,00 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 55,00 | 3,50 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| м.Херсон | 43 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1085,00 | Місцевий 976,00 | 68,00 | 80,00 | 90,00 | 102,00 | 127,20 | 127,20 | 127,20 | 127,20 | 127,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 109,00 | 8,00 | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 |
| Разом, у тому числі | 689 | 59 | 70 | 76 | 80 | 75 | 81 | 82 | 89 | 88 | 18034,00 | Державний 8147,00 | 562,00 | 658,00 | 765,00 | 858,00 | 1060,80 | 1060,80 | 1060,80 | 1060,80 | 1060,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 8912,00 | 615,40 | 722,60 | 829,40 | 939,60 | 1161,00 | 1161,00 | 1161,00 | 1161,00 | 1161,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 975,00 | 67,80 | 80,50 | 95,20 | 107,10 | 124,88 | 124,88 | 124,88 | 124,88 | 124,88 |
| 1.2. Кількість побудованих та реконструйованих водозабірних споруд, одиниць |
| 1.2.1. Будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання |
| Бериславський | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5440,00 | Державний 2720,00 | 200,00 | 235,00 | 260,00 | 300,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 2448,00 | 182,00 | 211,00 | 240,00 | 270,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 272,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Білозерський | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5280,00 | Державний 2640,00 | 195,00 | 225,00 | 255,00 | 290,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 2376,00 | 175,00 | 204,00 | 232,00 | 260,00 | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 301,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 264,00 | 18,00 | 21,00 | 25,00 | 30,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| Великолепетиський | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1100,00 | Державний 550,00 | 42,00 | 47,00 | 55,00 | 56,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 440,00 | 33,00 | 36,00 | 44,00 | 47,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 110,00 | 8,00 | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Великоолександрівський | 38 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4370 | Державний 2185,00 | 165,00 | 185,00 | 220,00 | 240,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 1966,00 | 146,00 | 170,00 | 193,00 | 217,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 219,00 | 15,00 | 18,00 | 22,00 | 24,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Верхньорогачицький | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 400,0 | Державний 200,00 | 14,00 | 16,00 | 19,00 | 21,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 180,00 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 20,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 20,00 | 1,40 | 1,60 | 1,90 | 2,10 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Високопільський | 28 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | 3020,00 | Державний 1510,00 | 104,00 | 122,00 | 140,00 | 159,00 | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 197,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 1359,00 | 94,00 | 110,00 | 127,00 | 143,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 151,00 | 11,00 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Генічеський | 18 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2250,00 | Державний 1125,00 | 76,00 | 91,00 | 105,00 | 118,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 1012,00 | 70,00 | 82,00 | 94,00 | 106,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 113,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Голопристанський | 16 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1760,00 | Державний 880,00 | 60,00 | 72,00 | 81,00 | 92,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 792,00 | 55,00 | 64,00 | 74,00 | 84,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 88,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Горностаївський | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,00 | Державний 380,00 | 27,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 342,00 | 24,00 | 29,00 | 32,00 | 37,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 38,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Іванівський | 31 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3800,00 | Державний 1900,00 | 116,00 | 153,00 | 176,00 | 200,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 1710,00 | 118,00 | 139,00 | 160,00 | 178,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 190,00 | 14,00 | 17,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Каланчацький | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6750,0 | Державний 3375,00 | 231,00 | 270,00 | 312,00 | 352,00 | 442,00 | 442,00 | 442,00 | 442,00 | 442,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 3037,00 | 207,00 | 244,00 | 280,00 | 316,00 | 398,00 | 398,00 | 398,00 | 398,00 | 398,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 338,00 | 25,00 | 29,00 | 33,00 | 36,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
| Каховський | 11 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1140,00 | Місцевий 1026,00 | 71,00 | 83,00 | 95,00 | 107,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 114,00 | 9,00 | 10,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Нижньосірогозький | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2970,00 | Державний 1485,00 | 112,00 | 120,00 | 138,00 | 155,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 1336,00 | 92,00 | 107,00 | 123,00 | 139,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 149,00 | 11,00 | 12,00 | 15,00 | 16,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Нововоронцовський | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 940,00 | Державний 470,00 | 33,00 | 38,00 | 45,00 | 49,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 423,00 | 29,00 | 35,00 | 39,00 | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 47,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Новотроїцький | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3754,00 | Державний 1877,00 | 129,00 | 152,00 | 174,00 | 197,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 1689,00 | 115,00 | 137,00 | 156,00 | 176,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 188,00 | 13,00 | 16,00 | 19,00 | 20,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Скадовський | 44 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | 540,00 | Державний 270,00 | 19,00 | 22,00 | 25,00 | 29,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 243,00 | 18,00 | 21,00 | 23,00 | 26,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 27,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Цюрупинський | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 600,00 | Державний 300,00 | 21,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 270,00 | 19,00 | 22,00 | 25,00 | 29,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 30,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| Чаплинський | 32 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8000,0 | Державний 4000,00 | 273,00 | 321,00 | 369,00 | 417,00 | 524,00 | 524,00 | 524,00 | 524,00 | 524,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 3600,00 | 245,00 | 288,00 | 332,00 | 375,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 400,00 | 28,00 | 32,00 | 38,00 | 42,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| м.Каховка | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7422,00 | Державний 3711,00 | 253,00 | 298,00 | 343,00 | 387,00 | 486,00 | 486,00 | 486,00 | 486,00 | 486,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 2968,00 | 202,00 | 238,00 | 274,00 | 309,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 743,00 | 51,00 | 60,00 | 69,00 | 78,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| м.Херсон | 43 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15042,00 | Державний 7521,00 | 513,00 | 602,00 | 693,00 | 783,00 | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 986,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 6017,00 | 405,00 | 482,00 | 554,00 | 611,00 | 793,00 | 793,00 | 793,00 | 793,00 | 793,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 1504,00 | 104,00 | 122,00 | 140,00 | 158,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 |
| Разом, у тому числі | 420 | 51 | 42 | 48 | 47 | 53 | 49 | 50 | 44 | 36 | 75338,00 | Державний 37099,00 | 2583,00 | 3025,00 | 3474,00 | 3917,00 | 4820,00 | 4820,00 | 4820,00 | 4820,00 | 4820,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 33234,00 | 2313,00 | 2717,00 | 3114,00 | 3495,00 | 4319,00 | 4319,00 | 4319,00 | 4319,00 | 4319,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 5005,00 | 352,40 | 412,60 | 478,90 | 538,10 | 644,60 | 644,60 | 644,60 | 644,60 | 644,60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.2.2. Будівництво та реконструкція Іванівського групового водоводу |
| Іванівський | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178500,00 | Державний 161400,00 | 25200,00 | 11700,00 | 16000,00 | 16000,00 | 17000,00 | 18000,00 | 18500,00 | 19000,00 | 20000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 17100,00 | 2800,00 | 1300,00 | 1500,00 | 1500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Разом, у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178500,00 | Державний 161400,00 | 25200,00 | 11700,00 | 16000,00 | 16000,00 | 17000,00 | 18000,00 | 18500,00 | 19000,00 | 20000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 17100,00 | 2800,00 | 1300,00 | 1500,00 | 1500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Разом за завданням 1, у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271872,00 | Державний 206646,00 | 28345,00 | 15383,00 | 20239,00 | 20775,00 | 22880,80 | 23880,80 | 24380,80 | 24880,80 | 25880,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 59246,00 | 5728,40 | 4739,60 | 5443,40 | 5934,60 | 7480,00 | 7480,00 | 7480,00 | 7480,00 | 7480,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 5980,00 | 420,20 | 493,10 | 574,10 | 645,20 | 769,48 | 769,48 | 769,48 | 769,48 | 769,48 |
| 2. Доведення якості питної води до встановлених нормативів |
| 2.1. Кількість впроваджених станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого питного водопостачання та пунктах розливу води, одиниць |
| 2.1.1. Впровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів, зокрема у сільських населених пунктах, та облаштування пунктів розливу питної води з доставкою її спеціальним автотранспортом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Бериславський | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7798,00 | Державний7798,00 | 580,00 | 670,00 | 768,00 | 860,00 | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 984,00 |
| Білозерський | 43 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11340,00 | Державний 11100,00 | 820,00 | 960,00 | 1110,00 | 1160,00 | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 240,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 25,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Великолепетиський | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2400,00 | Державний 2400,00 |  | 240,00 | 250,00 | 285,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| Великоолександрівський | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 730,00 | Державний 640,00 | 44,00 | 51,00 | 60,00 | 75,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 90,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Верхньорогачицький | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 400,00 | Державний 400,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Високопільський | 7 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1362,00 | Державний 1320,00 | 500,00 |  | 410,00 | 410,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 42,00 | 16,00 |  | 13,00 | 13,00 |  |  |  |  |  |
| Іванівський | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7800,00 | Державний 7100,00 | 540,00 | 610,00 | 695,00 | 780,00 | 895,00 | 895,00 | 895,00 | 895,00 | 895,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 700,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 75,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| Каховський | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2000,00 | Державний 2000,00 |  | 250,00 | 250,00 | 280,00 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 244,00 |
| Нижньосірогозький | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 810,00 | Державний 810,00 |  | 810,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нововоронцовський | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4860,00 | Державний 4741,00 | 377,00 | 435,00 | 491,00 | 548,00 | 578,00 | 578,00 | 578,00 | 578,00 | 578,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 119,00 | 8,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Новотроїцький | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 882,00 | Державний 882,00 |  |  |  | 441,00 |  |  |  |  | 441,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Цюрупинський | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1300,00 | Державний 1300,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |  |  |  |  |  |
| Чаплинський | 81 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 23000,00 | Державний 22500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 500,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| м.Херсон | 44 | 24 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 12081,00 | Державний 8458,00 | 5075,00 | 1691,00 | 1692,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 3623,00 | 2175,00 | 724,00 | 724,00 |  |  |  |  |  |  |
| Разом, у тому числі | 300 | 51 | 39 | 38 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 76763,00 | Державний 71449,00 | 10961,00 | 8742,00 | 8551,00 | 7664,00 | 7018,00 | 7018,00 | 7018,00 | 7018,00 | 7459,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 5314,00 | 2331,00 | 875,00 | 903,00 | 190,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Кількість збудованих та реконструйованих водопровідних і каналізаційних очисних споруд , одиниць |
| 2.2.1. Будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання |
| Бериславський | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19700,00 | Державний 4925,00 | 4925,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 12805,00 | 12805,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 1970,00 | 1970,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Білозерський | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14330,00 | Державний 5231,00 | 2273,00 | 986,00 | 986,00 | 986,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 9099,00 | 227,00 | 2957,00 | 2957,00 | 2958,00 |  |  |  |  |  |
| Великоолександрівський | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 8970,00 | Державний 3317,00 | 1482,00 | 917,00 | 918,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 5653,00 | 148,00 | 2752,00 | 2753,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Високопільський | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300,00 | Державний 1075,00 | 1075,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 3225,00 | 3225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генічеський | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67514,00 | Державний 18177,00 | 1923,00 | 4062,00 | 4064,00 | 4064,00 | 4064,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 49337,00 | 577,00 | 12190,00 | 12190,00 | 12190,00 | 12190,00 |  |  |  |  |
| Голопристанський | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000,00 | Державний 15000,00 | 6000,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 45000,00 | 18000,00 | 6750,00 | 6750,00 | 6750,00 | 6750,00 |  |  |  |  |
| Горностаївський | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3107,00 | Державний 777,00 | 250,00 | 262,00 | 265,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 2330,00 | 770,00 | 775,00 | 785,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Каланчацький | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43500,00 | Державний 10875,00 | 2500,00 | 6125,00 | 2250,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 32625,00 | 7500,00 | 18375,00 | 6750,00 |  |  |  |  |  |  |
| Каховський | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7822,00 | Державний 1956,00 | 1956,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 5866,00 | 5866,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижньосірогозький | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4755,00 | Державний 3663,00 | 3413,00 | 125,00 | 125,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 1092,00 | 341,00 | 375,00 | 376,00 |  |  |  |  |  |  |
| Новотроїцький | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8500,00 | Державний 2125,00 | 375,00 | 385,00 | 430,00 | 450,00 | 485,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 6375,00 | 1120,00 | 1135,00 | 1300,00 | 1350,00 | 1470,00 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Скадовський | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35100,00 | Державний 13784,00 | 6909,00 | 4375,00 | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 21316,00 | 691,00 | 13125,00 | 7500,00 |  |  |  |  |  |  |
| Цюрупинський | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38000,00 | Державний 12475,00 | 4105,00 | 4185,00 | 4185,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 25525,00 | 411,00 | 12557,00 | 12577,00 |  |  |  |  |  |  |
| Чаплинський | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20200,00 | Державний 5050,00 | 1175,00 | 2250,00 | 1625,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 15150,00 | 3600,00 | 6550,00 | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |
| м.Каховка | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160000,00 | Державний 58172,00 | 26922,00 | 2985,00 | 3360,00 | 3735,00 | 4234,00 | 4234,00 | 4234,00 | 4234,00 | 4234,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 101828,00 | 8078,00 | 8950,00 | 10100,00 | 11200,00 | 12700,00 | 12700,00 | 12700,00 | 12700,00 | 12700,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| м.Нова Каховка | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17500,00 | Державний 6420,00 | 3029,00 | 1130,00 | 1130,00 | 1131,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 11080,00 | 909,00 | 3390,00 | 3390,00 | 3391,00 |  |  |  |  |  |
| м.Херсон | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14050,00 | Державний 5278,00 | 2615,00 | 2663,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 8772,00 | 785,00 | 7987,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом, у тому числі | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527348,00 | Державний 168300,00 | 70927,00 | 32700,00 | 24088,00 | 12616,00 | 11033,00 | 4234,00 | 4234,00 | 4234,00 | 4234,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 357078,00 | 65053,00 | 97868,00 | 72408,00 | 37839,00 | 3310,00 | 12700,00 | 12700,00 | 12700,00 | 12700,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 1970,00 | 1970,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. Кількість розроблених схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення, одиниць |
| 2.3.1. Розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення |
| Бериславський | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,00 | Місцевий 263,00 | 263,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Білозерський | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 | Місцевий 80,00 | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Великолепетиський | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,00 | Місцевий 130,00 | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Великоолександрівський | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,00 | Місцевий 245,00 | 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхньорогачицький | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | Місцевий 70,00 | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високопільський | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 | Місцевий 80,00 | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генічеський | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,00 | Місцевий 149,00 | 149,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Голопристанський | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,00 | Місцевий 34,00 | 34,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горностаївський | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,00 | Місцевий 96,00 | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Іванівський | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 | Місцевий 45,00 | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каланчацький | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,00 | Місцевий 134,00 | 134,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каховський | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 | Місцевий 65,00 | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижньосірогозький | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,00 | Місцевий 84,00 | 84,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нововоронцовський | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,00 | Місцевий 123,00 | 123,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новотроїцький | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,00 | Місцевий 81,00 | 81,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скадовський | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 | Місцевий 150,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цюрупинський | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,00 | Місцевий 195,00 | 195,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чаплинський | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 | Місцевий 150,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м.Каховка | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,00 | Місцевий 134,00 | 134,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м.Нова Каховка | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,00 | Місцевий 444,00 | 444,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м.Херсон | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700,00 | Місцевий 1700,00 | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4452,00 | Місцевий 4452,00 | 4452,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. Кількість оснащених лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням, одиниць |
| 2.4.1. Оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням |
| Білозерський | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 220,00 | Державний 55,00 |  |  | 55,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 165,00 |  |  | 165,00 |  |  |  |  |  |  |
| Чаплинський | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 100,00 | Місцевий 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| м.Каховка | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 230,00 | Місцевий 230,00 |  |  | 230,00 |  |  |  |  |  |  |
| м.Херсон | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2060,00 | Державний 515,00 |  | 175,00 | 200,00 | 140,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 1545,00 |  | 520,00 | 600,00 | 425,00 |  |  |  |  |  |
| Разом, у тому числі | 5 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | 2610,00 | Державний 570,00 |  | 230,00 | 200,00 | 140,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 2040,00 |  | 685,00 | 600,00 | 755,00 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. Протяжність реконструйованих водопровідних мереж, км |
| 2.5.1. Аварійно-відновлювальні роботи з реконструкції водопровідних мереж |
| Бериславський | 16,3 | 0,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2196,00 | Державний 549,00 | 39,00 | 45,00 | 52,00 | 58,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 1435,00 | 98,00 | 115,00 | 132,00 | 150,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 212,00 | 15,00 | 18,00 | 20,00 | 24,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| Великолепетиський | 24,0 | 3,2 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 5,3 | 7200,00 | Державний 1800,00 | 124,00 | 145,00 | 167,00 | 189,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 4680,00 | 320,00 | 375,00 | 432,00 | 488,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 720,00 | 50,00 | 58,00 | 67,00 | 75,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
| Верхньорогачицький | 34,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2750,00 | Державний 688,00 | 48,00 | 57,00 | 65,00 | 73,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 1787,00 | 122,00 | 144,00 | 165,00 | 186,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 275,00 | 7,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Високопільський | 84,6 | 29,9 | 5,0 | 4,5 | 9,5 | 11,7 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 23039,00 | Державний 5760,00 | 393,00 | 462,00 | 530,00 | 600,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 14975,00 | 1020,00 | 1120,00 | 1380,00 | 1560,00 | 1979,00 | 1979,00 | 1979,00 | 1979,00 | 1979,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 2304,00 | 157,00 | 185,00 | 212,00 | 340,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 |
| Голопристанський | 9,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 590,00 | Місцевий 531,00 | 37,00 | 43,00 | 50,00 | 56,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 59,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Горностаївський | 9,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |  |  |  | 1453,00 | Місцевий 1307,00 | 90,00 | 105,00 | 121,00 | 136,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 146,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Іванівський | 28,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7875,00 | Державний 1969,00 | 134,00 | 158,00 | 182,00 | 205,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 5118,00 | 349,00 | 410,00 | 471,00 | 533,00 | 671,00 | 671,00 | 671,00 | 671,00 | 671,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 788,00 | 54,00 | 64,00 | 73,00 | 82,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Каланчацький | 43,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4284,00 | Державний 1071,00 | 73,00 | 86,00 | 100,00 | 112,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 2785,00 | 190,00 | 223,00 | 257,00 | 290,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 428,00 | 31,00 | 35,00 | 41,00 | 46,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Каховський | 150,0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 14700,00 | Державний 3675,00 | 251,00 | 295,00 | 340,00 | 384,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 9555,00 | 650,00 | 765,00 | 880,00 | 995,00 | 1253,00 | 1253,00 | 1253,00 | 1253,00 | 1253,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 1470,00 | 100,00 | 120,00 | 136,00 | 154,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
| Нововоронцовський | 140,0 | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 25,0 | 25,0 | 2680,00 | Державний 670,00 | 47,00 | 55,00 | 63,00 | 70,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 1742,00 | 119,00 | 140,00 | 161,00 | 182,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 268,00 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Новотроїцький | 18,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7200,00 | Державний 1800,00 | 124,00 | 145,00 | 167,00 | 189,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 4680,00 | 320,00 | 375,00 | 432,00 | 488,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 720,00 | 49,00 | 58,00 | 68,00 | 75,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
| Скадовський | 198,0 | 15,0 | 21,0 | 19,0 | 24,0 | 22,0 | 26,0 | 21,0 | 25,0 | 25,0 | 8000,00 | Державний 2000,00 | 136,00 | 161,00 | 184,00 | 209,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 5200,00 | 355,00 | 418,00 | 480,00 | 542,00 | 681,00 | 681,00 | 681,00 | 681,00 | 681,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 800,00 | 55,00 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Цюрупинський | 23,8 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,8 |  |  |  | 2380,00 | Місцевий 2142,00 | 146,00 | 173,00 | 199,00 | 224,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 238,00 | 18,00 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| м.Херсон | 93,00 | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 96880,00 | Державний 24220,00 | 1648,00 | 1938,00 | 2230,00 | 2519,00 | 3177,00 | 3177,00 | 3177,00 | 3177,00 | 3177,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 29064,00 | 1978,00 | 2327,00 | 2675,00 | 3024,00 | 3812,00 | 3812,00 | 3812,00 | 3812,00 | 3812,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 43596,00 | 2966,00 | 3489,00 | 4011,00 | 4535,00 | 5719,00 | 5719,00 | 5719,00 | 5719,00 | 5719,00 |
| Разом, у тому числі | 871,2 | 122,1 | 90,7 | 88,2 | 99,2 | 100,4 | 101,6 | 77,8 | 92,3 | 98,9 | 181227,00 | Державний 44202,00 | 3017,00 | 3547,00 | 4080,00 | 4608,00 | 5790,00 | 5790,00 | 5790,00 | 5790,00 | 5790,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 85001,00 | 5794,00 | 6733,00 | 7835,00 | 8854,00 | 11157,00 | 11157,00 | 11157,00 | 11157,00 | 11157,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 52024,00 | 3536,50 | 4175,00 | 4797,50 | 5522,50 | 6798,50 | 6798,50 | 6798,50 | 6798,50 | 6798,50 |

| 2.6. Протяжність реконструйованих каналізаційних мереж, км |
| --- |
| 2.6.1. Аварійно-відновлювальні роботи з реконструкції каналізаційних мереж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Великолепетиський | 3,0 |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  | 1670,00 | Місцевий 1500,00 |  |  |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 170,00 |  |  |  | 56,00 | 57,00 | 57,00 |  |  |  |
| Скадовський | 4,68 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 8058,00 | Місцевий 7058,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 785,00 | 785,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 1000,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 112,00 |
| м.Каховка | 4,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |  |  |  | 4890,00 | Місцевий 4390,00 | 878,00 | 878,00 | 878,00 | 878,00 | 878,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| Разом, у тому числі | 12,18 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 2,42 | 2,42 | 1,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 14618,00 | Місцевий 12948,00 | 1662,00 | 1662,00 | 1662,00 | 2162,00 | 2162,00 | 1284,00 | 784,00 | 785,00 | 785,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 1670,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 267,00 | 268,00 | 168,00 | 111,00 | 111,00 | 112,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Разом за завданням 2, у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807018,00 | Державний 284521,00 | 85135,00 | 45189,00 | 36859,00 | 24888,00 | 23841,00 | 17042,00 | 17042,00 | 17042,00 | 17483,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 466833,00 | 79977,00 | 107738,00 | 83563,00 | 49045,00 | 46632,00 | 25344,00 | 24844,00 | 24845,00 | 24845,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 55664,00 | 5717,50 | 4386,00 | 5008,50 | 5789,50 | 7066,50 | 6966,50 | 6909,50 | 6909,50 | 6910,50 |
| Разом за Програмою, у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1078890,00 | Державний 491167,00 | 113480,00 | 60572,00 | 57098,00 | 45663,00 | 46721,80 | 40922,80 | 41422,80 | 41922,80 | 43363,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий 526079,00 | 85705,40 | 112477,60 | 89006,40 | 54979,60 | 54112,00 | 32824,00 | 32324,00 | 32325,00 | 32325,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші 61644,00 | 6137,70 | 4879,10 | 5582,60 | 6434,70 | 7835,98 | 7735,98 | 7678,98 | 7678,98 | 7679,98 |

Заступник керівника

виконавчого апарату,

керуючий справами 											В.Л. Григоренко

Додаток 3 до обласної програми «Питна вода Херсонщини» на 2012 - 2020 роки

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання обласної програми «Питна вода Херсонщини» на 2012 - 2020 роки

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Значення показників виконання завдання |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | у тому числі за роками |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Охорона джерел питного водопостачання | екологічний Кількість водозаборів, на яких буде упорядковано зони санітарної охорони джерел питного водопостачання, одиниць | 689 | 59 | 70 | 76 | 80 | 75 | 81 | 82 | 89 | 88 |
|  | соціальний Кількість побудованих та реконструйованих водозабірних споруд, одиниць | 420 | 51 | 42 | 48 | 47 | 53 | 49 | 50 | 44 | 36 |
|  | Будівництво та реконструкція Іванівського групового водоводу | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. Доведення якості питної води до встановлених нормативів | соціальні кількість впроваджених станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого питного водопостачання та пунктах розливу води, одиниць | 300 | 51 | 39 | 38 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 |
|  | кількість збудованих та реконструйованих водопровідних та каналізаційних очисних споруд, одиниць | 25 | 7 | 11 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість розроблених схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення, одиниць | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяжність реконструйованих водопровідних мереж, км | 871,2 | 122,1 | 90,7 | 88,2 | 99,2 | 100,4 | 101,6 | 77,8 | 92,3 | 98,9 |
|  | Протяжність реконструйованих каналізаційних мереж, км | 12,18 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 2,42 | 2,42 | 1,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  | екологічний кількість лабораторій контролю якості води та стічних вод, оснащених сучасним контрольно-аналітичним обладнанням, одиниць | 5 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |