|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Звіт про виконання у 2014 році заходів обласної програми "Питна вода Херсонщини" на 2012 - 2020 роки**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|  | Назва заходу | План | Фактично виконано | Відсоток виконання робіт,% | Виконані роботи |   |  |  |
|  | Значення показника | Фінансування (за рахунок всіх джерел) тис.грн | Значення показника | Фінансування (за рахунок усіх джерел) тис.грн |   |
|  | 1. Охорона джерел питного водопостачання |  |  |  |
|  | Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання, одиниць | 76 | 1689,6 | 8 | 117,01 | 10 | Упорядковано зони санітарної охорони джерел питного водопостачання на 8 артезіанських свердловинах (Бериславський район - 1 од, Скадовський – 3 од, Каланчацький район - 4 од.).  |  |  |  |
|  |  Будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, одиниць | 48 | 7066,9 | 76 | 2140,33 | 158 | Проведено реконструкцію на 18 водозабірних спорудах м.Херсона, Голопристанського, Бериславського, Генічеського, В.Лепетиського Скадовського районів).Проведено роботи по заміні, встановленню та ремонту насосного обладнання та арматури в кількості - 52 од. на артезіанських свердловинах (м.Нова Каховка – 4 од, Білозерського району – 4 од, Великолепетиського району – 3 од, Великоолександрівського району -1 од, Верхньорогачицького району - 17 од, Генічеського району – 3 од, Горностаївського – 10 од, Каховського району – 1 од, Нововоронцовського району – 1 од, Скадовський район – 6 од). Проведено ремонт 6 башт "Рожновського" (Білозерського, Великолепетиського, Великоолександрівського району).  |  |  |  |
|  | 2. Доведення якості питної води до встановлених нормативів |  |  |  |
|  | Впровадження станцій доочищення питної води у системах централізованого водопостачання | 38 | 9454,0 | - | - | - | Фінансування з державного бюджету не здійснювалося. |  |  |  |
|  | Будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, одиниць | 7 | 96496,0 | 5 | 5316,75 |  71 | МКП «ВУВКГ м.Херсона» виконано роботи з реконструкції аеротенку № 1, №2 очисних споруд каналізації м.Херсона, придбано обладнання для облаштування первинних та вторинних відстійників.Виконано роботи з ремонту обладнання на очисних спорудах (Бериславський район, Новотроїцький район, Скадовський район, м. Херсон, м.Каховка)  |  |  |  |
|  | Розроблення схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 3 | 97,1 | 100 | Розроблено схему оптимізації роботи систем централізованого водопостачання в м.Н.Каховка, м.Берислав, м.Генічеськ |  |  |  |
|  | Аварійно-відновлювальні роботи з реконструкції водопровідних мереж, км | 88,2 | 16712,5 | 27,59 | 2158,0 | 31 | Проведено роботи з капітального ремонту та з реконструкції водопровідних мереж27,59 км водопровідної мережі у населених пунктах області. Встановлено лічильники на артезіанських свердловинах, насоси, придбано дизель-генератор для водопостачання с.Лазурне в Скадовському районі. |  |  |  |
|  | Аварійно-відновлювальні роботи з реконструкції каналізаційних мереж, км | 1,42 | 1873,00 | 8,1 | 2750,0 | 232 | Проведено аварійно-відновлювальні роботи 8,1км каналізаційних мереж в населених пунктах області. |  |  |  |
|  | **Всього** |   | **133292,0** |  | **12579,19** |  |   |  |   |  |