### Додаток 3

### (Згідно із Додатком 4 до Порядку

### від 01.06.2018 № 862)

Звіт про виконання програми

Стимулювання населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово- будівельних кооперативів Херсонської області до впровадження енергоефективних заходів на  2019 – 2020 роки

за 2019 рік

1.4000000    Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації

КВКВ        найменування головного розпорядника коштів програми

2.4010000     Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації

КВКВ        найменування відповідального виконавця програми

| 3.4017410 КВКВ | затверджена рішенням обласної ради від 14 грудня 2018 року № 1087 дата і номер рішення про затвердження обласної програми |
| --- | --- |
| 4. Напрями діяльності та заходи обласної програми |

тис.грн.

| Захід | Строк вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування | Фактичні обсяги фінансування | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | у тому числі: | Усього | у тому числі |  |
|  |  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Інші місцеві бюджети | Інші джерела |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Інші місцеві бюджети | Інші джерела |  |
| Проведення популяризаційної та роз’яснювальної роботи серед населення, ОСББ та ЖБК щодо участі у програмі здешевлення кредитів на енергоефективні цілі, зокрема: засідання за «круглим столом», семінари, розміщення інформації у засобах масової інформації | 2019 рік | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2019 року було проведено 3 інформаційних заходи, інформація щодо яких була розміщена на сайті обласної державної адміністрації |
| Розробка, затвердження та фінансування місцевих програм стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів | 2019 рік | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2019 році в місцевих бюджетах області було передбачено видатки на фінансування заходів по відшкодуванню частини сум або відсотків за кредитами населення, в тому числі ОСББ та ЖБК в обсязі 8132,0 тис.грн, у тому числі: в міському бюджеті м.Херсон – 7922,0 тис.грн, місцевих бюджетах Нижньосірогозького району – 20 тис.грн, Олешківського району - 120 тис.грн. |
| Стимулювання населення області до впровадження енергоефективних заходів шляхом: 1) часткової компенсації населенню суми кредиту, що залучається на енергоефективні цілі; | 2019 | 50 000,0 | - | 7 500,0 | 3 750,0 | 38 750,0 | 13 869,8 | - | - | 36,6 | 13 833,2 | У 2019 по Херсонській області видано 402 кредити населенню на суму 13 833,1 тис.грн. З бюджету Олешківського району на часткову компенсацію населенню суми кредиту, що залучалися на енергоефективні цілі було виділено у 2019 році 36,6 тис.грн. |
| 2) часткової компенсації населенню суми кредитів, залучених на придбання дахових сонячних або прибудинкових вітрових електростанцій | 2019 | 15 345,0 | - | 660,0 | 660,0 | 14 025,0 | 490,0 | - | - | - | 490,0 | У 2019 році було встановлено 2 домашні СЕС у м. Херсон, загальною потужністю 60 кВт, на суму 490,0 тис. грн. |
| Стимулювання ОСББ та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів та технологій шляхом часткової компенсації ОСББ та ЖБК кредитів, що залучаються на енергоефективні цілі | 2019 | 1 941,0 | - | 462,0 | 409,0 | 1 070,0 | 39 350,7 | - | - | 7 987,8 | 31 962,9 | У 2019 по Херсонській області видано 172 кредити ОСББ на суму 31 962,9 тис.грн. Протягом 2019 року з бюджету м.Херсон було прокомпенсовано 104 ОСББ на суму 7 987,8 тис. грн. |

5.Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Загальний обсяг фінансування, передбачений програмою | Виконавець програми | Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки (касові видатки) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 67 286,0 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації | 8 132,0 | 8 132,0 | - | 8 024,4 | 8 024,4 | - | -107 | -107,0 | - |