### Додаток 3

### до листа обласної

### державної адміністрації

### _________ № _______________

### (Згідно із Додатком 4 до Порядку

### від 01.06.2018 № 862)

Звіт про виконання програми

Стимулювання населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Херсонської області до впровадження енергоефективних заходів на 2019 – 2020 роки

за 2020 рік

1.4000000    Департамент розвитку територій обласної державної адміністрації

КВКВ        найменування головного розпорядника коштів програми

2.4010000     Департамент розвитку територій обласної державної адміністрації

КВКВ        найменування відповідального виконавця програми

| 3.4017410 КВКВ | затверджена рішенням обласної ради від 14 грудня 2018 року № 1087 дата і номер рішення про затвердження обласної програми |
| --- | --- |
| 4. Напрями діяльності та заходи обласної програми |

тис.грн.

| Захід | Строк вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування | Фактичні обсяги фінансування | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | у тому числі: | Усього | у тому числі |  |
|  |  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Інші місцеві бюджети | Інші джерела |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Інші місцеві бюджети | Інші джерела |  |
| Проведення популяризаційної та роз’яснювальної роботи серед населення, ОСББ та ЖБК щодо участі у програмі здешевлення кредитів на енергоефективні цілі, зокрема: засідання за «круглим столом», семінари, розміщення інформації у засобах масової інформації | 2020 рік | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2020 року робота у напрямку популяризації участі у програмі проводилась шляхом розміщення відповідної інформації на сайті обласної державної адміністрації. Засідання за «круглим столом» не проводились у зв’язку з карантинними обмеженнями. |
| Розробка, затвердження та фінансування місцевих програм стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів | 2020 рік | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2020 році в місцевих бюджетах області було передбачено видатки на фінансування заходів по відшкодуванню частини сум або відсотків за кредитами населення, в тому числі ОСББ та ЖБК в обсязі 4020,0 тис.грн, у тому числі: в міському бюджеті м.Херсон – 4000,0 тис.грн, місцевих бюджетах Нижньосірогозького району – 20 тис.грн. |
| Стимулювання населення області до впровадження енергоефективних заходів шляхом: 1) часткової компенсації населенню суми кредиту, що залучається на енергоефективні цілі; | 2020 | 50 000,0 | - | 7 500,0 | 3 750,0 | 38 750,0 | 14 987,26 | - | - | - | 14 987,26 | У 2020 по Херсонській області видано 400 кредити населенню на суму 14 987,26 тис.грн. |
| 2) часткової компенсації населенню суми кредитів, залучених на придбання дахових сонячних або прибудинкових вітрових електростанцій | 2020 | 15 345,0 | - | 660,0 | 660,0 | 14 025,0 | - | - | - | - | - | У зв'зку з наявною простроченою заборгованістю ДП Гарантований Покупець перед виробниками "зеленої" енергії АБ "Укргазбанк" призупинив фінансування станцій, де джерелом сплати платежів передбачається дохід по "зеленому" тарифу. Отримати кредит на встановлення станцій для власного споживання, охочих не виявилося. |
| Стимулювання ОСББ та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів та технологій шляхом часткової компенсації ОСББ та ЖБК кредитів, що залучаються на енергоефективні цілі | 2020 | 1 991,0 | - | 462,0 | 459,0 | 1 070,0 | 12 928,15 | - | - | 3 969,39 | 8 958,76 | У 2020 по Херсонській області видано 43 кредити ОСББ на суму 8 958,76 тис.грн. Протягом 2020 року з бюджету м.Херсон було прокомпенсовано 41 ОСББ на суму 3 969,39 тис. грн. |

5.Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Загальний обсяг фінансування, передбачений програмою | Виконавець програми | Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки (касові видатки) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 67 336,0 | Департамент розвитку територій обласної державної адміністрації | 4 020,0 | 4 020,0 | - | 3 969,39 | 3 969,39 | - | -50,61 | -50,61 | - |