ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

## ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

25.03.2013 № 162

Про стан виконання спільних

заходів Угоди щодо регіонального

розвитку Херсонської області між

Кабінетом Міністрів України та

Херсонською обласною радою за

підсумками 2012 року

Для забезпечення належного виконання у 2012 році зобов’язань Угоди щодо регіонального розвитку Херсонської області між Кабінетом Міністрів України та Херсонською обласною радою (далі – Угода) розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 11 травня 2012 року № 351 визначено відповідні завдання структурним підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністраціям та міськвиконкомам, відповідальним за виконання та супроводження спільних заходів Угоди.

Одним із завдань для голів райдержадміністрацій, міських голів міст обласного значення було визначено забезпечити протягом 2012 року пріоритетне спрямування коштів місцевих бюджетів на реалізацію спільних заходів Угоди та активізувати роботу по залученню позабюджетних коштів для їх співфінансування.

На співфінансування зазначених заходів на кінець 2012 року в місцевих бюджетах було передбачено всього 1436,9 тис. грн, або 3% від визначеної суми, а саме: у Бериславському (41,7 тис. грн), Новотроїцькому (176 тис. грн) Великоолександрівському (242,7 тис. грн), Верхньорогачицькому (324 тис. грн), Горностаївському (95,4 тис. грн), Високопільському (400 тис. грн), Білозерському (33 тис. грн), Генічеському (52,3 тис. грн), Цюрупинському           (39 тис. грн) районах та м. Херсоні (32,8 тис. грн).

За підсумками 2012 року спільні заходи Угоди профінансовано на суму 119430,7 тис. грн (31,2% від завдання), у тому числі за рахунок державного бюджету – 14000 тис. грн (22,2%), місцевого бюджету – 430,7 тис. грн (0,9%), інших джерел – 105000 тис. грн (38,6%).

Профінансовано лише частину об’єктів, визначених до співфінансування такими заходами Угоди, як: розвиток внутрішньогосподарських зрошувальних систем; створення інфраструктури для зберігання, постачання та реалізації сільськогосподарської продукції; поліпшення експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення; водопостачання сільських населених пунктів, населення яких користується привізною водою та водою, що не відповідає вимогам санітарних норм та державним стандартам; створення безпечних умов проживання для жителів аварійних будинків „гнучкої” конструкції. По інших спільних заходах Угоди фінансування не здійснювалося, роботи не проводилися через відсутність співфінансування з державного бюджету.

На розвиток внутрішньогосподарських зрошувальних систем використано всього коштів у сумі 85841,7 тис. грн (63,6% від річного завдання), у тому числі за рахунок місцевих бюджетів - 41,7 тис. грн (0,3%), інших                джерел – 85800 тис. грн (71,5%).

Здійснено заходи з відновлення внутрішньогосподарських меліоративних систем та придбання дощувальної техніки, що дало змогу збільшити площі використання зрошуваних земель області на 1,2 тис.га та додатково впровадити крапельне зрошення на площі 2,8 тис. га.

Кошти місцевого бюджету (41,7 тис. грн) спрямовано на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи зрошення на території Шляхівської сільської ради Бериславського району.

В рамках виконання заходу „Створення інфраструктури для зберігання, постачання та реалізації сільськогосподарської продукції” фактично залучено позабюджетні кошти у сумі 19030 тис. грн (12,7%).

Завершено будівництво овочесховища на 1000 тонн фермерського господарства „Мамрак”, фруктосховищ загальною ємністю 400 тонн фермерського господарства „Весна” у Білозерському районі.

За рахунок коштів державного бюджету профінансовано спільний захід Угоди „Поліпшення експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення” на суму на суму 14000 тис. грн.

Здійснено влаштування асфальтобетонного покриття протяжністю 1,5 км на а.д. Т-22-07 від а.д. Т-04-03 – Високопілля – Велика Олександрівка – Берислав, поверхневої обробки на а.д. С220814 Олексіївка – Збур’ївка (6,3 км), а.д. С220806 Добросілля – Новоселівка (4,2 км) та ремонт асфальтобетонного покриття на автомобільних дорогах місцевого значення загальною площею  27,2 тис. кв. м.

Спільний захід Угоди „Водопостачання сільських населених пунктів, населення яких користується привізною водою та водою, що не відповідає вимогам санітарних норм і державним стандартам” профінансовано у сумі               356,2 тис. грн (4% до завдання) за рахунок коштів місцевих бюджетів (15,5%).

Здійснено заходи з відновлення систем водопостачання в                              Горностаївському та Великоолександрівському районах, проведено роботи з розробки відповідної проектно-кошторисної документації у Генічеському районі.

За рахунок впроваджених заходів протягом 2011 – 2012 років кількість населених пунктів, що користуються привізною водою, зменшилася на                4 одиниці і станом на 01 січня 2013 року становить 16 одиниць.

На виконання спільного заходу „Створення безпечних умов проживання для жителів аварійних будинків „гнучкої” конструкції” спрямовано                       32,8 тис. грн (0,2%) коштів місцевого бюджету для проведення техніко-економічних розрахунків з будівництва житлових будинків для відселення жителів аварійних будинків „гнучкої” конструкції у м. Херсоні.

Враховуючи викладене, з метою належного забезпечення виконання спільних заходів Угоди у 2012 році, відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 06 листопада 2010 року № 66781/14/1-09, керуючись статтею 6, пунктом 2 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

1. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації: Департаменту агропромислового розвитку, управлінь: житлово-комунального господарства, регіонального розвитку, містобудування та архітектури, капітального будівництва; Служби автомобільних доріг в області, Херсонського обласного управління водних ресурсів протягом 2013 року:

1.1. Відповідно до закріплення, визначеного в додатку 1, взяти на особистий контроль забезпечення належного виконання та супроводження спільних заходів Угоди.

1.2. Щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати для узагальнення Департаменту економічного, регіонального розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації звіт про виконання спільних заходів Угоди відповідно до галузевої спрямованості за формами, визначеними в додатку 2.

2. Головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення:

2.1. Протягом 2013 року забезпечити пріоритетне спрямування коштів місцевих бюджетів на реалізацію спільних заходів Угоди та активізувати роботу по залученню позабюджетних коштів для їх співфінансування.

2.2. До 05 квітня 2013 року надати Департаменту економічного, регіонального розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації перелік об’єктів з обсягами фінансування, передбачених спільними заходами Угоди, які пропонуються до співфінансування у 2013 році за рахунок місцевих бюджетів та залучених позабюджетних коштів, за особистим підписом, попередньо узгодивши його з відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

2.3. До 5 числа кожного місяця протягом 2013 року надавати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації інформацію щодо передбачення у місцевих бюджетах видатків на реалізацію спільних заходів Угоди та їх фактичного використання.

2.4. Щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати структурним підрозділам обласної державної адміністрації: Департаменту агропромислового розвитку, управлінням: житлово-комунального господарства, регіонального розвитку, містобудування та архітектури; Херсонському обласному управлінню водних ресурсів звіт про виконання спільних заходів Угоди відповідно до галузевої спрямованості за формами, визначеними в додатку 2.

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації протягом
2013 року до 10 числа кожного місяця надавати Департаменту економічного, регіонального розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації узагальнену інформацію щодо передбачення у місцевих бюджетах видатків на реалізацію спільних заходів Угоди та їх фактичного використання.

4. Департаменту економічного, регіонального розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації:

4.1. За результатами виконання спільних заходів Угоди до 25 липня 
2013 року та 25 лютого 2014 року підготувати інформацію для направлення Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Протягом 2013 року щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати голові обласної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан виконання спільних заходів Угоди з пропозиціями щодо вирішення наявних проблемних питань.

5. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації: житлово-комунального господарства, регіонального розвитку, містобудування та архітектури, капітального будівництва; Служби автомобільних доріг в області, Херсонського обласного управління водних ресурсів забезпечити належне супроводження питання щодо фінансування спільних заходів Угоди з державного бюджету відповідними центральними органами виконавчої влади – головними розпорядниками коштів, до повної їх реалізації.

6. Вважати виконаним та зняти з контролю, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 травня 2012 року № 351 „Про виконання спільних заходів Угоди щодо регіонального розвитку Херсонської області між Кабінетом Міністрів України та Херсонською обласною радою за підсумками 2011 року, спрямованих на виконання Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року”.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації Підвисоцького В.Г., Мельника М.А., Ярошевського В.І. (Підвисоцький В.Г. – скликання).

Голова обласної

державної адміністрації                                                                           М.М.Костяк

Додаток 1

до розпорядження голови обласної

державної адміністрації

25.03.2013 № 162

ЗАКРІПЛЕННЯ

відповідальних за виконання та супроводження спільних заходів Угоди

| Найменування спільного заходу | Відповідальні за виконання та супроводження |
| --- | --- |
| Пріоритет І. Розвиток зрошувального землеробства |
| спільний захід: Підвищення ефективності використання зрошуваних земель |
| 1. Реконструкція державних водогосподарських об’єктів та об’єктів міжгосподарської меліоративної системи області | Херсонське обласне управління водних ресурсів, райдержадміністрації |
| 2. Розвиток внутрішньогосподарських зрошувальних систем | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Херсонське обласне управління водних ресурсів, райдержадміністрації, відповідні органи місцевого самоврядування |
| 3. Створення інфраструктури для зберігання, постачання та реалізації сільськогосподарської продукції | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, Херсонський міськвиконком |
| Пріоритет ІІ. Модернізація транспортної інфраструктури |
| спільний захід: Поліпшення експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення |
| Заміна на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення (обласні та районні) білощебеневого покриття на асфальтобетонне або чорнощебеневе | Служба автомобільних доріг у Херсонській області, райдержадміністрації, відповідні органи місцевого самоврядування |
| Пріоритет ІІІ. Водопостачання сільських населених пунктів області |
| спільний захід 1: Завершення будівництва Іванівського групового водопроводу |
| Продовження будівництва ІІІ – VII пускового комплексу першої черги Іванівського групового водопроводу | Херсонське обласне управління водних ресурсів, Іванівська райдержадміністрація, відповідні органи місцевого самоврядування |
| спільний захід 2: Водопостачання сільських населених пунктів, населення яких користується привізною водою та водою, що не відповідає вимогам санітарних норм та державним стандартам |
| Реконструкція, будівництво систем водопостачання | Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |
| Пріоритет ІV. Поліпшення житлових умов населення області |
| спільний захід 1: Створення умов для будівництва доступного житла |
| Створення умов для будівництва доступного житла шляхом: проведення підготовчих робіт для виконання програми будівництва доступного житла у містах та в сільській місцевості області; визначення земельних ділянок відповідно до містобудівної документації | Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, відповідні сільські та селищні ради |
| спільний захід 2: Створення безпечних умов проживання людей, які мешкають в аварійних житлових будинках „гнучкої” конструкції |
| Будівництво нових житлових будинків для відселення жителів аварійних будинків „гнучкої” конструкції | Структурні підрозділи облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, капітального будівництва, Херсонський міськвиконком |

Заступник голови обласної

державної адміністрації                                                               В.Г.Підвисоцький

Додаток 2

до розпорядження голови обласної

державної адміністрації

25.03.2013 № 162

Форма 1

ЗВІТ

про виконання спільних заходів Угоди щодо регіонального розвитку Херсонської області

між Кабінетом Міністрів України та Херсонською обласною радою

станом на „___”____________ 201__ року

| Найменування спільного заходу, об’єктів | Потреба у фінансовому забезпеченні на 201__ рік, тис. гривень | Фактичний обсяг фінансування, тис. гривень | Стан виконання, % | Код, назва програмної класифікації видатків, за якими здійснювалося фінансування з державного бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | усього | з держав-ного бюд-жету | з місце-вого бюд-жету | з ін-ших дже-рел | усього | з держав-ного бюд-жету | з місце-вого бюд-жету | з ін-ших дже-рел | усього | з держав-ного бюд-жету | з місце-вого бюд-жету | з ін-ших дже-рел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Пріоритет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спільний захід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в тому числі по об’єктах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

ЗВІТ

про виконання спільних заходів Угоди щодо регіонального розвитку Херсонської області

між Кабінетом Міністрів України та Херсонською обласною радою

станом на „___”____________ 201__ року

| Найменування заходу | Критерії (показники) досягнення результатів | Причини, які обумовлюють невиконання |
| --- | --- | --- |
|  | очікувані (відповідно до Угоди) | фактичні | відхилення,відсотків |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пріоритет |  |  |  |  |
| Спільний захід |  |  |  |  |
| в тому числі по об’єктах: |  |  |  |  |

Заступник голови обласної

державної адміністрації                                                                                                                                            В.Г.Підвисоцький