ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

## ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

25.06.2013 № 366

Про підготовку закладів освіти

до нового 2013/14 навчального

року та опалювального сезону

Підготовка навчальних закладів області до нового 2013/14 навчального року та опалювального сезону здійснюється з урахуванням нових соціальних ініціатив Президента України В.Ф.Януковича, а також відповідно до заходів щодо забезпечення сталої роботи господарського комплексу області в осінньо-зимовий період     2013/14 року, затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30 квітня 2013 року № 257.

Здійснення підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів області забезпечується шляхом виконання ремонтно-будівельних робіт навчальних приміщень та інженерно-технічних мереж.

До початку навчального року заплановано провести капітальні ремонти у          73 дошкільних, 50 загальноосвітніх та 10 позашкільних навчальних закладах.            Всього заплановано відремонтувати 152 інженерно-технічні об’єкти.

Другий рік поспіль в області здійснюється будівництво автономних газових котелень для опалення навчальних закладів. До початку опалювального сезону заплановано завершити будівництво двох котелень у м.Херсоні та однієї у Бериславському районі.

Станом на 10 червня 2013 року із 152 інженерно-технічних об’єктів завершено проведення капітального ремонту на 35 об’єктах, що становить 23% від запланованої кількості. Відремонтовано: 14 будівель (у тому числі                             9 будівель із заміною металопластикових вікон), по 6 покрівель та систем опалення, по 3 приміщення та спортивні зали, 2 котельні та харчоблок. Завершено будівництво котельні Херсонської спеціалізованої школи                            I-III ступенів № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови.

Спільними зусиллями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування різних рівнів проводиться активна робота щодо участі навчальних закладів у заходах з реалізації національних та міжнародних проектів. У поточному році 8 навчальних закладів (3 дитячі садки та 5 шкіл) Голопристанського, Горностаївського та Чаплинського районів беруть участь у реалізації ІІ етапу проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Заходами проекту передбачено заміну віконних та дверних блоків, реконструкцію системи опалення на загальну суму 833,2 тис. грн.

У Херсонській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 14 та Микільській загальноосвітній школі  I-III ступенів  Білозерського району в межах реалізації Національного проекту «Відкритий світ» – створення інформаційно-комунікаційної (4G) освітньої мережі національного рівня» завершується монтаж сучасного мультимедійного обладнання.

Для сталої роботи навчальних закладів області в осінньо-зимовий період у більшості районів розпочато завезення вугілля до шкіл та дитячих садків. Станом на 10 червня 2013 року навчальні заклади, з урахуванням залишків, у своєму розпорядженні мають 5326,4 тонни вугілля, що становить 37% від потреби на опалювальний сезон 2013/14 року.

Разом з тим, на даний час залишаються невирішеними окремі питання щодо якісної та своєчасної підготовки закладів освіти до роботи у новому                      2013/14 навчальному році.

Як у 2012, так і в поточному році не заплановано проведення капітальних ремонтів у навчальних закладах Великолепетиського району. У Білозерському, Верхньорогачицькому, Каланчацькому, Нововоронцовському, Новотроїцькому, Скадовському та Цюрупинському районах передбачається здійснити капітальний ремонт лише в одній зі шкіл. У Голопристанському районі заплановано провести капітальний ремонт у 4 школах при потребі таких робіт по 13 будівлях. Подібна ситуація склалася і в Скадовському районі, де заплановано здійснити капітальний ремонт в одній школі (потреба –                             12  будівель загальноосвітніх навчальних закладів).

У жодному з дитячих садків Великолепетиського, Верхньорогачицького, Каховського, Новотроїцького та Чаплинського районів не заплановано капітальні ремонти.

Понад 5 років не забезпечується завершення будівництва харчоблоку Новозбур’ївської загальноосвітньої школи № 3 Голопристанського району.

У ході підготовки дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів до нового навчального року не заплановано проведення жодного капітального ремонту відкритих спортивних споруд та дитячих спортивних майданчиків, що унеможливлює реалізацію повною мірою нових соціальних ініціатив Президента України В.Ф.Януковича.

Гімназія Каховської міської ради, де навчається понад 330 учнів, загальноосвітня  школа № 5 Новокаховської міської ради (понад 420 учнів) та Любимівська загальноосвітня школа № 1 Каховської районної ради (понад           320 учнів) не мають спортивних залів.

Проведення робіт з ліквідації аварійного стану потребує будівля Херсонського обласного центру туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді Херсонської обласної ради.

Лише 118 загальноосвітніх та 85 дошкільних навчальних закладів області мають державні акти на право постійного користування земельними ділянками. Жодного державного акта не виготовлено на землі дитячих садків та шкіл Великолепетиського, Великоолександрівського, Верхньорогачицького, Високопільського та Чаплинського районів.

В області 44 загальноосвітні навчальні заклади залишаються не облаштованими внутрішніми санвузлами. Найбільше таких закладів у Бериславському районі – 12, Голопристанському та Нижньосірогозькому –               по 6, Каховському – 5, Іванівському та Новотроїцькому – по 3, Великоолександрівському та Горностаївському – по 2, Великолепетиському, Каланчацькому, Нововоронцовському, Чаплинському районах та                                     у м.Нова Каховка – по 1.

Повільними темпами здійснюється забезпечення шкіл сучасним інформаційно-комунікативним обладнанням у Горностаївському, Каланчацькому та Нововоронцовському районах, де відсутні мультимедійні проектори. У загальноосвітніх навчальних закладах Великолепетиського, Верхньорогачицького та Каланчацького районів навчально-виховний процес здійснюється без використання інтерактивних дошок.

У зв’язку з рядом організаційно-технічних причин дитячі садки області виявилися не готовими до впровадження системи електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади. Пілотними з упровадження системи електронної реєстрацій дітей до 01 вересня 2013 року можуть стати міста Херсон і Каховка та Білозерський район.

Враховуючи викладене, з метою реалізації поставлених завдань щодо зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази освітніх закладів, їх своєчасної та якісної підготовки до нового 2013/14 навчального року і  опалювального сезону, керуючись статтею 6, пунктом 6 частини першої                  статті 13, пунктом 1 статті 22, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації:

1.1. Забезпечити контроль за підготовкою навчальних закладів до роботи в новому 2013/14 навчальному році та опалювальному сезоні.

1.2. Забезпечити щотижневий моніторинг здійснення капітальних ремонтів навчальних закладів.

1.3. До 28 серпня 2013 року поінформувати обласну державну адміністрацію про стан готовності закладів освіти до початку нового навчального року та опалювального сезону.

2. Головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення:

2.1. Вжити заходів щодо якісної підготовки навчальних закладів до початку нового 2013/14 навчального року та стабільного проходження опалювального сезону.

Про результати роботи до 20 серпня поточного року поінформувати Департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації.

2.2. До 22 серпня 2013 року забезпечити готовність навчальних закладів до роботи у новому 2013/14 навчальному році. Копії актів по кожному навчальному закладу до 23 серпня поточного року надати Департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації.

2.3. Завершити до 31 серпня 2013 року:

- виконання капітальних ремонтів у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;

- облаштування внутрішніми санвузлами усіх загальноосвітніх навчальних закладів;

- оформлення державних актів на право постійного користування земельними ділянками дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

2.4. До 25 вересня поточного року забезпечити контроль за підготовкою теплових господарств навчальних закладів до роботи в опалювальний період зі складанням акта готовності відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378.

2.5. До 01 листопада 2013 року завершити стовідсоткове впровадження системи електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Пономаренко Г.О.

Голова обласної

державної адміністрації                                                                           М.М.Костяк