ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

22.07.2015 № 442

Про реалізацію пріоритетного проекту

розвитку області «Енергетичний паспорт

Херсонської області»

Одним з пріоритетних проектів розвитку області є створення енергетичного паспорта Херсонської області (далі – Енергетичний паспорт).

Енергетичний паспорт – це програмний документ, який стане відповідним планом дій для місцевих органів влади в напрямку переведення економіки Херсонської області на енергозберігаючий шлях розвитку. Основна його мета – це зниження енергоспоживання (економне витрачання) паливно-енергетичних ресурсів, у тому числі за рахунок залучення у господарський оборот поновлюваних джерел енергії.

Відповідно до затвердженого плану розпочато роботу з упровадження системи щоденного моніторингу споживання енергоносіїв, зокрема спочатку в бюджетних установах обласного підпорядкування, за допомогою спеціалізованого програмного продукту «Енергоплан».

На сьогодні з власниками програми «Енергоплан» погоджено умови договору про надання послуг, зокрема в частині безкоштовного до 31 грудня 2015 року використання обласною державною адміністрацією вказаної програми, визначено перелік із 11 комунальних установ обласного підпорядкування для встановлення програми «Енергоплан» з метою постійного моніторингу показників енерговитрат.

Також розроблено проект Концепції програми підвищення енергоефективності та розвитку відновлювальної енергетики в Херсонській області, який проходить громадське обговорення у вигляді електронних консультацій.

Опрацьовуються механізми та зроблено попередні розрахунки щодо доцільності впровадження енергосервісних контрактів на об’єктах бюджетної сфери відповідно до вимог Законів України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації».

Для стимулювання мешканців області до впровадження енергоефективних заходів підготовлено та направлено на розгляд обласної ради відповідний пакет документів щодо внесення змін до програми підвищення енергоефективності та розвитку відновлювальної енергетики в Херсонській області, затвердженої рішенням обласної ради від 11 липня 2012 року № 507 (зі змінами), в частині доповнення її новим розділом «Стимулювання населення Херсонської області до впровадження енергоефективних заходів».

В даному розділі визначено механізм використання коштів обласного бюджету для відшкодування частини суми кредиту, залученого населенням на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів. На реалізацію цього заходу запропоновано виділити з обласного бюджету на 2015 рік                   200 тис. грн.

Крім того, проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з місцевими органами влади щодо необхідності співфінансування за рахунок місцевих бюджетів частини сум за кредитами, залученими на енергоефективні цілі, з населенням, зустрічі з представниками об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів області з метою популяризації енергоефективних заходів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення сталого енергетичного розвитку Херсонської області, керуючись статтею 6, пунктом 2 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити план організаційних заходів щодо створення Енергетичного паспорта Херсонської області (далі – План), що додається.

2. Виконавцям Плану інформувати Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації про стан його реалізації щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

3. Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації:

3.1. Узагальнювати та надавати інформацію про реалізацію Плану обласній державній адміністрації щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.

3.2. Сприяти реалізації на території області інвестиційних проектів, у тому числі по будівництву сонячних та вітрових електростанцій.

3.3. Посилити інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням, представниками об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів області щодо популяризації енергоефективних заходів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на                        в.о. заступника голови обласної державної адміністрації Шепелєва І.О.

Голова обласної

державної адміністрації 							А.С.Путілов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної

державної адміністрації

22.07.2015 №  442

ПЛАН

організаційних заходів щодо створення Енергетичного паспорта Херсонської області

| № з/п | Назва етапу | Строк виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I етап – створення вертикальної системи енергомоніторингу та управління енергоспоживанням |
| 1. | Розробка Концепції програми підвищення енергетичної ефективності та розвитку альтернативної енергетики |
| 1.1. | Визначення остаточного варіанту проекту Концепції програми підвищення енергетичної ефективності та розвитку альтернативної енергетики на засіданні робочої групи по енергозбереженню | До 30.07.2015 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, члени робочої групи по енергозбереженню |
| 1.2. | Затвердження Концепції програми підвищення енергетичної ефективності та розвитку альтернативної енергетики розпорядженням голови обласної державної адміністрації | 30.07.2015 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації |
| 2. | Придбання програмного продукту для постійного моніторингу показників енерговитрат |
| 2.1. | Укладення відповідних договорів та придбання програмного продукту для постійного моніторингу показників енерговитрат | 30.07.2015 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації |
| 3. | Запровадження системи енергетичного менеджменту |
| 3.1. | Визначення відповідальних осіб від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласних бюджетних установ по роботі з програмним продуктом для постійного моніторингу показників енерговитрат | 14.08.2015 | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, керівники обласних бюджетних установ |
| 3.2. | Навчання роботі з програмним продуктом для постійного моніторингу показників енерговитрат відповідальних осіб від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласних бюджетних установ | До 21.08.2015 | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, керівники обласних бюджетних установ |
| 3.3. | Внесення основних даних по обласних бюджетних установах до програмного продукту для постійного моніторингу енерговитрат | До 30.08.2015 | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, керівники обласних бюджетних установ |
| 4. | Навчання персоналу районних державних адміністрацій, міськвиконкомів роботі з програмним продуктом |
| 4.1. | Визначення відповідальних осіб від районних державних адміністрацій, міськвиконкомів, районних, міських бюджетних установ по роботі з програмним продуктом для постійного моніторингу показників енерговитрат | 14.03.2016 | Районні державні адміністрації, міськвиконкоми (за згодою), керівники районних, міських бюджетних установ |
| 4.2. | Навчання роботі з програмним продуктом для постійного моніторингу показників енерговитрат відповідальних осіб від районних державних адміністрацій, міськвиконкомів, районних, міських бюджетних установ | До 21.03.2016 | Районні державні адміністрації, міськвиконкоми (за згодою), керівники районних, міських бюджетних установ |
| 4.3. | Внесення основних даних по районних, міських бюджетних установах до програмного продукту для постійного моніторингу енерговитрат. | До 30.03.2016 | Районні державні адміністрації, міськвиконкоми (за згодою), керівники районних, міських бюджетних установ |
| 5. | Збір і аналіз даних щодо споживання енергоресурсів |
| 5.1. | Збір даних щодо споживання енергоресурсів та впровадження на основі аналізу споживання енергоресурсів організаційних заходів з енергозбереження | Починаючи з 30.08.2015 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми (за згодою), керівники обласних, районних, міських бюджетних установ |
| 6. | Складання попередньої карти енергоспоживання області |
| 6.1. | На підставі результатів аналізу даних щодо споживання енергоресурсів визначення головних проблемних ділянок | До 01.04.2016 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми (за згодою), керівники обласних, районних, міських бюджетних установ |
|  | II етап – проведення енергетичних обстежень (аудитів), розробка енергопаспортів |
| 1. | Проведення енергетичних обстежень (аудитів) всіх будівель і котелень обласного підпорядкування |
| 1.1. | Підготовка проектів розпорядження голови обласної державної адміністрації та рішення обласної ради щодо проведення енергетичних обстежень (аудитів) усіх будівель і котелень обласного підпорядкування за кошти обласного бюджету | 02.05.2016 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, члени робочої групи по енергозбереженню |
| 1.2. | Подання для розгляду на сесії обласної ради питання щодо проведення енергетичних обстежень (аудитів) всіх будівель і котелень обласного підпорядкування за кошти обласного бюджету | До 31.06.2016 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, члени робочої групи по енергозбереженню |
| 1.3. | Проведення тендерних процедур та укладення відповідних договорів на проведення енергетичних обстежень (аудитів) усіх будівель і котелень обласного підпорядкування за кошти обласного бюджету | 31.08.2016 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації |
| 1.4. | Проведення енергетичних обстежень (аудитів) усіх будівель і котелень обласного підпорядкування | 31.12.2016 | Спеціалізовані організації (аудитори), Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, члени робочої групи по енергозбереженню |
| 2. | Проведення енергетичних обстежень (аудитів) будівель і котелень районних державних адміністрацій та міськвиконкомів |
| 2.1. | Підготовка проектів розпоряджень голів районних державних адміністрацій, міських голів та рішень відповідних рад щодо проведення енергетичних обстежень (аудитів) усіх будівель і котелень місцевого підпорядкування за кошти місцевих бюджетів | 02.05.2016 | Районні державні адміністрації, міськвиконкоми (за згодою) |
| 2.2. | Подання для розгляду на сесіях районних, міських рад питання щодо проведення енергетичних обстежень (аудитів) усіх будівель і котелень місцевого підпорядкування за кошти місцевих бюджетів | 31.06.2016 | Районні державні адміністрації, міськвиконкоми (за згодою) |
| 2.3. | Проведення тендерних процедур та укладення відповідних договорів на проведення енергетичних обстежень (аудитів) усіх будівель і котелень місцевого підпорядкування за кошти місцевих бюджетів | 31.08.2016 | Спеціалізовані організації (аудитори), районні державні адміністрації, міськвиконкоми (за згодою) |
| 2.4 | Проведення енергетичних обстежень (аудитів) усіх будівель і котелень місцевого підпорядкування за кошти місцевих бюджетів | 31.12.2016 | Спеціалізовані організації (аудитори), районні державні адміністрації, міськвиконкоми (за згодою) |
| 3. | Розробка і впровадження енергетичних паспортів установ, закладів, організацій та підприємств |
| 3.1. | Розробка та впровадження енергетичних паспортів установ, закладів, організацій та підприємств | 31.08 - 31.12.2016 | Спеціалізовані організації (аудитори), Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації,члени робочої групи по енергозбереженню, районні державні адміністрації, міськвиконкоми (за згодою) |
| 4. | Розробка та впровадження малозатратних енергоефективних заходів, визначення джерел та обсягів фінансування, черговості їх впровадження |
| 4.1. | На основі енергопаспортів розробка та впровадження малозатратних енергоефективних заходів, визначення джерел та обсягів фінансування, черговості їх впровадження | 31.08 - 31.12.2016 | Спеціалізовані організації (аудитори), Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації,члени робочої групи по енергозбереженню, районні державні адміністрації, міськвиконкоми (за згодою) |
| III етап – складання плану дій (програми), розробка пула пріоритетних проектів |
| 1. | Розробка і погодження програми підвищення енергетичної ефективності та розвитку альтернативної енергетики |
| 1.1. | Підготовка проектів розпорядження голови обласної державної адміністрації та рішення обласної ради щодо затвердження нової програми підвищення енергетичної ефективності та розвитку альтернативної енергетики Херсонської області | 15.04.2016 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, структурні підрозділи обласної державної адміністрації,члени робочої групи по енергозбереженню, районні державні адміністрації, міськвиконкоми (за згодою) |
| 1.2. | Подання для розгляду на сесії обласної ради нового проекту програми підвищення енергетичної ефективності та розвитку альтернативної енергетики Херсонської області | 01.05.2016 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації,члени робочої групи по енергозбереженню |
| IV етап – визначення джерел та обсягів фінансування |
| 1. | Розробка пакета документів (техніко-економічне обґрунтування, бізнес-план проекту, проектно-кошторисна документація) |
| 1.1. | Розробка пакета документів (техніко-економічне обґрунтування, бізнес-план проекту, проектно-кошторисна документація) для впровадження затратних енергоефективних заходів | Починаючи з 01.04.2016 | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, члени робочої групи по енергозбереженню, районні державні адміністрації, міськвиконкоми (за згодою) |
| 2. | Вибір донорської організації, участь у конкурсному відборі |
| 2.1. | Пошук грантів, пільгових кредитів або фінансування за рахунок коштів бюджетів різного рівня для впровадження затратних заходів | Починаючи з 01.04.2016 | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, члени робочої групи по енергозбереженню, районні державні адміністрації, міськвиконкоми (за згодою) |
| 3. | Погодження термінів, обсягів фінансування |
| 3.1. | Визначення джерел та обсягів фінансування, погодження строків упровадження затратних енергоефективних заходів | Починаючи з 01.04.2016 | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, члени робочої групи по енергозбереженню, районні державні адміністрації, міськвиконкоми (за згодою) |
| 4. | Реалізація проектів |
| 4.1. | Впровадження затратних енергоефективних заходів (проектів) | Починаючи з 01.04.2016 | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, члени робочої групи по енергозбереженню, районні державні адміністрації, міськвиконкоми (за згодою) |
| V етап – зворотний зв’язок. Перевірка і коригування плану дій (програми) |
| 1. | Аналіз виконання заходів програми підвищення енергетичної ефективності і розвитку альтернативної енергетики |
| 1.1. | Аналіз виконання заходів програми підвищення енергетичної ефективності і розвитку альтернативної енергетики |  | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, члени робочої групи по енергозбереженню, районні державні адміністрації, міськвиконкоми (за згодою) |
| 1.2. | Підготовка проектів розпорядження голови обласної державної адміністрації та рішення обласної ради щодо внесення змін до нової програми підвищення енергетичної ефективності та розвитку альтернативної енергетики Херсонської області | За необхідності | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, члени робочої групи по енергозбереженню |
| 1.3. | Подання для розгляду на сесії обласної ради питання щодо внесення змін до нової програми підвищення енергетичної ефективності та розвитку альтернативної енергетики Херсонської області | За необхідності | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, члени робочої групи по енергозбереженню |
| Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи |
| 1. | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи |
| 1.1. | Статті, семінари, конференції, наглядна агітація, а також пошук грантового фінансування на проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії | Постійно | Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, члени робочої групи по енергозбереженню, районні державні адміністрації, міськвиконкоми (за згодою) |

В.о. заступника голови обласної державної адміністрації 									І.О.Шепелєв