Додаток 1

до рішення V сесії обласної

ради VIII скликання

23.04.2021 № 112

ЗВІТ

про результати виконання плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку

Херсонської області на період до 2020 року за підсумками 2020 року

| Номер та най-мену-вання цілі регіо-наль-ної стра-тегії | Назва прог-рами регіо-наль-ного розвит-ку, що реалі-зується в рамках плану заходів | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Терито-ріальна спрямо-ваність проекту | Строк реалізації проекту |  | Джерела фінансу-вання у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів |  | Індикатори (показники) результативності плану заходів |  |  |  |  | Стан виконання плану заходів | Проб-лемні питан-ня, їх вплив на вико- нання плану заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановий | фактичний |  | з початку реалізації проекту | за звітний період | планова | фактична | планова | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+\-) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програма А. Розвиток та збереження населення | Напрям А.1. Територія довіри. Створення умов для збереження та розвитку населених пунктів | А.1.1.1. Розбудова мережі центрів надання адміністра-тивних послуг | Херсон-ська об-ласть | 2018 - 2020 роки | 2018 - 2020 роки | Дер-жавний,місцеві бюд-жети, кошти МТД, інші кошти |  |  |  |  |  |  | Ство-рення нових ЦНАПів, нових пунктів з надання адмініст-ратив-них послуг, розташо-ваних поблизу КПВВ перети-ну адмініст-ратив-ного кордону з Кримом | од. | 20 | 17 | -3 | Протягом 2018-2020 років в області створено17 ЦНАПів у 11 ОТГ (Бі-лозерській,Високопі-льській, Великоко-панівській, Горноста-ївській, Зеленопід-ській, Іва-нівській, Кочубеїв-ській, Му-зиківській, Станіслав-ській, Хрестів-ській, Чап-линській), |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 містах районного значення (Берислав та Скадовськ) та 4 селах / селищах (Нижні Сірогози, Новоолек-сіївка, Новотро-їцьке та Чорно-баївка). Всього станом на 01.01.21 р року в області створено та діє 30 ЦНАПів. Також відкрито 2 ЦНАПи на КПВВ «Чонгар» та «Калан-чак», які є віддалени-ми робочи-ми місця-ми ЦНАПів Новотро-їцької та Чаплинсь-кої селищ-них рад. Крім того, в області ведуться роботи по створенню ЦНАПів у громадах – пере-можницях Програми«U-LEAD з Європою» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протягом 2018 – 2019 років (проте через впровад-ження ка-рантину відбулася затримка постачання комп’юте-рів, меб-лів, облад-нання). |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконст-рукція та капіта-льний ремонт, переос-нащення ЦНАПів | од. од. | 15 18 | 15 18 |  | Протягом 2018 - 2020 років здій-снено ре-монт 15 та переосна-щення при-міщень 18 ЦНАПів. На даний час послу-ги з видачі паспорт-них доку-ментів надають 11 ЦНАПів. У 3 ЦНАПах області (Новотро-їцької селищної ради, міст Каховка та Нова Ка-ховка), а також у 2 ЦНАПах (ВРМ) на КПВВ «Чонгар» та «Калан-чак» вста-новлено електронні системи |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | керування чергою. Усі інші ЦНАПи підклю-чено до міні черги, яка дозво-ляє записа-тися на ТОП самих затребу-ваних пос-слуг в ЦНАПи області. Складовою системи керування елктрон-ною чергою в ЦНАПах с.Новот-роїцьке, м.Каховка, м.Нова Каховка, Чаплин-ської ОТГ, на КПВВ «Чонгар» та «Калан-чак» є електронні планшети з додатком ConnectPro за допо-могою якого люди з вадами слуху мають можли-вість про-консульту-ватися та самостійно отримати будь-яку послугу. У ЦНАПах |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новотро-їцької та Чаплинсь-кої селищ-них рад, а також в 2 ЦНАПах (ВРМ) на КПВВ «Чонгар» та «Калан-чак» вста-новлено робочі станції з реєстрації транспорт-них засобів та видачі посвідчень водія. ЦНАПи на КПВВ «Чонгар» та «Калан-чак», ЦНАПи Велико-олександ-рівської, Верхньо-рогачиць-кої, Ска-довської, Олешків-ської, Біло-зерської, Кочубеїв-ської, Чаплинсь-кої, Ново-троїцької та Ново-райської громад за-безпечені мобіль-ними кей-сами. В області ведеться робота із впровад-ження |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комп-лексної послуги «єМалят-ко» (зараз за однією електрон-ною заявою батькам доступно до 8 дер-жавних послуг. Станом на 01.01.21р. свої перші документи отримали 1032 малюка. Також триває робота щодо підк-лючення робочих місць уповнова-жениж осіб тери-торіальних громад до програм-ного комп-лексу «Соціаль-на гро-мада». Станом на 01.01.21р. до нього підклю-чено 12 територіа-льних громад Херсон-ської області |  |  |
|  |  | А.1.2.1. Розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів області, впровадження містобудівного кадастру на території області | Населені пункти Херсон-ської області | 2018 - 2020 роки | 2018 - 2020 роки | Місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  | Розроб-лені (онов-лені) ГП | шт. | 90 | 73 | -17 | Стан вико-нання – 81,0% |  |  |
|  |  |  | Районні центри та міста облас-ного зна-чення області |  |  | Облас-ний бюджет | 1636,5 | 825,5 | 825,5 |  | 1636,5 |  | Ство-рення геоін-форма-ційних систем містобу-дівного кадастру | кіль-кість під-роз-ділів МБК | 23 | 3 | -20 | Стан вико-нання – 13,0% |  |  |
|  |  | А.1.2.2. Виконання програм забезпечення молоді житлом, будів-ництва (прид-бання) доступ-ного житла, здешевлення вартості іпотечних кредитів і впровадження новітніх кредитно-фінансових механізмів | Херсон-ська об-ласть | 2018 - 2020 роки | 2018 - 2020 роки | Держав-ний, облас-ний та місцеві бюд-жети, власні кошти юридич-них і фі-зичних осіб, кошти комер-ційних банків | 47813,44 | 6196,04 | 38500,00 | 8823,16 | 101500,00 | 58678,95 | Кіль-кість грома-дян, які поліп-шили житлові умови завдяки новітнім кредит-но-фі-нансо-вим ме-ханіз-мам, участі у держав-них і місцевих житло-вих програ-мах | осіб | 333 | 273 | -60 | Стан вико-нання – 22,92% від програм-ного по-казника у звітному періоді; 57,81% від програм-ного по-казника з початку реалізації проекту. Протягом 2020 року: за рахунок коштів спеціаль-ного фон-ду Херсон-ського об-ласного бюджету надано 2 довгост-рокових пільгових кредити в сумі |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1396,23 тис. грн родинам учасників АТО на будівницт-во 2 квар-тир; за ра-хунок спе-ціального фонду об-ласного бюджету (130,15 тис. грн) у співфінан-суванні з коштами спеціаль-ного фон-ду бюд-жету м.Херсона (436,37 тис. грн) надано 1 кредит молодій родині на будівницт-во 2-кім-натної квартири; за рахунок коштів бюджету м.Херсона в сумі 640,28 тис. грн надано кредит мо-лодій ро-дині на будівницт-во 3-кім-натної квартири; за рахунок коштів Статут-ного Капі-талу Держ-молодь-житла |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | надано 5 кредитів, з них 4 – на купівлю житла на вторинно-му ринку, 2 – роди-нам ВПО в сумі 1174,41 тис. грн на придбання 2 квартир; 1 кредит родині учасника АТО в сумі 528,79 тис. грн на придбання квартири; 1 молодій родині в сумі 1035,81 тис. грн на придбання квартири; 1 молодій родині в сумі 854,0 тис. грн на будівницт-во кварти-ри. Вве-дено в експлуата-цію 2 бу-динки. Право власності на житло оформлю-но 28 ро-динами, що прий-мали учас-ть у Прог-рамах пі-льгового кредиту-вання, та 18 роди- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нами, що отримали державну підтримку за прог-рамою «Доступне житло». Рішенням 80 сесії Каховської міської ради VII скликання від 20.06.19 р. № 1647/80 затверд-жено Програму розвитку молодіж-ного жит-лового кредиту-вання у м.Каховка на 2019-2022 роки, яка перед-бачає фі-нансуван-ня в обсязі 23 млн грн з бюджету м.Каховка на надання пільгових кредитів на будів-ництво житла (з них 5,5 млн грн – у 2020 році). Фактично у 2020 ро-ці фінансу-вання не відбува-лось |  |  |
|  |  | А.1.2.3. Впровадження пілотного проекту комплексної забудови 4-Б Таврійського мікрорайону міста Херсона, з характери-тиками соціо-полісу і соціо-технополісу (житлового мікрорайону, у першу чергу для осіб з інва-лідністю та учасників АТО) | Місто Херсон | 2018 - 2020 роки | 2018 - 2020 роки | Бюджет міста Херсона | 105000,0 | 35000,0 | 35000,0 |  | 105000,0 |  | Кіль- кість грома-дян, які поліп-шили житлові умови завдяки новітнім кредит-но-фі-нансо-вим ме-ханіз-мам, участі у держав-них і місцевих житло-вих програ-мах | осіб |  |  |  | Учасникам АТО у 4-му Тав-рійському мікрора-йоні міста Херсона під інди-відуальну забудову виділено 251 земе-льну ді-лянку. За кошти міського бюджету розроб-лено проект та розпочато роботи з будів-ництва інженер-них мереж та споруд (водопос-тачання та водовідве-дення) |  |  |
|  |  | А.1.2.4. Підтримка індивідуаль-ного житло-вого будів-ництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення | Сільські населені пункти та міста район-ного зна-чення Херсон-ської об-ласті | 2018 - 2020 роки | 2018 - 2020 роки | Держав-ний, об-ласний та місцеві бюдже-ти, нетради-ційні джерела фінансу-вання, власні кошти насе-лення | 85588 | 24205 | 36500 | 24205 | 109500 | 85588 | Поліп-шення житло-вих і соціа-льно-побуто-вих умов населен-ня об-ласті | кіль-кість сі-мей | 960 | 892 | -93 | Протягом 2020 року на реаліза-цію Прог-рами спря-мовано бюджет-них коштів в сумі 18,3 млн грн та залучено 5,9 млн грн власних коштів населення. За звітний період отримали кредити та поліп- шили свої |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | житлово-побутові умови 236 сімей, а саме: - 168 сімей придбали, добу-дували та реконст-руювали із викорис-танням енергозбе-рігаючих матеріалів індиві-дуальне житло загальною площею понад 12 тис. кв. м; - 11 родин завдяки кредит-ним кош-там вико-нали ро-боти по підклю-ченню житла до існуючих комуні-кацій; 57 родин, отримав-ши кре-дити на розвиток власного сільського подвір’я, придбали близько 30 голів дій-них корів та 46 оди-ниць сіль-госптех-ніки. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Із зага-льної кіль-кості учас-ників Програми протягом 2020 року пільговими кредитами скориста-лися 17 учасників АТО та внутріш-ньо пере-міщених осіб, понад 20 фахів-ців сфери освіти та медицини, більше 100 молодих сімей, 18 багатодіт-них родин та близько 80 праців-ників агро-промисло-вого комп-лексу. За вказаними показни-ками область займає провідні місця серед регіонів України |  |  |
|  |  | А.1.2.5. Відселення мешканців із житлових будинків «гнучкої» конструктив-ної схеми у м.Херсоні | Місто Херсон | 2018 - 2020 роки | 2018 - 2020 роки | Держав-ний, об-ласний та міс-цеві бюджет-ти, інші кошти |  |  |  |  |  |  | Забез-печення відсе-лення мешкан-ців із житло-вих бу- динків «гнуч- кої» кон- | буд. | 10 |  | - | У зв’язку з відсутністю фінансування реалізація проекту не відбувалась |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | струк-тивної схеми у м. Херсоні |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А.1.3.1. Створення центрів безпеки в об’єднаних територіальних громадах області | Об’єд-нані терито-ріальні громади Херсон-ської області | 2018 - 2020 роки | 2018 - 2020 роки | Власні джерела | 48210,0 |  |  | 3300,0 | 48210,0 | 6950,0 | Ство-рення центрів безпеки Скоро-чення випадків заго-ряння Змен-шення часу реагу-вання на виклик у надзви-чайних ситуа-ціях | од. % хв. | 3 на 20 з 50 до 15 | 1 |  | Створено Центр безпеки Зеленопід-ської ОТГ Кахов-ського району |  |  |
|  |  | А.1.4.1. Проведення обласного конкурсу проектів розвитку територіаль-них громад сіл, селищ, міст Херсонської області | Херсон-ська об-ласть | 2018 - 2020 роки | 2018 - 2020 роки | Облас-ний, міс-цевий бюд-жети, інші кошти | 39449,792 |  |  |  | 36049,792 | 35549,792 | Кіль-кість проектів розвитку терито-ріальних громад сіл, селищ, міст області | од. |  |  |  | У 2020 році конкурс не відбувався |  |  |
|  |  | А.1.5.1. Створення інформаційно-ресурсних центрів та пунктів контактного доступу до публічної інформації на базі існуючих бібліотек у Генічеському, Верхньорога- чицькому, | Геніче-ський, Верхньо-рогачи-цький, Високо-пільсь-кий райони | 2018 рік | 2018 рік | Держав-ний та місцевий бюджети | 996,80 |  |  |  | 996,80 |  | Забез-печення доступу до пуб-лічної інфор-мації та онлайн-послуг грома-дян у трьох районах області | тис. осіб | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Високопіль-ському районах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забез-печення збіль-шення кіль-кості відві-дувань бібліо-теки протя- гом року від 210000 до 250000 Забез-печення збіль-шення кіль-кості відві-дувань масових заходів, органі-зованих бібліо-текою протя-гом року, від 36800 до 50000 Ство-рення інфор-маційно-ресурс-них центрів та пунк-тів кон-тактного доступу до пуб-лічної інформа-ції на базі | % % од. | на 16 на 26 12 |  |  | У зв’язку з відсутністю фінансування реалізація проекту не відбувалась |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | район-них та сільсь-ких біб-ліотек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям А.2. Територія здорового життя | А.2.1.1. Екстрена медична допомога | Херсон-ська об-ласть | 2017 - 2019 роки | 2017 - 2019 роки | Держав-ний та облас-ний бюджети | 28924,6 |  |  |  | 28924,6 | 22787,0 | Забезпе-чення норма-тиву доїзду бригад екстре-ної ме-дичної допомо-ги до місця події Скоро-чення витрат паль-ного | хв. % | 10 (у мі-стах) 20 (у на-селе-них пунк-тах поза ме-жами міста) 5 | 10 20 7,5 | +2,5 | У 2019 році придбано 6 сучасних спеціалізо-ваних сані-тарних автомобіля з високою прохід-ністю В-класу |  |  |
|  |  | А.2.2.1. Створення центру високо-спеціалізованої медичної реабілітації на базі КЗ «Об-ласна лікарня відновного лікування» Херсонської обласної ради | Херсон-ська область та інші області півдня України | 2017 - 2019 роки | 2017 - 2019 роки | Держав-ний та облас-ний бюджети | 29906,619 |  |  |  | 29906,619 | 29822,770 | Кіль-кість закуп-леного облад-нання Надання медич-ної, фі-зичної, соціаль-но-пси-хологіч-ної до-помоги учасни-кам АТО і членам їх сімей | од. осіб на рік | 6 (у 2019 році) 2600 | 6 (у 2019 році) 1400 | -1200 | Придбано високо-спеціалі-зоване облад-нання та технічно переос-нащено будівлі Протягом року використо-вувалася менша кі-лькість реабіліта-ційного об-ладнання у зв’язку з доосна-щенням закладу наприкінці року |  |  |
|  |  | А.2.2.2. Якісна високо-спеціалізована медична допомога дитячому населенню | Херсон-ська область та інші області півдня України | 2018 рік | 2018 рік | Облас-ний бюджет та медична субвен-ція | 3400,0 |  |  |  | 3400,0 | 3400,0 | Ство-рення належ-них умов для ліку-вання дітей | осіб на рік | 30000 | 30000 |  | Придбано медичне облад-нання – апарат штучної вентиляції легень, ультраз-вуковий порта-тивний сканер, апарат гемодіа-лізний, мікро-планшет-ний про-мивач, дизель-генератор (2 од.), автома-тична біопсійна система |  |  |
|  |  | А.2.2.3. Матеріально-технічне оснащення медичним обладнанням новобудови комунального закладу Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер» | Місто Херсон, Херсон-ська область | 2018 – 2019 роки | 2018 – 2019 роки | Держав-ний, об-ласний, місцевий бюджет-ти, інші кошти | 77815,5 |  |  |  | 77815,5 | 77815,5 | Охоп-лення онколо-гічними профі-лактич-ними огля-дами на-селення Херсон-ської об-ласті старше 40-річ-ного віку Охоп-лення спеціалі-зованим лікуван-ням пер-винних | % % | 100 85 | 92,7 70,8 | -7,3 -9,2 | Проведено капіталь-ний ремонт приміщень радіоло-гічного корпусу комуна-льного закладу Херсон-ської об-ласної ради «Херсон-ський об-ласний онколо-гічний диспан-сер». Придбано аквадисти-лятор, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | онколо-гічних хворих |  |  |  |  | насос, мік-роскоп, комп’ю-терну тех-ніку, кон-диціонери, лапароско-пічну стійку з набором інстру-ментів, ав-томат для гістологіч-ної оброб-ки біоло-гічних зразків, кріостат-ний мікро-том, мік-роскоп, комп’ю-терний то-мограф Discovery RT |  |  |
|  |  | А.2.2.4. Створення умов для формування здорового населення в територіальних громадах області | Херсон-ська об-ласть | 2018 - 2020 роки | 2018 - 2020 роки | Облас-ний, міс-цевий бюдже-ти, інші кошти | 42804,2 |  |  |  | 42804,2 | 768,60 | Форму-вання госпіта-льних округів на тери-торії Херсон-ської об-ласті Знижен-ня вит-рат бюд-жету на енерго-носії та покра-щення умов перебу-вання відвіду-вачів і персо-налу в | % | 3 | 4 5,6 | +2,6 | Сформо-вано 4 госпіта-льних округи: Херсон-ський, Тав-рійський, Берис-лавський, Геніче-ський |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | закла-дах охо-рони здоров’я Впро-ваджен-ня інтег-рованої моделі медич-ної допо-моги на-селенню Поліп-шення матеріа-льно-техніч-ної бази закладів охорони здоров’я підви- щення якості та доступ-ності надання медич-ної допомо-ги насе-ленню області | - тис. грн | - - | - 42035,6 | - +42035,6 |  |  |  |
|  |  | А.2.2.5. Створення обласного перинаталь-ного центру на базі Херсон-ської обласної клінічної лікарні | Херсон-ська об-ласть | 2018 - 2020 роки | 2018 - 2020 роки | Держав-ний, об-ласний, місце-вий бюдже-ти, інші не забо-ронені законо-давством джерела |  |  |  |  |  |  | Знижен-ня рівня малю-кової смерт-ності, мате-рин-ської, перина-тальної (на 1000 новона- | % % ви-пад-ків | на 10 на 50 до 8 |  |  | Розроб-лено проектно-кошто-рисну докумен-тацію щодо створення перина-тального центру на базі поло- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | родже-них в області) |  |  |  |  | гового будинку Херсон-ської об-ласної клінічної лікарні, яка на даний час потребує коригу-вання |  |  |
|  |  | А.2.2.6. Поліпшення матеріально-технічної та лікувально-діагностичної бази комуна-льного закладу «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни» Херсон-ської обласної ради з метою забезпечення медичної, фізичної та психологічної реабілітації учасників антитерорис-тичної операції | Херсон-ська об-ласть | 2018 - 2019 роки | 2018 - 2019 роки | Облас-ний бюджет | 2140,5 |  |  |  | 2140,5 | 2140,5 | Надання в пов-ному обсязі необ-хідної медич-ної та реабілі-таційної допомо- ги учас-никам антите-рорис- тичної операції та осо- бам з обмеже-ними фі-зичними можли-востями | осіб на рік | 1000 | 452 (2019 рік) | -548 | Придбано холоди-льну шафу UBCMEDIUMAB та шафу жарочну ЕФЕС ШЖЕ-3GN2/1 ЕТАЛОН ПРП, 5 комплектів комп’ю-терної техніки. Проведено капіта-льний ремонт покрівлі фізіотера-певтич-ного відділення |  |  |
|  |  | А.2.2.7. Будівництво сільських лікарських амбулаторій | Херсон-ська об-ласть | 2018 - 2020 роки | 2018 - 2020 роки | Держав-ний, об-ласний, місцевий бюдже-ти, інші не забо-ронені законо-давством джерела | 187908,3 | 122103,4 | 122103,4 | 107807,2 | 187908,3 | 173084,7 | Будів-ництво амбула-торій зага-льної прак-тики сі-мейної меди-цини | од. | 26 | 22 | -4 | Стан вико-нання – 84,6% |  |  |
|  |  | А.2.4.1. Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація | Херсон-ська об-ласть | 2017 – 2020 роки | 2017 – 2020 роки | Держав-ний, об-ласний, місцеві бюджети | 110120,521 | 77070,882 | 77121,882 | 73058,201 | 110120,521 | 105790,809 | Охоп-лення занят-тями фі-зичною культу-рою та масовим спортом в усіх районах, містах облас-ного зна-чення, ОТГ Охоп-лення занят-тями спортом в усіх районах, містах облас-ного значен-ня, ОТГ Підви-щення рівня охоп-лення насе-лення руховою актив-ністю | % від зага-ль-ної чи-се-ль-нос-ті нас-ня % від зага-ль-ної чи-се-ль-нос-ті нас-ня % | не менше 20 не менше 2,6 на 1-2 | 22,5 3,1 1 | +2,5 + 0,5 |  |  |  |
|  |  | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: вул. Бериславська, с. Милове, Бе-риславський район | Берис-лавський район | 2017 рік | 2017 – 2018 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 1411,8 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 1411,8 | 1411,8 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: вул. Освіти, 2, м.Каховка | Місто Каховка | 2017 рік | 2017 – 2018 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 1405,7 | 232,9 | 283,9 | 232,9 | 1405,7 | 1354,7 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: вул. Гагаріна, с.Чулаківка, Голопристан-ський район | Голоп-ристан-ський район | 2017 рік | 2017 – 2018 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 1394,2 | 444,4 | 444,4 | 394,9 | 1394,2 | 1344,8 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: вул. Соборна, с.Дар’ївка, Білозерський район | Білозер-ський район | 2017 рік | 2017 – 2018 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 1450,1 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 1450,1 | 1450,1 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: вул. Соборна, 57, с.Приморське, Скадовський район | Скадов-ський район | 2017 рік | 2017 – 2018 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 1416,7 | 350,0 | 350,0 | 300,7 | 1416,7 | 1367,5 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: вул. Гагаріна, 61, м. Скадовськ | Місто Скадов-ськ | 2017 рік | 2017 – 2018 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 3622,2 | 382,5 | 382,5 | 343,6 | 3622,2 | 3583,3 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Ремонт КЗ «Херсонська школа вищої спортивної майстерності» Херсонської обласної ради | Місто Херсон | 2018 рік | 2018 рік | Облас-ний бюджет | 1640,0 | 1640,0 | 1640,0 | 1608,8 | 1640,0 | 1608,8 |  |  |  |  |  | Кошти викорис-тано на ремонт гурто-житку (1068,762 тис. грн) та спортивної зали (540,0 тис. грн) |  |  |
|  |  | Придбання обладнання та інвентаря для КЗ «Школа вищої спортивної майстерності» Херсонської обласної ради | Місто Херсон | 2018 рік | 2018 рік | Облас-ний бюджет | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1138,0 | 1140,0 | 1138,0 |  |  |  |  |  | Придбано 2 силових тренажери для відді-лення веслуван-ня акаде-мічного по 90,0 тис. грн кож-ний, човен академіч-ний (1 шт.) на суму 958,0 тис. грн |  |  |
|  |  | Реконструкція спортивного майданчика для міні-фут-болу зі штуч-ним покриттям за адресою: вул.Шкільна,2, с.Подо-Кали-нівка, Олеш-ківський район | Олеш-ківський район | 2017 – 2018 роки | 2017 – 2018 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 1527,9 | 1527,9 | 1527,9 | 1527,9 | 1527,9 | 1527,9 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Реконструкція спортивного майданчика для міні-фут-болу зі штуч-ним покриттям за адресою: просп. Нові-кова, 7, с. Гри-горівка, Чап-линський район | Чаплин-ський район | 2017 – 2018 роки | 2017 – 2018 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним пок-риттям за адресою: вул. Паркова, 38, смт Чаплинка | Смт Чаплин-ка | 2017 – 2018 роки | 2017 – 2018 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 1560,8 | 1560,8 | 1560,8 | 1559,6 | 1560,8 | 1559,6 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Реконструкція спортивного майданчика для міні-фут-болу зі штуч-ним покриттям за адресою: вул. Південна, Високопіль-ський район, смт Високо-пілля | Високо-пільсь-кий район | 2017 – 2018 роки | 2017 – 2018 роки | Держав-ний бюджет, інші джерела | 749,5 | 749,5 | 749,5 | 749,5 | 749,5 | 749,5 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним пок-риттям за адресою: вул. Незалежності, 76, м. Скадов-ськ | Місто Скадов-ськ | 2017 – 2018 роки | 2017 – 2018 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 1347,2 | 1347,2 | 1347,2 | 1347,2 | 1347,2 | 1347,2 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Реконструкція спортивного майданчика для міні-фут-болу зі штуч-ним покриттям за адресою: вул. Шенгелія, 9, м. Херсон | Місто Херсон | 2017 – 2018 роки | 2017 – 2018 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 1407,1 | 1407,1 | 1407,1 | 1407,1 | 1407,1 | 1407,1 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним пок-риттям за адресою: вул. Полтавська, 91, м. Херсон | Місто Херсон | 2017 – 2018 роки | 2017 – 2018 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 1472,7 | 1472,7 | 1472,7 | 1472,7 | 1472,7 | 1472,7 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним пок-риттям за адресою: вул. Височина, 6, смт Нижні Сірогози | Смт Нижні Сірогози | 2017 – 2018 роки | 2017 – 2018 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 1549,9 | 1549,9 | 1549,9 | 1549,9 | 1549,9 | 1549,9 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним пок-риттям за адресою: вул. Спортивна, 7а, селище Зелений Під, Каховський район | Кахов-ський район | 2017 – 2018 роки | 2017 – 2018 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним пок-риттям за адресою: вул. 49 Херсонської Гвардійскої дивізії, 26, м.Херсон | Місто Херсон | 2017 – 2018 роки | 2017 – 2018 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 1498,5 | 1498,5 | 1498,5 | 1498,5 | 1498,5 | 1498,5 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Реконструкція спортивного майданчика школи № 47 по вул. Філатова, 30 у м. Херсоні | Місто Херсон | 2018 – 2019 роки | 2018 – 2019 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 15061,416 | 5061,416 | 5061,416 | 4967,945 | 15061,416 | 14949,975 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Реконструкція плавального басейну за адресою: вул. Покровська, 43-а, с. Чорно-баївка | Білозер-ський район | 2018 – 2019 роки | 2018 – 2019 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 6552,215 | 2652,997 | 2652,997 | 2179,513 | 6552,215 | 6078,731 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям по вул. Соборна, 52 в м. Генічеськ | Місто Гені-чеськ | 2019 рік | 2019 рік | Держав-ний та місцевий бюджети | 1495,000 | 1495,000 | 1495,000 | 1483,831 | 1495,000 | 1483,831 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям на території Пер-шокостянти-нівської ЗОШ I-III ступенів – реконструкція | Місто Херсон | 2019 рік | 2019 рік | Держав-ний та місцевий бюджети | 1548,894 | 1548,894 | 1548,894 | 1488,263 | 1548,894 | 1488,263 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям на території ОЗНВК «Чаплинська школа-гімназія» за адресою: вул. Декабристів, 14, смт Чап-линка – рекон-струкція | Чаплин-ський район | 2019 рік | 2019 рік | Держав-ний та місцевий бюджети | 1545,829 | 1545,829 | 1545,829 | 1395,199 | 1545,829 | 1395,199 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Реконструкція спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на базі Строга-нівської зага-льноосвітньої школи I-III ступенів, у с. Строганівка, вул. Шкільна, 19 | Приси-васька ОТГ | 2019 рік | 2019 рік | Держав-ний та місцевий бюджети | 1540,000 | 1540,000 | 1540,000 | 1518,142 | 1540,000 | 1518,142 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Реконструкція спортивної зали в с. Чорнобаївка | Білозер-ський район | 2019 рік | 2019 рік | Держав-ний та місцевий бюджети | 1401,194 | 1401,194 | 1401,194 | 1388,667 | 1401,194 | 1388,667 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт приміщення спортивного залу Новово-ронцовської ЗОШ I-III ступенів № 1 за адресою: Херсонська область, Ново-воронцовський район, смт Но-воворонцовка, вул.Суворова,6 | Новово-ронцов-ський район | 2018 – 2019 роки | 2018 – 2019 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 1451,352 | 807,286 | 807,286 | 807,286 | 1451,352 | 1451,352 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Реконструкція тренувального поля стадіону «Кристал» по вул. Лютеран-ській, 3 у м.Херсоні | Місто Херсон | 2019 – 2020 роки | 2019 – 2020 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 15308,984 | 12551,887 | 12551,887 | 12384,745 | 15308,984 | 15072,247 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт спортивно-футбольного поля «Дніпро» спортивного комплексу стадіон «Енергія» по пр. Дніпров-ський, 28 м. Нова Каховка | Місто Нова Каховка | 2019 – 2020 роки | 2019 – 2020 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 14290,566 | 7493,208 | 7493,208 | 7492,949 | 14290,566 | 14111,641 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Комплекс спортивних майданчиків по вул.Вокза-льна, 7а у м.Таврійську - будівництво | Місто Таврій-ськ | 2020 – 2021 роки | 2020 – 2021 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 10951,944 | 10951,944 | 10951,944 | 8277,807 | 10951,944 | 8277,807 |  |  |  |  |  | Вико-нання робіт продов-житься у 2021 році |  |  |
|  |  | Комплексний спортивний майданчик із штучним пок-риттям по вул. 40 років Пере-моги, 12, в с.Музиківка Білозерського району – будівницво | Білозер-ський район | 2020 рік | 2020 рік | Держав-ний та місцевий бюджети | 1484,008 | 1484,008 | 1484,008 | 1375,371 | 1484,008 | 1375,371 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Стадіон по вул. Покров-ській, 47б, в с.Чорнобаївка Білозерського району- будів-ництво | Білозер-ський район | 2020 – 2021 роки | 2020 – 2021 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 5851,506 | 5851,506 | 5851,506 | 5851,000 | 5851,506 | 5851,000 |  |  |  |  |  | Вико-нання робіт продов-житься у 2021 році |  |  |
|  |  | Спортивний майданчик для міні-футболу із штучним покриттям на території опор-ного закладу Чаплинської спеціалізованої школи I-III ступеня Чап-линської | Чаплин-ський район | 2020 рік | 2020 рік | Держав-ний та місцевий бюджети | 1265,876 | 1265,876 | 1265,876 | 1234,710 | 1265,876 | 1234,710 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | селищної ради по вул. Гру-шевського, 56, в смт Чаплин-ка Чаплинсь-кого району - реконструкція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Майданчик для міні-футболу із штучним покриттям на території Бал-тазарівської загальноосвіт-ньої школи I-III ступеня Чаплинської селищної ради по вул.Шкіль-ній, 5, в с. Бал-таарівка Чап-линського району – реконструкція | Чаплин-ський район | 2020 рік | 2020 рік | Держав-ний та місцевий бюджети | 1393,471 | 1393,471 | 1393,471 | 1376,406 | 1393,471 | 1376,406 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Майданчик для міні-футболу із штучним покриттям на території Чер-вонополян-ської філії опорного закладу навча-льно-виховно-го комплексу «Чаплинська школа-гімна-зія» Чаплин-ської селищної ради по вул. Пушкіна, 1, в с. Червона Поляна Чап-линського району – реконструкція | Чаплин-ський район | 2020 рік | 2020 рік | Держав-ний та місцевий бюджети | 1385,966 | 1385,966 | 1385,966 | 1368,067 | 1385,966 | 1368,067 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  | А.3. Сучасна якісна освіта відповідно до потреб ринку праці | А.3.3.1. Новий освітній простір | Херсон-ська об-ласть | 2017 – 2020 роки | 2017 – 2020 роки | Держав-ний та місцеві бюджети | 111332,622 | 78607,587 | 78607,587 | 75609,239 | 111332,622 | 105663,374 | Прид-бання кабіне-тів при-родничо-матема-тичного циклу Прид-бання шкіль-них ав-тобусів Прове-дення будіве-льних робіт за рахунок інвести-ційних коштів об’єктів закладів загаль-ної серед-ньої ос-віти щороку | од. од. % | 40 6 не менше ніж на 1 | 66 13 12 | +26 +7 +11 |  |  |  |
|  |  | Реконструкція покрівлі та фасаду Іванів-ської гімназії (опорного закладу) освітнього округу Іванів-ського району Херсонської області за адресою: вул. Таврійська, 1б, смт Іванівка, Іванівського району, Херсонської області | Іванів-ський район | 2017 – 2018 роки | 2018 рік | Держав-ний та місцевий бюджет | 4892,780 | 3547,141 | 3547,141 | 3458,646 | 4892,780 | 4803,926 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція покрівлі та фасаду Костян-тинівської загальноос-вітньої школи I-III ступенів Горностаїв-ської районної ради за адресою: вул. Шевченка, буд. 55-а, с.Костян-тинівка, Гор-ностаївський район, Херсон-ська область | Горнос-таївсь-кий район | 2017 – 2018 роки | 2018 рік | Держав-ний та місцевий бюджет | 4002,318 | 3141,251 | 3141,251 | 3061,144 | 4002,318 | 3922,211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція покрівлі та фасаду Олеш-ківської гімна-зії Олешків-ської районної ради: вул. Пароходна, 27, м.Олешки, Херсонської області | Місто Олешки | 2017 – 2018 роки | 2018 рік | Держав-ний та місцевий бюджет | 4101,912 | 313,854 | 313,854 | 237,312 | 4101,912 | 4025,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція покрівлі та фасаду Мирненської загальноос-вітньої школи I-III ступенів Мирненської селищної ради за адресою: вул. Шевченка, 34, смт Мирне, Каланчацького району, Херсонської області | Каланча-цький район | 2017 – 2018 роки | 2018 рік | Держав-ний та місцевий бюджет | 4541,921 | 337,821 | 337,821 | 263,050 | 4541,921 | 4467,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Термомодер-нізація (капіта-льний ремонт) Томинобал-ківського зак-ладу повної загальної середньої освіти Білозер-ської селищної ради Херсон-ської області | Білозер-ський район | 2018 – 2019 роки | 2017 – 2018 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 4473,967 | 1802,872 | 1802,872 | 1515,768 | 4473,967 | 4186,863 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Термомодер-нізація Мало-копанівської ЗОШ I-III ступенів в с. Малі Копані Голопристан-ського району | Голо-пристан-ський район | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 5125,533 | 1744,693 | 1744,693 | 1744,693 | 5125,533 | 4610,241 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт Голо-пристанського навчально-виховного комплексу «Гімназія – спеціалізована школа I ступеня з поглибленим вивченням предметів художнього профілю Голо-пристанської міської ради Херсонської області, розташованого за адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Ларіонова, 132 | Місто Гола Прис-тань | 2019 – 2020 роки | 2019 – 2020 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 14006,277 | 6873,480 | 6873,480 | 6873,480 | 14006,277 | 11929,841 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт (санація) будівлі Чорнобаївсь-кого навча-льно-вихов-ного комплексу «Загальноос-вітній навча-льний заклад – дошкільний навчальний заклад» Біло-зерської районної ради по вул. Гали-цькій 21, с. Чорнобаївка, Білозерського району, Херсонської області | Білозер-ський район | 2019 – 2020 роки | 2019 – 2020 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 22968,131 | 17415,654 | 17415,654 | 15617,497 | 22968,131 | 21169,974 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення заходів з термосанації будівлі Добро-пільського закладу повної загальної освіти з вико-ристанням енергозбері-гаючих техно-логій Долма-тівської сіль-ської ради Голопрситан-ського району | Голо-пристан-ський район | 2019 – 2020 роки | 2019 – 2020 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 5198,386 | 2753,386 | 2753,386 | 2753,030 | 5198,386 | 5198,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція будівельних конструкцій будівлі Раденської ЗОШ I-III ступенів по вул. Гагаріна, 1-Б в с. Раденськ Олешківського району | Олеш-ківський район | 2019 – 2020 роки | 2019 – 2020 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 8120,046 | 6776,084 | 6776,084 | 6257,032 | 8120,046 | 7522,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Створення нового освіт-нього простору Реконструкція будівель, споруд, зов-ніщніх інже-нерних мереж та благоустрій територій Опорного зак-ладу освіти «Новозбур’їв-ська школа №1» | Голо-пристан-ський район | 2020 – 2021 роки | 2020 – 2021 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 27879,053 | 27879,053 | 27879,053 | 27841,496 | 27879,053 | 27841,496 |  |  |  |  |  | Вико-нання робіт продов-житься у 2021 році |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт будівлі Опорного закладу «Ка-ланчацький заклад повної загальної се-редньої освіти №1 Каланча-цької селищної | Каланча-цький район | 2020 – 2021 роки | 2020 – 2021 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 6022,298 | 6022,298 | 6022,298 | 5986,091 | 6022,298 | 5986,091 |  |  |  |  |  | Вико-нання робіт продов-житься у 2021 році |  |  |
|  |  | ради Херсон-ської області» за адресою: вул.Скадов-ська, 1 смт Каланчак, Ка-ланчацького району Херсонської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А.3.3.2. Підтримка мережі дошкільної освіти | Херсон-ська об-ласть | 2017 – 2020 роки | 2017 – 2020 роки | Держав-ний, місцеві бюд-жети | 52032,223 | 43939,259 | 43939,259 | 32801,766 | 52032,223 | 40894,730 | Відк-риття додат-кових груп у закладах дошкі-льної освіти Прове-дення будіве-льних робіт за рахунок інвести-ційних коштів об’єктів закладів дошкіль-ної освіти щороку | од. % | 47 (1050 осіб) не менше ніж на 1 | 21 (617 осіб) 1,5 | (у ме-жах річ-ного пла-ну-ван-ня) + 0,5 |  |  |  |
|  |  | Реконструкція дитячого садка (з доведенням до 180 місць) у с.Музиківка Білозерського району Херсонської області | Білозер-ський район | 2017 – 2020 роки | 2017 – 2020 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 15169,702 | 11420,428 | 11420,428 | 11179,315 | 15169,702 | 14928,589 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція під комуналь-ний заклад дошкільної освіти «Золо-тий ключик» будівлі кому-нального закладу «Чор-нянський геріатричний пансіонат» по вул.Незалеж-ності, 60, в с.Чорнянка Каховського району | Кахов-ський район | 2018 – 2019 роки | 2018 – 2019 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 8360,707 | 5017,017 | 5017,017 | 4483,973 | 8360,707 | 7827,663 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція дитячого садка «Барвінок» з прибудовою двох груп та спортивної зали за адресою: вул. Ларіонова, буд.11 в с.Ви-ноградове, Олешківського району, Херсонської області | Олеш-ківський район | 2018 – 2019 роки | 2018 – 2019 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 8113,756 | 7113,756 | 7113,756 | 6465,090 | 8113,756 | 7465,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт дошкі-льного навча-льного закладу комбінованого типу (ясла-са-док) №2 «Пос-мішка» з утеп-ленням огород-жувальних конструкцій по вул.Ларіонова, 130 в м. Гола Пристань Херсонської області | Місто Гола Прис-тань | 2020 рік | 2020 рік | Держав-ний та місцевий бюджети | 6130,122 | 6130,122 | 6130,122 | 5911,750 | 6130,122 | 5911,750 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | Реконструкція будівлі дитя-чого ясла-сад-ка «Лелеченя» за адресою: Херсонська область, Іва-нівський район, смт Іва-нівка, вул. Іва-нівська, буд. 1 | Іванів-ський район | 2020 – 2021 роки | 2020 – 2021 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 12825,505 | 12825,505 | 12825,505 | 3485,191 | 12825,505 | 3485,191 |  |  |  |  |  | Вико-нання робіт продов-житься у 2021 році |  |  |
|  |  | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Береги-ня» Брилівсь-кої селищної ради по пл.Ме-ліораторів, 8, смт Брилівка Олешківського району – капі- | Олеш-ківський район | 2020 рік | 2020 рік | Держав-ний та місцевий бюджети | 1432,431 | 1432,431 | 1432,431 | 1276,447 | 1432,431 | 1276,447 |  |  |  |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  |
|  |  | тальний ремонт інже-нерних систем обладнання з поліпшенням експлуатацій-них показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям А.4. Херсонщина – перехрестя кульутр, територія толерантності | А.4.1.1. Реконструкція будівель музейного комплексу «Херсонський обласний краєзнавчий музей» | Місто Херсон | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-на суб-венція, облас-ний бюджет | 1247,0 |  |  |  | 1247,0 | 1247,0 | Збіль-шення чисель-ності відвіду-вачів музей-ного комп-лексу | тис. осіб/рік | 62 |  |  |  | Відсут-ність фінан-сування у 2020 році |  |
|  |  | А.4.1.2. Реставрація та пристосування будівлі Херсонського обласного художнього музею ім.О.О. Шовкуненка (пам’ятка архі-тектури місце-вого значення, охор.№ 4-Хр) за адресою: м.Херсон, вул. Соборна, 34 | Місто Херсон | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний, місцевий бюдже-ти, інші кошти |  |  |  |  |  |  | Збіль-шення чисель-ності відвіду-вачів музей-ного комп-лексу | тис. осіб/рік | 46,5 |  |  | У зв’язку з відсутністю фінансування реалізація проекту не відбувалась |  |  |
|  |  | А.4.1.3. Створення археологіч-ного заповід-ника «Амадока» | Берис-лавський район Херсон-ської області | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний, місцевий бюдже-ти, інші кошти |  |  |  |  |  |  | Ство-рення умов для відвіду-вання заповід-ника | тис. осіб/рік | 10 |  |  | У зв’язку з відсутністю фінансування реалізація проекту не відбувалась |  |  |
|  |  | А.4.1.4. Створення мережі патріотично-освітніх комплексів «Козацькі січі Херсонщини» (о.Козацький, територія Кам’янської Січі) | Берис-лавський та Каховсь-кий райони Херсон-ської області | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Облас-ний бюджет | 146,7 |  |  |  | 146,7 | 146,7 | Розвиток та роз-ширення в області мережі турис-тичних марш-рутів | ту-рис-тич-ні мар-шру-ти | 97 |  |  |  |  |  |
|  |  | А.4.1.5. Реставрація будівлі комунального закладу «Обласний Палац культури» за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 9 | Херсон-ська область | 2019 – 2022 роки | 2019 – 2022 роки | Держав-ний, місцевий бюдже-ти, інші кошти | 10083,709 | 5717,351 | 5717,351 | 4942,050 | 10083,709 | 9308,408 | Збіль-шення кількості відвіду-вачів | тис. осіб на рік | 263 |  |  |  |  |  |
|  |  | А.4.3.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів | Херсон-ська область | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Міс-цевий бюджет | 2426,345 |  |  |  | 2426,345 | 2426,345 | Приве-дення мате-ріально-техніч-ної бази закладів культу-ри до су-часних потреб | зак-лади ку-ль-тури | 13 | 3 (2018 рік) | -10 | Стан вико-нання – 23,1% |  |  |
|  |  | А.4.3.2. Збереження національних традицій для зростання духовності та підвищення культурних стандартів | Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Облас-ний бюджет | 8404,999 | 3164,996 | 3164,996 | 3164,996 | 8404,999 | 8404,999 | Прове-дення мисте-цьких заходів | мис-тець-кі за-ходи | 35050 | 44974 | +9924 |  |  |  |
|  |  | А.4.3.3. Розширення доступу до архівних документів | Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У зв’язку з відсутністю фінансування реалізація проекту не відбувалась |  |  |
| Програма В. Забезпечення місцевого економічного розвитку | Напрям В.1. Інноваційна Херсонщина | В.1.2.1. Створення Агенції регіонального розвитку Херсонської області | Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Облас-ний та місцеві бюджет-ти, залу-чені кошти суб’єк-тів підп.-риємни-цької діяль-ності |  |  |  |  |  |  | Ство-рення Агенції регіона-льного розвитку Херсон-ської області | 1 | 1 | 1 |  | 13 вересня 2019 року відбулися установчі збори Агенції регіональ-ного роз-витку Херсон-ської об-ласті (далі – Агенція). На засіданні затверд-жено По-ложення про установу та Поло-ження про Наглядову раду. Засновни-ками вис-тупили об-ласна дер-жавна ад-міністра-ція та об-ласна рада, співзас-новника-ми – Херсон-ський на-ціональ-ний тех-нічний уні-верситет та ГО «Агенція регіона-льного роз-витку Тав-рійського об’єд-нання те-риторіаль-них громад». |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 жовтня 2019 року відбулося перше засідання Наглядо-вої ради Агенції, під час якого обрано голову та секретаря Наглядо-вої ради Агенції, призна-чено в.о. директора Агенції. У зв’язку з прийнят-тям розпо-рядження Кабінету Міністрів. України від 20 лис-топада 2019 року № 1100-р Наглядова рада Агенції прийняла рішення про перейме-нування установи «Агенція регіона-льного роз-витку Херсон-ської області» в установу «Агенція регіональ-ного роз-витку |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Офіс євроін-теграції» Херсон-ської об-ласті». Крім того, прийнято рішення про приз-начення директора Агенції за конкурсом та утво-рення в складі організа-ційної ст-руктури Агенції допоміж-ного ор-гану з кон-сульта-тивно-до-радчими функціями Ради донорів Агенції, розроб-лено відповідні положення Розпоряд-женням голови обласної державної адмініст-рації від 20 грудня 2019 року № 881 та рішенням обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1539 оновлено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | та погоджено склад Наглядової ради Агенції у кількості 6-ти осіб. У січні 2020 року Наглядо-вою радою Агенції також прийнято рішення про пе-реймену-вання Агенції, однак рішення щодо дер-жавної реєстрації таких змін було прийнято лише 09 вересня 2020 року. Реєстра-ційні дії здійснено 15 вересня 2020 року. Рішенням Наглядо-вої ради від 08 жовтня 2020 року призна-чено ди-ректора установи |  |  |
|  |  | В.1.2.2. Фінансова підтримка суб’єктів малого та середнього бізнесу | Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Облас-ний бюджет, інші кошти | 80514,4 | 33700,9 | 33700,9 |  | 80514,4 |  |  |  |  |  |  | Рішенням сесії обласної ради від 16 березня 2018 року № 751 затверд-жена Програма фінансово-кредитної підтримки малого та серед-нього підприєм-ництва Херсон-ської об-ласті на 2018-2020 роки |  |  |
|  | Напрям В.2. Доступні послуги, забезпечені комунікації | В.2.1.1. Розбудова дорожньої інфраструк-тури | Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний до-рожній фонд у складі спец. фонду держав-ного бюдже-ту, міс-цеві бюдже-ти, суб-венція | 2599261,3 | 1760453,5 | 1760453,5 | 1456593,2 | 2599261,3 | 2572844,0 | Забез-печення області якісним дорож-нім пок-риттям | км | понад 80 | 339,5 |  | Проект реалізо-вувався відповідно до плану |  |  |
|  |  | Реконструкція, ремонт та утримання автомобільних доріг загаль-ного користу-вання держав-ного значення |  | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний та місцевий бюджет, субвен-ція з дер-жавного бюджету місце-вому | 1281061,7 | 1161014,4 | 1161014,4 | 859906,1 | 1281061,7 | 1257396,4 | Частка відре-монто-ваних (рекон-струйо-ваних) доріг у загаль-ній про-тяжності доріг | % | 1,5 | 5,0 | +3,5 | Проект реалізо-вувався відповідно до плану (протяж-ність відре-монтова-них доріг у 2020 році – 71,9 км) |  |  |
|  |  | Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання автомобільних доріг загально-го користуван-ня місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області |  | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Субвен-ція | 1318199,6 | 599439,1 | 599439,1 | 596687,1 | 1318199,6 | 1315447,6 | Протяж-ність відре-монто-ваних ділянок на дорогах місце-вого зна-чення | км |  | 267,6 |  | Проект реалізо-вувався відповідно до плану |  |  |
|  |  | В.2.1.2. Будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна – вул. Залаегерсег у м. Херсоні | Херсон-ська об-ласть | 2017 – 2020 роки | 2017 – 2020 роки | Держав-ний, об-ласний, місцевий бюджети | 531490,8 | 289480,3 | 289480,3 | 217425,6 | 531490,8 | 437882,9 | Кіль-кість введе- них в експлуа-тацію пуско-вих комп-лексів | од. | 3 |  |  | Стан вико-нання – 28% |  |  |
|  |  | В.2.1.3. Розвиток екологічно чистого транспорту (електротранс-порту) | Місто Херсон, Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний, міський бюджети та інші кошти |  |  |  |  |  |  | Збіль-шення пасажи-рообігу парку електро-транс-порту Розроб-ка та впровад-ження електро-транс-портних маршру-тів | млн па-са-жи-рів в рік од. | до 250 не менше двох |  |  | Проект не розроб-лявся |  |  |
|  |  | В.2.2.1. Розвиток міжнародного аеропорту «Херсон» | Херсон-ська об-ласть | 2019 – 2020 роки | 2019 – 2020 роки | Держав-ний та облас-ний бюджети | 66452,627 | 55202,627 | 55202,627 | 23758,572 | 66452,627 | 48222,877 | Відк-риття 4-х нових авіацій-них рейсів | од. | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | В.2.3.1. Розвиток радіокомуні-кацій Херсон-ської області | 41 тери-торіаль-на гро-мада Херсон-ської об-ласті | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки |  |  |  |  |  |  |  | Кіль-кість переда-вачів | шт. | 41 | 2 | -39 | На Херсонщині діють дві станції малопотужного радіомовлення: КП «Мале госпрозрахун-кове підприємство комунального обслуговування населення «Селищкомунгосп» (Говорить Рикове) та КП «Лепетиха ФМ» Великолепетиської районної ради Херсонської області. Іванівське комунальне підприємство отримало ліцензію на мовлення. У зв’язку із запро-вадженням в Україні карантинних заходів, початок мовлення відкладено на 2021 рік |  |  |
|  | Напрям В.3. Інфраструктурне забезпечення провідних галузей економіки | В.3.1.1.1. Сприяння подальшій популяризації та просуванню якісної харчової продукції місцевих това-ровиробників на внутрішній та зовнішній ринки Херсонської області | Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Місце-вий бюджет, підт-римка проектів МТД, власні кошти підп-риємств та інші кошти | 1215,583 | 797,583 | 797,583 | 797,583 | 1215,583 | 1215,583 | Індекс вироб-ництва харчо-вих про-дуктів, напоїв | % | 103,5 | 109,4 | +5,9 | З метою покра-щення ситуації у харчовій та перероб-ній галузі, підви-щення рівня конкурен-тоспро-можності економіки області, подаль-шого про-сування продукції місцевих виробни-ків на внутрішні та зовнішні ринки на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | офіцій-ному веб-сайті ОДА розміщує-ться інфор-мація про підпри-ємства харчової та переробної промисло-вості об-ласті, асор-тимент продукції, що вироб-ляється тощо. Продов-жується залучення інвестицій, коштів МТД на оновлення та модер-нізацію матеріа-льно-тех- нічної бази підприєм-ств харчо-вої та пере-робної галузі, залучення представ-ників біз-несових кіл інших країн світу до інвести-ції діяль-ності на території Херсон-щини, з метою встанов-лення взаємови-гідних економіч- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | них зв’яз-ків, роз-витку експортно-імпортних відносин. З метою активі-зації спів-робітни-цтва та просу-вання про-дукції на ринки 27 лютого 2020 року в м.Херсо-ні у при-міщенні ККЗ «Юві-лейний» в рамках прове-дення що-річної аг-ропромис-лової вис-тавки «Фермер 2020» від-бувся «Круглий стіл», приуро-чений пи-танням ст-ратеії і так-тики про-ведення весняно-польових робіт у господар-ствах Херсон-щини в по-годних умовах, що склалися у 2020 році |  |  |
|  |  | В.3.1.1.2. Підвищення ефективності розбудови маркетинго-вого ланцюга дрібних та середніх виробників сільськогоспо-дарської продукції | Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Власні кошти госпо-дарств та технічна допо-мога проектів МТД | 5669,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 5669,0 | 5669,0 | Кіль-кість ство-рених сільсь-когоспо-дарських обслуго-вуючих коопе-ративів | од. | 3 | 10 | +7 | Станом на 01 січня 2021 року в області зареєст-ровано 67 сільсько-господар-ських (далі-с/г) обслуго-вуючих коопера-тивів. Протягом 2020 року в області створено 2 с/г обслуго-вуючих коопера-тиви в Голоприс-танському та Скадов-ському районах. Суб’єкти господа-рювання області (фермер-ські та осо-бисті се-лянські господар-ства) пос-тійно залу-чаються до участі у за-ходах, сп-рямованих на розви-ток агро-промисло-вого комп-лексу |  |  |
|  |  | В.3.2.1.1. Маркетингове просування туристичного продукту Херсонщини на українському та міжнарод-ному турис-тичних ринках | Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Облас-ний, міс-цеві бюджети та інші кошти | 4976,000 | 820,000 | 820,000 | 505,351 | 4976,000 | 4684,646 | Кіль-кість туристів Забезпе-чення зростан-ня чисе-льності в’їзного туризму | млн осіб тис. осіб | 3,0 24 | 3,8 78,636 | +0,8 +54,636 |  |  |  |
|  |  | В.3.2.2.1. Розбудова туристичної інфраструк-тури та індустрії гостинності області | Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Облас-ний, міс-цеві бюджети та інші кошти | 3650,0 | 1450,0 | 1450,0 |  | 3650,0 |  | Сума турис-тичного збору Кіль-кість ознако-ваних та промар-кованих маршру-тів ак-тивного туризму на тери-торії НПП Кіль-кість встанов-лених автомо-більних двомов-них ту-ристич-них знаків | млн грн од. од. | 8,82 не менше 8 18 | 4,47 7 | -4,35 - 1 |  |  |  |
|  |  | В.3.2.2.2. Розвиток сільського зеленого туризму | Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Облас-ний, міс-цеві бюджети та інші кошти | 2530,0 | 1050,0 | 1050,0 |  | 2530,0 |  | Кіль-кість ство-рених садиб зеленого туризму | од. | 5 | 1 | -4 |  |  |  |
|  | Напрям В.4. Інфраструктурне забезпечення майбутнього | В.4.1.1. Підготовка та просування інвестиційних пропозицій | Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Облас-ний бюджет | 4380,0 | 1060,0 | 1060,0 | 937,8 | 4380,0 | 4104,5 | Обсяг капіта-льних інвести-цій у розра-хунку на 1 особу населен-ня до серед-нього показ-ника по Україні Кіль-кість реалі-зованих інвести-ційних пропо-зицій Підго-товка інвести-ційних площа-док | % од. од. | 60,5 45 90 | 37,4 (січе-нь-ве-ресень 2020 р.) 15 (2020 рік) 211 | -23,1 -30 +121 |  |  |  |
| Програма С. Екологічна безпека та ресурсозбереження | Напрям С.1. Забезпечення загальнонаціональних інтересів у сфері захисту довкілля | С.1.2.1. Інвентаризація територій та об’єктів природно-заповідного фонду області | Земельні ділянки, на яких розташо-вані те-риторії та об’єк-ти при-родно-заповід-ного фонду області | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Облас-ний і місцеві бюдже-ти, інші кошти | 195,0 |  |  |  | 195,0 | 195,0 | Прове-дення інвента-ризації не менш як 70% об’єктів природ-но-запо-відного фонду області | % | 70 | 70 |  | Стан вико-нання – 100% | Три об’єкта ПЗФ – ботаніч-ні пам’ят-ки природи місцево-го значен-ня «Вікові сосни» та «Топо- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лі» - 4 шт., пам’ят-ка садово-парко-вого мистец-тва «Денд-ропарк Кахов-ського ліс-госпу» - не віднося-ться до земель лісового фонду держав-них лі-согос-по-дарсь-ких підпри- ємств. Підпри-ємства не є земле-ко-ристу-вачами, відпо-відно не мають можли-вості охоро-няти дані об’єкти |  |
|  |  | С.1.2.2. Встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду області | Земельні ділянки, на яких розташо-вані те-риторії та об’єк-ти при-родно-заповід-ного фонду області | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Облас-ний і місцеві бюдже-ти, інші кошти | 1269,895 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 1269,895 | 1269,895 | Вста-новлен-ня в на-турі меж терито-рій та об’єктів природ-но-запо-відного фонду області не менше 50% від потреби | % | 50 | 50 |  | Стан вико-нання – 100% |  |  |
|  |  | С.1.2.3. Створення регіонального ландшафтного парку «Гілея» | Землі Голо-пристан-ського, Олеш-ківсько-го, Ка-ховсь-кого районів та Ново-кахов-ської міської ради за-гальною площею 88249,44 га | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  |  |  | Ство-рення регіона-льного ланд-шафт-ного парку «Гілея» | шт. | 1 | -1 |  |  |  |  |
|  | Напрям С.2. Збалансовані, екологічно безпечні водні ресурси | С.2.1.1. Створення умов для ефективного землекористу-вання на основі інноваційних технологій зрошення | Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Кошти сільгосп-товаро-виробни-ків | 1741577,2 | 245676,3 | 245676,3 | 245676,3 | 1741577,2 | 1741577,2 | Площа викорис-тання полив-них земель Впро-ваджен-ня систем крап-линного зрошен-ня для поливу овоче-баштан- | тис. га тис. га | 316,0 45,5 | 314,9 45,0 | -1,10 -0,5 | Всього по області полито 314,9 тис. га зрошу-ваних сільгосп-угідь. На зрошенні працювало близько 200 насосних станцій, 1318 одиниць дощува- льної тех- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | них ку-льтур та багато-річних насад-жень |  |  |  |  | ніки. Краплинне зрошення застосо- вується на площі 44,5 тис. га. Затоплено 7,1 тис. га рису. Сільгосп-товарови-робниками області за 2020 рік вкладено 245676,3 тис. грн власних коштів, у т.ч. прид-бано 98 од. дощува-льної тех-ніки на суму 211364,5 тис. грн |  |  |
|  |  | С.2.2.1. Упорядку-вання споруд водовідве-дення на р.Дніпро, Ка-ховському во-досховищі, в курортно-рек-реаційних зонах | Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний, об-ласний та місцеві бюджети | 146741,08 | 20181,44 | 20181,44 | 17105,82 | 146741,08 | 63624,90 | Покра-щення стану навко-лишньо-го при-родного середо-вища | спо-руд | 6 | 1 | -5 |  |  |  |
|  |  | Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Генічеську Херсонської області | Місто Гені-чеськ | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 34350,90 | 261,30 | 261,30 | 261,30 | 34350,90 | 25955,30 | Покра-щення стану навко-лишньо-го при-родного середо-вища | спо-руд | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція очисних споруд м.Берислав Херсонської області | Місто Берислав | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 65798,00 | 1000,00 | 1000,00 | 992,30 | 65798,00 | 1552,30 | Покра-щення стану навко-лишньо-го при-родного середо-вища | спо-руд | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція очисних споруд смт Каланчак Каланчацького району Херсонської області | Смт Калан-чак | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний, облас-ний та місцевий бюджети | 14382,56 | 2800,10 | 2800,10 | 2754,17 | 14382,56 | 7601,10 | Покра-щення стану навко-лишньо-го при-родного середо-вища | спо-руд | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція каналізаційної системи смт Нижні Сірогози Херсонської області | Смт Нижні Сірогози | 2018 – 2019 роки | 2018 – 2019 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 6309,62 |  |  |  | 6309,62 | 5960,38 | Покра-щення стану навко-лишньо-го при-родного середо-вища | спо-руд | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція комплексу міських очисних споруд по очистці стічних каналі-заційних вод КП «Очисні споруди» в м. Скадовську Херсонської області | Місто Скадов-ськ | 2019 – 2020 роки | 2019 – 2020 роки | Держав-ний та місцевий бюджети | 24900,00 | 16120,04 | 16120,04 | 13098,05 | 24900,00 | 22555,82 | Покра-щення стану навко-лишньо-го при-родного середо-вища | спо-руд | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | С.2.5.1. Забезпечення скорочення підтоплення на території області | С. Подо-Калинів-ка Олеш-ківсь-кого району Херсон-ської об-ласті, с.Бабен-ківка-2 | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний бюджет |  |  |  |  |  |  | Забез-печення захисту від шкід-ливої дії | сі-ль-сь-ких на-се-ле-них пун-ктів | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Каланча- цького району Херсон-ської об-ласті |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ство-рення мережі водовід-ведення вод | км | 4,056 |  | -4,056 |  |  |  |
|  |  | С.2.5.2. Запобігання підтопленню в районах Херсонської області | Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний, місцевий бюджет-ти, інші кошти | 471,6 | 471,6 | 471,6 |  | 471,6 |  | Захист від за-топлен-ня поверх-невими та під-топлен-ня грунто-вими водами терито-рій 4-х населе-них пунктів Херсон-ської об-ласті | на-се-ле-них пун-ктів | 4 |  |  | Внесено до переліку першо-чергових природо-охоронних заходів на 2020 рік, що фінан-суються з обласного Фонду охорони навколиш-нього се-редовища за рахунок планових надход-жень у 2020 році в сумі 471,6 тис. грн на проект «Розробка робочого проекту, проход-ження екс-пертизи проекту, процедури оцінки впливу на довкілля «Будів-ництво захисту від шкідливої дії вод смт Нова Маячка Олешків-ського району |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Херсон-ської області» (рішення обласної ради від 29 травня 2020 року № 1661). Рішення обласної ради від 14 серпня 2020 року № 1715 на вищезна-чені роботи виділено 471,6 тис. грн. За об’єктив-них обста-вин, що ви-никли під час вико-нання проектних робіт, реа-лізацію заходу пе-ренесено на 2021 рік |  |  |
|  |  | С.2.6.1. Забезпечення населення якісною питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів | Херсон-ська об-ласть | 2017 – 2020 роки | 2017 – 2020 роки | Держав-ний та місцевий бюд-жети, інші кошти | 97971,15 | 12412,76 | 12412,76 | 7784,16 | 97971,15 | 86624,78 | Забезпе-чення насе-лення якісною питною водою Забез-печення мешкан-ців, що корис- туються привіз-ною водою, центра-лізова- | тис. чол. на-се-ле-них пун-ктів | 180 3 | 44,5 | -135,5 | Стан вико-нання – 25,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ним во-допоста-чанням Вико-нання робіт з будів-ництва, капіта-льного ремонту та рекон-струкції водо-провід-них ме-реж у населе-них пунктах області Вико-нання робіт з будів-ництва, капіта- льного льного ремонту та ре-конст-рукції каналі-заційних мереж у населе-них пунктах області | км км | 200 20 | 230,8 14,8 | +30,8 -5,2 |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт мережі водопоста-чання смт Гор-ностаївка Херсонської області | Смт Гор-ностаїв-ка | 2017 – 2018 роки | 2017 – 2018 роки | Держав-ний та місцевий бюд-жети | 9177,76 |  |  |  | 9177,76 | 8077,95 | Забезпе-чення насе-лення якісною питною водою | тис. чол. | 4,5 | 4,5 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція комплексу очисних споруд питної води Новово-ронцовської селищної ради в смт Новово-ронцовка Херсонської області, вул. Промислова,27 | Смт Но-воворон-цовка | 2019 – 2020 роки | 2019 – 2020 роки | Держав-ний (суб-венція) та міс-цевий бюджет | 12030,31 | 2412,76 | 2412,76 | 2182,08 | 12030,31 | 2782,08 | Забезпе-чення насе-лення якісною питною водою | тис. чол. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція водогонів в/з «Сокіл» у м. Нова Каховка (коригування) | Місто Нова Каховка | 2019 рік | 2019 рік | Держав-ний та місцевий бюджет | 5641,00 | 4642,67 | 4642,67 | 4642,67 | 5641,00 | 4642,67 | Забезпе-чення насе-лення якісною питною водою | тис. чол. | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення населення якісною питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів | Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний та місцевий бюдже-ти, інші кошти | 71122,08 | 10000,00 | 10000,00 | 5602,08 | 71122,08 | 71122,08 | Забезпе-чення насе-лення якісною питною водою | тис. чол. | 31 | 20 | -11 |  |  |  |
|  | Напрям С.3. Збережений потенціал земельних ресурсів | С.3.2.1. Забезпечення знешкодження не придатних до викорис-тання пестицидів | Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний та місцевий бюдже-ти, інші кошти | 10547,2 | 4019,0 | 4019,0 |  | 10547,2 | 6528,2 | Виве-зення за межі області та зни-щення токсич-них від-ходів | тонн | 1770,034 |  | -1770, 034 |  |  |  |
|  | Напрям С.4. Покращення управління відходами | С.4.1.1. Забезпечення збору та переробки твердих побутових відходів | Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний, об-ласний, місцеві бюджети | 6416,0 | 3216,0 | 3216,0 | 3216,0 | 6416,0 | 6416,0 | Площа під поліго-нами ТПВ Будів-ництво регіона-льних поліго-нів | га од. | 600 6 | 655,4 | +55,4 | Придбано 3 одиниці спецтех-ніки та 479 кон-тейнерів для зби-рання побутових відходів |  |  |
|  | Напрям С.5. Енергетично безпечна територія | С.5.1.1. Термосанація закладів бюджетної сфери | Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний, об-ласний, місцеві бюджети | 266771,20 | 127071,60 | 127071,60 | 127071,60 | 266771,20 | 182307,62 | Кіль-кість прове-дених енерге-тичних обсте-жень (аудитів) об’єктів соціа-льно-бюджет-ної сфери Скоро-чення витрат на оплату енерго-носіїв | од. % | 30 до 20 | 12 на даний час не обліко-вуєть-ся | -18 | Протягом 2020 року згідно моніто- рингу ЕСКО-договорів було про-ведено заходи зі скорочення енергоспо-живання 7 закладами соціально-бюджетної сфери |  |  |
|  |  | С.5.1.2. Створення системи енергетичного менеджменту | Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний, об-ласний, місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  | Скоро-чення спожи-вання енерго-ресурсів бюджет-ними органі-заціями області за рахунок | % | 5 |  |  | Область визначена пілотною для впро-вадження довгост-рокової стратегії термомо-дернізації житлових будівель. З цією |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | впро-ваджен-ня опе-ратив- ного що-денного контро-лю за енерго-спожи-ванням та реалі-зації маловит-ратних органі- заційних заходів |  |  |  |  | метою протягом 2020 року проводи-лася робота по внесенню необхідних енергетич-них та експлуата-ційних ха-рактерис-тик по переліку визначених бюджетних будівель та установ до відповідної Бази даних. Її запов-нення складає 97%, що є найвищим показни-ком серед 12 пілот-них облас-них адмі-ністрацій |  |  |
|  |  | С.5.3.1. Заміщення традиційних джерел енергопоста-чання альтер-нативними видами палива | Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний, об-ласний, місцеві бюдже-ти, кошти інвес-торів | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 | 1744,6 | 2004,6 | 1744,6 | Кіль-кість котелень області, які пра-цюють на аль-терна-тивних видах палива | од. | 100 | 145 | +45 | Стан вико-нання – 145,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5828500 | 500 | 500 | 500 | 5828500 | 5828500 | Будів-ництво соняч- них елект-ростан-цій Будів-ництво вітрових елект-ростан-цій | од. од. | 3 2 | 25 6 | +22 +4 | Протягом 2020 року в області було вве-дено в експлуа-тацію 10 сонячних електрос-танцій Протягом 2020 року компанією ТОВ «Сиваш-енерго-пром» вве-дено в екс-плуатацію 1,2,3,5 пус-кові комп-лекси 1 черги та 7 пусковий комплекс 2 черги Сиваської ВЕС зага-льною по-тужністю 101,4 МВт |  |  |
|  |  | С.5.3.2. Будівництво газопроводу по просп. Адмірала Сенявіна у м. Херсоні | Місто Херсон | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний, місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У зв’язку з відсутністю фінансування реалізація проекту не відбувалась |  |  |
|  |  | С.5.3.3. Будівництво міжселищного газопроводу від смт Асканія-Нова до м.Генічеськ | Геніче-ський, Ново-троїць-кий та Чаплин-ський райони Херсон-ської області | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний, місцеві бюдже-ти, інші кошти |  |  |  |  |  |  | Під-земний газопро-від висо-кого тиску I катего-рії, у т.ч.: - із полі-етилено-вих труб | км | 893,133 889,236 |  |  | У зв’язку з відсутністю фінансування реалізація проекту не відбувалась |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - із ста-левих труб |  | 3,897 |  |  |  |  |  |
|  |  | С.5.4.1. Стимулювання населення Херсонської області до впровадження енергоефек-тивних заходів | Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний, об-ласний, місцеві бюджети | 15983,20 | 3969,40 | 3969,40 | 3969,40 | 15983,20 | 15983,20 | Кіль-кість виданих кредитів насе-ленню на енерго-ефек-тивні цілі Кіль-кість вста-новле-них насе-ленням дахових соняч-них електро-станцій | од. од. | 7500 100 | 24704 2 | +17204 -98 | Через наяв-ну прост-рочену за-боргова-ність ДП Гаранто-ваний По-купець пе-ред вироб-никами «зеленої» енергії АБ «Укргаз-банк» при-зупинив фінансу-вання станцій, де джерелом сплати платежів передба-чається дохід по «зелено-му» тарифу. Тому не виявилося бажаючих отримати кредит на встанов-лення стан-цій для власного спожи-вання |  |  |
|  |  | С.5.4.2. Модернізація вуличного освітлення з використанням енергозбе-рігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів | Херсон-ська об-ласть | 2018 – 2020 роки | 2018 – 2020 роки | Держав-ний, місцевий бюдже-ти, інші кошти | 25358,0 | 1283,0 | 1283,0 | 1283,0 | 25358,0 | 25358,0 | Рівень впро-ваджен-ня енер-гозбері-гаючих джерел світла у зовніш-ньому освіт-ленні населе-них пунктів | % | 50 | 68 | +18 | Рівень впро-вадження енер-гозбері-гаючих джерел світла у зовніш-ньому освітленні населених пунктів у порівнянні із заплано-ваним збільшено на 18 в.п. |  |  |
| Всього за програмою А |  |  |  |  |  |  | 997388.,370 | 396830,015 | 441479,975 | 333711,612 | 1071586,.930 | 770468,177 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього за програмою В |  |  |  |  |  |  | 3300139,710 | 2146374,910 | 2146374,910 | 1702378,106 | 3300139,710 | 3074623,506 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього за програмою С |  |  |  |  |  |  | 8143806,125 | 420940,700 | 420940,700 | 408485,880 | 8143806,125 | 7960129,395 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього за планом заходів |  |  |  |  |  |  | 12441334,205 | 2964145,625 | 3008795,585 | 2444575,598 | 12515532,765 | 11805221,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |