Додаток 3

до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ

розвитку галузі рибного господарства у Херсонській області до 2030 року

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу- вання | Орієнтов-ні обсяги фінансу -вання (вартість), тис. грн, у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Інвентаризація рибогосподарського фонду області | 1. Проведення інвентаризації водних об’єктів, гідротехнічних споруд, рибовідтворювальних заводів та іншої інфраструктури, що невід’ємно пов’язані з рибогосподарською діяльністю | 2024-2025 роки | Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Херсонській області (за згодою), Держгеокадастр (за згодою), Херсонський державний аграрно-економічний університет (за згодою), наукові установи (за згодою), районні військові адміністрації (районні адміністрації), військові адміністрації населених пунктів (міські, селищні, сільські територіальні громади) (за згодою) | Державний та місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством | Може бути встановле-на після визначен-ня потреби у фінансу-ванні |  | Комплексне обстеження та інвентаризація водойм та об’єктів рибогосподарського фонду |
|  |  | 2. Проведення комплексних науково-дослідних робіт з визначення головних гідрологічних, фізико-хімічних і гідро-біологічних параметрів водойм та розроблення наукового обґрунтування щодо їх подальшого використання | 2024-2025 роки | Державна екологічна інспекція Південного округу (Запорізька та Херсонські області), Управління Державного агентства рибного господарства у Херсонській області (за згодою), Херсонський державний аграрно-економічний університет (за згодою), наукові установи (за згодою) | Державний та місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством | Може бути встановле-на після визначен-ня потреби у фінансу-ванні |  | Наукові обґрунтування і режими рибогосподарської експлуатації водойм Розробка проектної документації на проведення меліоративних робіт |
|  |  | 3. Розробка проектів з зариблення та розвитку аквакультури в водних об’єктах області | 2024-2025 роки | Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Херсонській області (за згодою), Херсонський державний аграрно-економічний університет (за згодою), наукові установи (за згодою) | Не потребує фінансу-вання |  |  | Розроблені проекти з зариблення та розвитку аквакультури в водних об’єктах області |
| 2. | Відновлювальні роботи | 1. Відновлення виробничих потужностей державних установ «Виробничо- експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені академіка С. Т. Артющика» та «Херсонський виробничо- експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб» | 2026-2027 роки | Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Херсонській області (за згодою), ДУ «Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика» (за згодою), ДУ «Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб» (за згодою) | Державний та місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством | Може бути встановлена після розроблення проєкту |  | Відновлення матеріально- технічної бази державних рибовідтворю-вальних комплексів та ремонтно- маточного поголів’я забезпечить вселення у водойми загальнодержав-ного значення цінних видів риб для формування промислових запасів водних біоресурсів |
|  |  | 2. Встановлення нових більш ефективних рибозахисних пристроїв на водозабірних спорудах | 2026-2027 роки | Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Херсонській області (за згодою), районні військові адміністрації (районні адміністрації), військові адміністрації населених пунктів (міські, селищні, сільські територіальні громади) (за згодою) | Державний та місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством | Може бути встановле-на після визначен-ня потреби у фінансу-ванні |  | Збереження сприятливих умов для існування, відтворення, міграції та зимівлі водних біоресурсів |
| 3. | Проведення рибоводно-меліоративних робіт та створення сприятливих умов для відтворення та нагулу водних біоресурсів | 1. Розроблення науково-біологічного обґрунтування по створенню та відновленню штучних нерестовищ | 2025-2026 роки | Херсонський державний аграрно-економічний університет (за згодою), наукові установи (за згодою), Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Херсонській області (за згодою) | Не потребує фінансу-вання |  |  | Ефективне використання відновлювальних штучних нерестовищ |
|  |  | 2. Проведення рибоводно-меліоративних робіт на рибогосподарських водоймах області. Викошування водної рослинності та розчищення тоневих ділянок; роботи з поглиблення проток, єриків; виготовлення, установлення та обслуговування штучних нерестовищ | 2025-2030 роки | Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Херсонській області (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | Власні кошти суб’єктів господарювання | 2025 р. – 100,0 тис.грн |  | Покращення актуально якісного та кількісного стану іхтіофауни регіону |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р. – 150,0 тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 р. –150,0 тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 р. – 150,0 тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 р. – 150,0 тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 р. – 150,0 тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всього – 850,0 тис.грн |  |  |
|  |  | 3. Відновлення робіт по утворенню «Рибцевих гребель» | 2026-2030 роки | Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Херсонській області (за згодою), наукові установи (за згодою), районні військові адміністрації (районні адміністрації), військові адміністрації населених пунктів (міські, селищні, сільські територіальні громади) (за згодою) | Не потребує фінансу-вання |  |  | Відновлення чисельності стада рибця |
| 4. | Проведення заходів з відтворення водних біоресурсів та збільшення рибопродуктивності водойм | 1. Вселення молоді аборигенних та адвентивних видів риб у природні водойми області. Проведення робіт зі штучного відтворення водних біоресурсів. | 2025-2030 роки | Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Херсонській області (за згодою), ДУ «Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика» (за згодою), ДУ «Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб» (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою), міжнародні організації (за згодою) | Власні кошти суб’єктів господарювання | 2025 р. – 200,0 тис.грн |  | Збільшення популяції аборигенних та адвентивних видів риб у природніх водоймах області |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р. – 500,0 тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 р. –500,0 тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 р. – 500,0 тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 р. – 500,0 тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 р. – 500,0 тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всього –2700,0 тис.грн |  |  |
|  |  | 2. Створення умов для розвитку морської аквакультури | 2025-2030 роки | Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Херсонській області (за згодою), наукові установи (за згодою), районні військові адміністрації (районні адміністрації), військові адміністрації населених пунктів (міські, селищні, сільські територіальні громади) (за згодою) | Не потребує фінансу-вання |  |  | Розроблені проекти з зариблення та розвитку марикультури |
|  |  | 3. Відшкодування до 50% вартості суб’єктам господарювання за придбаний матеріал риб (мальків однорічок і дворічок, ремонтний молодняк) для відтворення маточного поголів’я і зариблення водойм. Максимальна сума відшкодування на одне підприємство – 150,0 тис. грн | 2025-2030 роки | Департамент розвитку сільського господарства та зрошення обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів (міські, селищні, сільські територіальні громади) (за згодою) | Обласний бюджет | 2025 р. – 600,0 тис.грн |  | Забезпечення збільшення маточного поголів’я та збільшення популяцій риб у водоймах області |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р. – 600,0 тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 р. – 750,0 тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 р. – 1050,0 тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 р. – 1050,0 тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 р. – 1200,0 тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всього – 5250,0 тис.грн |  |  |
| 5. | Нарощування виробництва товарної риби, підвищення ефективності використання гідротехнічних споруд | 1. Паспортизації водних об’єктів для цілей аквакультури, надання в оренду гідротехнічних споруд | 2025-2030 роки | Районні військові адміністрації (районні адміністрації), військові адміністрації населених пунктів (міські, селищні, сільські територіальні громади) (за згодою), Департамент захисту довкілля та природних ресурсів обласної державної адміністрації, Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Херсонській області (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | Не потребує фінансу-вання |  |  | Створення умов для збільшення кількості суб’єктів господарювання |
|  |  | 2. Забезпечення надання рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) в користування на прозорих та конкурсних засадах, а також на основі незалежно розроблених наукових обґрунтувань | 2025-2030 роки | Районні військові адміністрації (районні адміністрації), військові адміністрації населених пунктів (міські, селищні, сільські територіальні громади) (за згодою), Департамент захисту довкілля та природних ресурсів обласної державної адміністрації, Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Херсонській області (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | Не потребує фінансу-вання |  |  | Розширення площі водокористування для рибогосподарської діяльності, Збільшення суб’єктів господарювання |
|  |  | 3. Впровадження просторового планування та виділення зон для ведення аквакультури у рибогосподарських водних об’єктах з метою вирощування рибопосадкового матеріалу | 2025-2030 роки | Районні військові адміністрації (районні адміністрації), військові адміністрації населених пунктів (міські, селищні, сільські територіальні громади) (за згодою), Департамент захисту довкілля та природних ресурсів обласної державної адміністрації, Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Херсонській області (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | Не потребує фінансу-вання |  |  | Розроблені проекти з зариблення та розвитку аквакультури |
|  |  | 4. Облаштування садкових господарств | 2025-2030 роки | Районні військові адміністрації (районні адміністрації), військові адміністрації населених пунктів (міські, селищні, сільські територіальні громади) (за згодою), Департамент захисту довкілля та природних ресурсів обласної державної адміністрації, Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Херсонській області (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | Не потребує фінансу-вання |  |  | Створено спеціалізовані місця для садкових господарств |
|  |  | 5. Дотація на площу зариблених водних об’єктів для суб’єктів підприємництва, які вирощують товарну рибу у відкритих водоймах у розмірі до 5 тис. грн/га. Максилально на 5 га на одного отримувача. | 2025-2030 роки | Департамент розвитку сільського господарства та зрошення обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів (міські, селищні, сільські територіальні громади) (за згодою) | Обласний бюджет | 2025 р. – 200,0 тис.грн |  | Збільшення виробництва товарної риби |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р. – 200,0 тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 р. – 300,0 тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 р. – 400,0 тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 р. – 500,0 тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 р. – 500,0 тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всього – 2100,0 тис.грн |  |  |
| 6. | Забезпечення населення якісною рибною продукцією | 1. Будівництво переробних підприємств рибної галузі та рибоприймальних пунктів | 2025-2030 роки | Районні військові адміністрації (районні адміністрації), військові адміністрації населених пунктів (міські, селищні, сільські територіальні громади) (за згодою), Департаменти обласної державної адміністрації: розвитку економіки, розвитку сільського господарства та зрошення (за згодою), Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Херсонській області (за згодою) | Державний та місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством | Може бути встановле-на після розроблен-ня проєкту |  | Створення проекту |
|  |  | 2. Забезпечення відведення орендарям водних об’єктів спеціалізованих торгових місць для реалізації власної вирощеної рибної продукції, а також користувачам водних біоресурсів у містах та районних центрах області | 2024-2030 роки | Районні військові адміністрації (районні адміністрації), військові адміністрації населених пунктів (міські, селищні, сільські територіальні громади) (за згодою), Департаменти обласної державної адміністрації: розвитку економіки, розвитку сільського господарства та зрошення | Не потребує фінансу-вання |  |  | Створення спеціалізованих місць для торгівлі живою рибою та рибною продукцією, підвищення споживання населенням рибною продукцією |
| 7. | Розвиток любительського рибальства | 1. Розвиток та популяризація любительського рибальства, облаштування місць для здійснення рибальства рибалками-любителями | 2024-2030 роки | Районні військові адміністрації (районні адміністрації), військові адміністрації населених пунктів (міські, селищні, сільські територіальні громади) (за згодою), Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Херсонській області (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | Не потребує фінансу-вання |  |  | Створення рекреаційних об’єктів для удосконалення відпочинку, оздоровлення населення та залучення туристичних ресурсів |
|  |  | 2. Запровадження нових форм любительського рибальства, таких як спортивне рибальство, риболовецький туризм | 2025-2028 роки | Районні військові адміністрації (районні адміністрації), військові адміністрації населених пунктів (міські, селищні, сільські територіальні громади) (за згодою), Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Херсонській області (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | Не потребує фінансу-вання |  |  | Створення нових робочих місць та підвищенню доходів місцевого населення |
| 8. | Розвиток рибоохоронної діяльності та кадрове забезпечення | 1. Забезпечення дотримання вимог законодавства | 2024-2030 роки | Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Херсонській області (за згодою) | Не потребує фінансу-вання |  |  | Дотримання вимог природоохорон-ного законодавства та ефективне використання водних біоресурсів |
|  |  | 2. Впровадження сучасних технологічних засобів для контролю за незаконним виловом риби | 2025-2030 роки | Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Херсонській області (за згодою) |  |  |  | Дотримання вимог природоохорон-ного законодавства та ефективне використання водних біоресурсів |
|  |  | 3. Розвиток системи професійної освіти | 2024-2030 роки | Районні військові адміністрації (районні адміністрації), військові адміністрації населених пунктів (міські, селищні, сільські територіальні громади) (за згодою), Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Херсонській області (за згодою), Херсонський державний аграрно-економічний університет (за згодою) | Не потребує фінансу-вання |  |  | Підготовка висококваліфікованих спеціалістів, професіональний розвиток кадрового забезпечення, популяризація спеціальності |
| 9. | Розмінування | 1.Забезпечення розмінування берегових смуг та прилеглих до них територій, а також водойм області | 2025-2030 роки | Районні військові адміністрації (районні адміністрації), військові адміністрації населених пунктів (міські, селищні, сільські територіальні громади) (за згодою), Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Херсонській області (за згодою) | Не потребує фінансу-вання |  |  | Збільшення площ використання та впровадження рибогосподарської діяльності |
|  | Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: |  |  |  |  |  | 2025 рік – 1100,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 рік – 1450,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 рік – 1700,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 рік – 2100,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 рік – 2200,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 рік – 2350,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього – 10900,0 тис. грн |  |
|  | обласний бюджет |  |  |  |  |  | 2025 рік – 800,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 рік – 800,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 рік – 1050,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 рік – 1450,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 рік – 1550,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 рік – 1700,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього – 7350,0 тис. грн |  |
|  | інші джерела |  |  |  |  |  | 2025 рік – 300,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 рік – 650,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 рік – 650,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 рік – 650,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 рік – 650,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 рік – 650,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього – 3550,0 тис. грн |  |