Звіт про виконання

Програми охорони довкілля Херсонської області на 2022-2024 роки за 2022-2024 роки

1. 2800000       Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації 
         (КВКВ)                                           (найменування головного розпорядника коштів програми)

2. 2810000       Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації
         (КВКВ)                                          (найменування відповідального виконавця програми)

3. 2818340          Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(КВКВ)                  (найменування бюджетної програми)

4.  Напрями діяльності та заходи обласної програми охорони довкілля Херсонської області на 2022-2024 роки за 2022-2024 роки

| № з/п | Назва заходу | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | затверджено програмою | затверджено в обласному бюджеті | фактично профінансовано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Охорона і раціональне використання водних ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1 | Будівництво самопливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм від перехрестя вул. Дружби – вул. Маяковського по вул. М. Букіна м. Нова Каховка Херсонської області | 13 663,3 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію громади |
| 2 | Відновлення належного стану поясів санітарної охорони джерел водопостачання | 600,0 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію громади |
| 3 | Будівництво очисних споруд в смт Горностаївка Херсонської області | 5 000,0 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію громади |
| 4 | Реконструкція очисних споруд в смт Каланчак Каланчацького району Херсонської області І черга 1-й пусковий комплекс | 4 300,0 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію громади |
| 5 | Реконструкція очисних споруд м. Берислав Херсонської області | 8 500,0 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію та активні бойові дії на території громади |
| 6 | Будівництво очисних споруд Біотал смт Високопілля | 10 335,0 | 0 | 13 629,01 (Фонд ліквідації) | Завершено основні будівельні роботи на об’єкті. Станом на березень 2025 року триває експертиза проєкту. Готовність об’єкта становить 95%. |
| 7 | Реконструкція очисних споруд каналізації смт Лазурне Скадовського району Херсонської області | 168 963,6 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію громади |
| 8 | Реконструкція комплексу міських очисних споруд по очистці стічних каналізаційних вод КП «Очисні споруди» в м. Скадовськ | 14 406,3 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію громади |
| 9 | Реконструкція мереж та споруд каналізаційної системи смт Новотроїцьке | 19 240,0 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію громади |
| 10 | Запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу | 358,0 | 0 | 0 | Моніторинг стану навколишнього природного середовища здійснюється Херсонським ЦГМ та ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ» |
| ІІ. Охорона атмосферного повітря |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення лабораторних досліджень стану навколишнього природного середовища на наявність небезпечних хімічних речовин у Херсонській області | 900,0 | 0 | 0 | Моніторинг стану навколишнього природного середовища здійснюється Херсонським ЦГМ та ДУ «Херсонський ОЦКПХ МОЗ» |
| ІІІ. Охорона і раціональне використання земель |  |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення проєктної документації водовідведення території національного природного парку «Кам’янська Січ» | 283,5 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію та активні бойові дії, а також відсутність фінансування |
| IV. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та тваринного світу |  |  |  |  |  |
| 1 | Інвентаризація зелених насаджень м. Нова Каховка | 400,0 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію та активні бойові дії |
| 2 | Збереження лісових насаджень Херсонської області за допомогою сучасних ІР- систем | 4 762,0 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію та активні бойові дії |
| 3 | Заходи із забезпечення охорони і захисту лісів на території ДП «Каховське ЛГ | 198,9 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію та активні бойові дії |
| 4 | Забезпечення охорони і захисту лісів на території ДП «Голопристанське ЛМГ» | 197,3 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію |
| 5 | Проведення заходів щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством на території Херсонської області | 600,0 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію та активні бойові дії |
| 6 | Запобігання виникненню і ліквідація лісових та степових пожеж та їх наслідків | 270,0 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію та активні бойові дії |
| V. Збереження природно-заповідного фонду |  |  |  |  |  |
| 1 | Розробка проєктів землеустрою з організації та встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення | 1 590,0 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію та активні бойові дії, а також відсутність фінансування |
| 2 | Оформлення кадастрової документації на території та об’єкти природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення | 727,0 | 50,0 | 50,0 | Розроблено кадастрову документацію на територію об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення «Стояни» |
| 3 | Виготовлення та установлення спеціальних знаків на межах водно-болотних угідь міжнародного значення | 1 500,0 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію та активні бойові дії, а також відсутність фінансування |
| 4 | Розробка паспорта водно-болотного угіддя міжнародного значення «Східний Сиваш» | 50,0 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію |
| 5 | Розробка проєктів організації території та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого і загальнодержавного значення | 1 302,0 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію та активні бойові дії, а також відсутність фінансування |
| 6 | Розробка Регіональної схеми екологічної мережі Херсонської області та відповідної інтерактивної мапи | 300,0 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію та активні бойові дії, а також відсутність фінансування |
| 7 | Проведення державного обліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги Херсонської області | 200,0 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію та активні бойові дії, а також відсутність фінансування |
| 8 | Розробка проєктів утримання та реконструкції парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення | 120,0 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію та активні бойові дії |
| 9 | Розробка проєктів щодо створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду | 300,0 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію та активні бойові дії |
| VІ. Раціональне використання і зберігання побутових та небезпечних відходів |  |  |  |  |  |
| 1 | Розробка схем санітарної очистки населених пунктів Новокаховської ОТГ | 800,0 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію громади |
| 2 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, які зберігаються на території Херсонської області | 148 683,0 | 0 | 0 | На території Дар’ївської ТГ Херсонського району зберігаються майже 1,5 тис тонн ХЗЗР. Для їх збирання, перезатарення, перевезення, зберігання з подальшою утилізацією або видаленням, з державного бюджету необхідно виділити 203 млн грн. Херсонська обласна державна адміністрація неодноразово зверталась до Міндовкілля України та Кабінету Міністрів України щодо виділення цих коштів, проте фінансування не відбулося. |
| 3 | Рекультивація порушених земель внаслідок забруднення твердими побутовими відходами в межах м. Берислав Херсонської області | 7 000,0 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію та активні бойові дії, а також відсутність фінансування |
| 4 | Будівництво сміттєпереробного комплексу у м. Бериславі | 11 000,0 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію та активні бойові дії, а також відсутність фінансування |
| 5 | Збирання, зберігання, перезатарення та утилізація ртутних відходів | 140,0 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію та активні бойові дії, а також відсутність фінансування |
| 6 | Забезпечення заходів щодо належного поводження з відпрацьованими лампами розжарювання | 600,0 | 714,0 | 65,4 | Захід виконано. Утилізовано 119 976 шт. ламп розжарювання |
| 7 | Розроблення регіонального плану управління відходами в Херсонській області до 2034 року | 1 500,0 | 1 500,0 | 0 | Розроблено проєкт Регіонального плану управління відходами в Херсонській області до 2034 року |
| VІІ. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення конкурсу- захисту науково- дослідницьких учнівських робіт у наукових секціях «Екологія», «Охорона довкілля та раціональне природокористування» Малої академії наук | 30,0 | 0 | 0 | Проведено обласні етапи Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук з екологічної тематики |
| 2 | Придбання систем, приладів для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси | 1 582,0 | 0 | 0 | Не виконано. Захід не виконувався через тимчасову окупацію та активні бойові дії, а також відсутність фінансування |

Пояснювальна записка до заключного звіту про виконання програми охорони довкілля Херсонської області на 2022-2024 роки за 2022-2024 роки

Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є відповідальним виконавцем  Програми  охорони  довкілля  Херсонської області на 
2022 - 2024 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням XII сесії обласної ради VIIІ скликання від 18 лютого 2022 року № 450, зі змінами внесеними розпорядженнями начальника Херсонської обласної державної адміністрації від 15 березня 2023 року № 117 та від 30 листопада 2023 року № 814.

Програмою передбачено фінансування 36 природоохоронні заходи  на суму 430 130,8 тис грн, з них з державного бюджету 382 911, 9 тис грн, з обласного бюджету – 33 477, 1 тис грн, з місцевих бюджетів – 8 979, 8 тис грн,  кошти небюджетних джерел – 4 762,0 тис грн.

Фінансування природоохоронних заходів Програми за 2022- 2024 роки з обласного бюджету здійснено частково. У 2023 році профінансовано 1 природоохоронний захід з обласного бюджету на суму: 65 386,92 грн.

Слід зазначити, що переважна більшість природоохоронних заходів не реалізувалася через тимчасову окупацію військами російської федерації лівобережної частини Херсонської області та постійні ворожі обстріли правобережної частина.

Виконавцями заходів Програми проведена наступна робота.

Високопільська селищна територіальна громада

Розділ І. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

- п.6. «Будівництво очисних споруд Біотал смт Високопілля» - виконано. Завершено основні будівельні роботи на об’єкті, готовність об’єкта становить 95%. Станом на березень 2025 року триває державна експертиза проєкту.

Херсонський обласний центр з гіброметеорології

Розділ І. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

- п.10. «Запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу» - не фінансувався.

Однак, на деокупованій території Херсонської області Херсонським обласним центром з гідрометерелогої та Державною установою «Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» здійснює моніторинг стану атмосферного повітря щодо наявності та кількості викидів забруднюючих речовин, виміри радіаційного фону.

Херсонська регіональна державна лабораторія ім. Професора Л.С.Ценковського Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Розділ ІІ. Охорона атмосферного повітря

- п.1. «Проведення лабораторних досліджень стану навколишнього природного середовища на наявність небезпечних хімічних речовин у Херсонській області» - не фінансувався.

Однак, на деокупованій території Херсонської області Херсонським обласним центром з гідрометерелогої та Державною установою «Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» здійснює моніторинг стану атмосферного повітря щодо наявності та кількості викидів забруднюючих речовин, виміри радіаційного фону.

Також, фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області в межах повноважень посилено державний санітарний нагляд за забезпеченням населення якісною питною водою.

Фахівцями Державної установи «Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» здійснюється щоденний моніторинг якості питної води як з артезіанських свердловин, так і в розподільчій мережі водопостачання. Забезпечено дослідження ґрунту в зоні впливу місць видалення відходів та житлової забудови, унаслідок яких встановлено невідповідність гігієнічним вимогам.

Проводився щоденний моніторинг роботи підприємств питного водопостачання та водовідведення Херсонської міської ради, територіальних громад Херсонської області.

Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації

Розділ V. Збереження природно-заповідного фонду

- п.2. «Оформлення кадастрової документації на території та об’єкти природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення» -виконано частково.

Розроблено кадастрову документацію на територію об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення «Стояни».

Розділ VI. Раціональне використання і зберігання побутових та небезпечних відходів

- п.6. «Забезпечення заходів щодо належного поводження з відпрацьованими лампами розжарювання» - виконано.

У 2023 році реалізовано захід із забезпечення заходів щодо належного поводження з відпрацьованими лампами розжарювання, отриманими АТ «Укрпошта» в рамках реалізації експериментального проекту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 січня 2023 року № 25 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням» (зі змінами). На вказаний природоохоронний захід використані кошти обласного бюджету у сумі 65 386,92 грн. для утилізації 119 976 шт. ламп розжарювання.

- п.7. «Розроблення регіонального плану управління відходами в Херсонській області до 2034 року» - у стадії виконання.

У 2024 році укладено договір про закупівлю послуги № 9 від 15 квітня 2024 року з ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» (код ЄДРПОУ 37656348) щодо розроблення Регіонального плану управління відходами в Херсонській області до 2034 року (Код ДК 021:2015 90710000-7 Екологічний менеджмент).

Станом на кінець 2024 року розроблено проєкт Регіонального плану управління відходами в Херсонській області до 2034 року, який проходить процедуру погодження профільними міністерствами, відповідно до чинного законодавства.

Виконання зазначеного заходу передбачено у 2025 році та включено до Програми охорони довкілля Херсонської області на 2025-2027 роки.

Розділ VII. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища

- п.1. «Проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких учнівських робіт у наукових секціях «Екологія», «Охорона довкілля та раціональне природокористування» Малої академії наук» - не фінансувався.

Разом з тим комунальний заклад «Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради, у лютому 2024 року провів ІІ обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук.

Представлені наступні науково-дослідницькі роботи:

- наукове відділення «Екологія та аграрні науки», наукова секція «Екологія» на теми: «Екологічні виклики річки Дніпро: аналіз та оцінка контролю за якістю води у місті Херсона до та після підриву Каховської ГЕС» та «Біофільний дизайн навчальних кабінетів підземних укриттів як спосіб забезпечення комфортного мікроклімату»;

- наукове відділення «Екологія та аграрні науки», наукова секція «Охорона довкілля та раціональне природокористування» на тему: «Каштанова міль та заходи боротьби з  нею»;

- наукове відділення «Екологія та аграрні науки», наукова секція «Лісознавство» на тему: «Впровадження гібридів Павловнії Повистої в об'єкти озеленення Херсонської області у період поствоєнної відбудови»;

- наукове відділення « Науки про Землю», наукова секція «Геінформаційні технології та дистанційне зондування Землі» на тему: «Дослідження змін гідрологічного режиму Каховського водосховища внаслідок військового вторгнення за допомогою ГІС»;

- наукове відділення « Науки про Землю», наукова секція «Географія та ландшафтознавство» на тему: «Відновлення Каховського водосховища: географічна концептуалізація»;

- наукове відділення «Технічні науки», наукова секція «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження» на теми: «ЕкоЖитло: система автоматизації та комфорту», «Невичерпані джерела енергії в Україні», «Використання екологічно безпечних технологій при теплопостачанні для зменшення викидів парникових газів»;

- наукове відділення «Хімія та біологія», наукова секція «Ботаніка» на тему: «Адветивні види рослин, що беруть участь в експансії на території Одеської області».

В.о. директора Департаменту                                                           Ольга ФІЛІНА