Додаток 2

до програми реалізації містобудівної діяльності у Херсонській області на 2027 - 2030 роки

____________________ № _____________

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ

програми реалізації містобудівної діяльності у Херсонській області на 2027 - 2030 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконан-ня заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієн-товні обсяги фінан-суван-ня (вар-тість), тис. грн. | у тому числі тис.грн: |  |  |  | Очікуваний результат (в натуральних вимірниках) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 рік | 2028 рік | 2029 рік | 2030 рік |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення просторового планування території області | Проведення містобудівного моніторингу Схеми планування території Херсонської області | 2028 рік | Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації, науково-дослідні та проектні організації (за згодою) | Обласний бюджет | 2500,0 | - | 2500,0 | - | - | Підготовлено та складено 1 аналітичний звіт за результатами містобудівного моніторингу, визначено актуальність планувальних рішень і потребу в оновленні Схеми планування території Херсонської області |  |
|  |  | Підготовка технічного завдання на оновлення Схеми планування території Херсонської області за результатами містобудівного моніторингу | 2029 - 2030 роки | Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації, заінтересовані структурні підрозділи обласної державної адміністрації, науково-дослідні та проєктні організації (за згодою) | Не потребує | - | - | - | - | - | Підготовлено технічне завдання на розроблення та/або оновлення Схеми планування території Херсонської області з урахуванням результатів містобудівного моніторингу та актуальних вихідних даних |  |
|  |  | Організація оновлення Схеми планування території Херсонської області за результатами містобудівного моніторингу, у тому числі з виготовленням та актуалізацією картографічної основи у цифровій формі в масштабі 1:10000 | 2029- 2030 роки | Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації, заінтересовані структурні підрозділи обласної державної адміністрації, науково-дослідні та проєктні організації (за згодою) | Обласний бюджет | 20000,0 | - | - | 20000,0 | - | Оновлено Схему планування території Херсонської області та забезпечено її актуальною цифровою картографічною основою в масштабі 1:10000 |  |
|  |  | Складання звіту про стратегічну екологічну оцінку та врахування його результатів у проєкті оновлення Схеми планування території Херсонської області | 2029 рік | Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації, розробник містобудівної документації, Департамент захисту довкілля та природних ресурсів обласної державної адміністрації та інші заінтересовані органи - у межах повноважень | Обласний бюджет | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | Підготовлено звіт про стратегічну екологічну оцінку та забезпечено врахування його результатів у проєкті оновлення Схеми планування території Херсонської області |  |
|  |  | Проведення експертизи проєкту оновлення Схеми планування території Херсонської області у випадках, передбачених законодавством | 2030 рік | Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації, експертна організація - у встановленому законодавством порядку | Обласний бюджет | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | Отримано експертний висновок щодо проєкту оновлення Схеми планування території Херсонської області та забезпечено врахування результатів експертизи |  |
|  |  | Забезпечення внесення затвердженої оновленої Схеми планування території Херсонської області та відомостей про неї до Містобудівного кадастру на державному рівні відповідно до вимог законодавства та функціональних можливостей системи | Після затверд-ження Схеми плануван-ня території Херсон-ської області | Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації | Не потребує | - | - | - | - | - | Забезпечено внесення затвердженої оновленої Схеми планування території Херсонської області та відомостей про неї до Містобудівного кадастру на державному рівні |  |
|  |  | Проведення містобудівного моніторингу Схеми планування території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області | 2029 рік | Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації; військові адміністрації деокупованих населених пунктів (у межах повноважень), науково-дослідні та проектні організації (за згодою) | Обласний бюджет | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | Підготовлено 1 аналітичний звіт; визначено актуальність Схеми та потребу в її оновленні |  |
|  |  | Підготовка технічного завдання на оновлення Схеми планування території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області за результатами містобудівного моніторингу | 2029 рік | Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації, заінтересовані структурні підрозділи обласної державної адміністрації, науково-дослідні та проєктні організації (за згодою) | Не потребує | - | - | - | - | - | Підготовлено технічне завдання на оновлення Схеми планування території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області з урахуванням результатів містобудівного моніторингу та актуальних вихідних даних |  |
|  |  | Організація оновлення Схеми планування території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області за результатами містобудівного моніторингу, у тому числі з виготовленням та актуалізацією картографічної основи у цифровій формі в масштабі 1:10000 | 2029-2030 роки | Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації, заінтересовані структурні підрозділи обласної державної адміністрації, науково-дослідні та проєктні організації (за згодою) | Обласний бюджет | 10000,0 | - | - | - | 10000,0 | Оновлено Схему планування території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області та забезпечено її актуальною цифровою картографічною основою в масштабі 1:10000 |  |
|  |  | Складання звіту про стратегічну екологічну оцінку та врахування його результатів у проєкті оновлення Схеми планування території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області | 2030 рік | Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації, розробник містобудівної документації, Департамент захисту довкілля та природних ресурсів обласної державної адміністрації та інші заінтересовані органи - у межах повноважень | Обласний бюджет | 800,0 | - | - | - | 800,0 | Підготовлено звіт про стратегічну екологічну оцінку та забезпечено врахування його результатів у проєкті оновлення оновлення Схеми планування території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області |  |
|  |  | Проведення експертизи проєкту оновлення Схеми планування території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області у випадках, передбачених законодавством | 2030 рік | Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації, відповідна експертна організація - у встановленому законодавством порядку | Обласний бюджет | 1500,0 | - |  | - | 1500,0 | Отримано експертний висновок щодо проєкту оновлення Схеми планування території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області та забезпечено врахування результатів експертизи |  |
|  |  | Забезпечення внесення затвердженої Схеми планування території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області та відомостей про неї до Містобудівного кадастру на державному рівні відповідно до вимог законодавства та функціональних можливостей системи | Після затверд-ження Схеми плануван-ня території узбереж-жя Чор-ного та Азовсько-го морів у межах Херсонсь-кої області | Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації | Не потребує | - | - | - | - | - | Забезпечено внесення затвердженої Схеми планування території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області та відомостей про неї до Містобудівного кадастру на державному рівні |  |
| 2. | Містобудівна документація місцевого рівня | Інвентаризація містобудівної документації територіальних громад Херсонської області та щорічна актуалізація відомостей про її наявність і стан | 2027 рік, надалі - щороку | Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації, військові адміністрації деокупованих населених пунктів, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не потребує | - | - | - | - | - | Сформовано та щорічно актуалізується перелік містобудівної документації територіальних громад із відомостями про її наявність, актуальність та потребу в оновленні |  |
|  |  | Надання деокупованим територіальним громадам державних інтересів для врахування під час розроблення та/або оновлення містобудівної документації місцевого рівня | 2027- 2030 роки | Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації, деокупованим територіальним громадам, Херсонська та Бериславська районні державні (військові) адміністрації - у межах повноважень | Не потребує | - | - | - | - | - | Забезпечено надання та врахування державних інтересів під час розроблення та/або оновлення містобудівної документації місцевого рівня |  |
|  |  | Сприяння розробленню комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, у тому числі виготовленню та актуалізації картографічної основи у цифровій формі як набору профільних геопросторових даних у державній системі координат УСК-2000 (у масштабах 1:2000, 1:10 000) | 2027- 2030 роки | Військові адміністрації деокупованих населених пунктів, органи місцевого самоврядування (за згодою), управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації (у межах повноважень) | Місцеві бюджети, інші джерела, не забороне-ні чинним законо-давством | 296000,0 | 7000,0 | 264000,0 | 25000,0 | - | Збільшено кількість територіальних громад, у яких розроблено або розпочато розроблення комплексних планів просторового розвитку, та забезпечено виготовлення/ актуалізація цифрової картографічної основи у державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 у масштабах 1:2000 та 1:10000 відповідно до визначеної потреби |  |
|  |  | Сприяння оновленню генеральних планів населених пунктів у деокупованих територіальних громадах, у тому числі виготовленню та актуалізації картографічної основи у цифровій формі в масштабах 1:2000 та 1:5000 | 2027- 2030 роки | Військові адміністрації деокупованих населених пунктів, органи місцевого самоврядування (за згодою), управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації (у межах повноважень) | Місцеві бюджети, інші джерела, не забороне-ні чинним законо-давством |  | Фінансування в межах наявних асигнувань та інших джерел, не заборонених чинним законодавством |  |  |  |  | Збільшено кількість деокупованих територіальних громад області, у яких розроблено або розпочато оновлення генеральних планів населених пунктів, та забезпечено виготовлення/ актуалізацію цифрової картографічної основи у масштабах 1:2000 та 1:5000 відповідно до визначеної потреби |  |
| 3. | Врахування вимог охорони культурної спадщини у містобудівній діяльності та просторовому плануванні | Аналіз забезпеченості історичних населених місць Херсонської області історико-архітектурними опорними планами та визначення потреби в їх актуалізації | 2027 рік, надалі - за потреби | Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації | Не потребує | - | - | - | - | - | Визначено стан забезпеченості історичних населених місць історико-архітектурними опорними планами та сформовано перелік населених пунктів, що потребують їх актуалізації |  |
|  |  | Сприяння актуалізації історико-архітектурних опорних планів історичних населених місць Херсонської області з метою збереження культурної спадщини та історично сформованого середовища, у тому числі виготовленню та актуалізації картографічної основи у цифровій формі в масштабах 1:2000 та 1:5000 | 2028- 2030 роки | Бериславська та Херсонська міські військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації (у межах повноважень) | Місцеві бюджети, інші джерела, не забо-ронені чинним законо-давством |  | Фінансування в межах наявних асигнувань та інших джерел, не заборонених чинним законодавством |  |  |  |  | Збільшено кількість історичних населених місць, забезпечених актуальними історико-архітектурними опорними планами, та виготовлено/ актуалізовано цифрову картографічну основу у масштабах 1:2000 та 1:5000 відповідно до визначеної потреби |  |
|  |  | Забезпечення врахування об’єктів культурної спадщини, історичних ареалів, територій і зон охорони пам’яток під час розроблення та/або оновлення містобудівної документації | 2027-2030 роки | Управління містобудування та архітектури Херсонської ОДА; замовники містобудівної документації; військові адміністрації населених пунктів та органи місцевого самоврядування - у межах повноважень | Не потребує | - | - | - | - | - | Забезпечено врахування об’єктів культурної спадщини, історичних ареалів, територій і зон охорони пам’яток у відповідній містобудівній документації |  |
| 4. | Цифровізація містобудівної документації та ведення Містобудівного кадастру на державному рівні | Інвентаризація паперових та цифрових матеріалів містобудівної документації, визначення їх наявності, стану збереження та рівня цифровізації | 2027 рік, надалі - за потреби | Управління містобудування та архітектури Херсонської ОДА; військові адміністрації населених пунктів; органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не потребує | - | - | - | - | - | Сформовано актуальний перелік паперових і цифрових матеріалів містобудівної документації та визначено потребу в їх оцифруванні, систематизації й відновленні |  |
|  |  | Оцифрування містобудівної документації, що зберігається у паперовій формі, з метою її збереження та подальшого використання в цифровому середовищі | 2027- 2030 роки | Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації, військові адміністрації деокупованих населених пунктів, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не потребує | - | - | - | - | - | Забезпечено поетапне оцифрування містобудівної документації, що зберігається у паперовій формі, та створено цифрові копії для її збереження і подальшого використання |  |
|  |  | Моніторинг стану та забезпечення внесення містобудівної документації регіонального і місцевого рівнів до Містобудівного кадастру на державному рівні відповідно до функціональних можливостей системи | 2027- 2030 роки, щороку | Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування (за згодою, у межах повноважень) | Не потребує | - | - | - | - | - | Забезпечено системний моніторинг стану внесення містобудівної документації та підвищено рівень наповнення Містобудівного кадастру на державному рівні актуальною документацією регіонального і місцевого рівнів |  |
| 5. | Інституційне, методичне та інформаційне забезпечення містобудівної діяльності та просторового планування | Надання консультаційної та методичної допомоги територіальним громадам з питань містобудування, архітектури, просторового планування, розроблення та оновлення містобудівної документації (навчання, семінари, робочі наради тощо) | 2027- 2030 роки | Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації, заінтересовані громадські організації, благодійні фонди, наукові, освітні та професійні установи (за згодою) | Не потребує | - | - | - | - | - | Підвищено спроможність територіальних громад щодо організації містобудівної діяльності, просторового планування та підготовки містобудівної документації |  |
|  |  | Надання методичної допомоги деокупованим територіальним громадам щодо внесення містобудівної документації та відомостей про неї до Містобудівного кадастру на державному рівні | 2027- 2030 роки | Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації | Не потребує | - | - | - | - | - | Підвищено якість, повноту та своєчасність внесення містобудівної документації деокупованих територіальних громад до Містобудівного кадастру на державному рівні |  |
|  |  | Підготовка методичних та інформаційно-аналітичних матеріалів з питань містобудування, просторового планування, містобудівного моніторингу та цифровізації містобудівної документації | 2027- 2030 роки | Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації | Не потребує | - | - | - | - | - | Підготовлено та поширено методичні й інформаційно-аналітичні матеріали для використання територіальними громадами та іншими виконавцями Програми |  |
|  |  | Розвиток співпраці з громадськими організаціями, благодійними фондами, науковими, освітніми та професійними установами з питань містобудування, просторового планування та відновлення територій | 2027- 2030 роки | Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації, громадські організації, благодійні фонди, наукові установи, заклади освіти, професійні організації - за згодою | Не потребує | - | - | - | - | - | Розширено експертну та науково-методичну підтримку у вирішенні питань містобудування, просторового планування та відновлення територій області |  |

Начальник управління

містобудування та архітектури Херсонської

обласної державної адміністрації -

головний архітектор області													 Сєрвіназ ДЖЕПАРОВА