Пояснювальна записка про стан виконання Регіонального плану управління відходами в Херсонській області до 2034 року за підсумками 2025 року

Регіональний  план   управління  відходами  в  Херсонській  області до 2034 року розроблено та затверджено розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 19 травня 2025 року № 252. Департаментом захисту довкілля та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації проведено щорічний моніторинг реалізації Регіонального плану за визначеними індикаторами в частині досягнення локалізованих цільових показників за підсумками 2025 року.

У зв’язку з веденням активних бойових дій та постійними ворожими обстрілами правобережної частини області військовими формуваннями рф виникають логістичні та інфраструктурні перешкоди. Зокрема, йдеться про пошкодження об’єктів інженерної та транспортної мережі, ускладнений доступ до окремих територій, а також брак можливостей для залучення суб’єктів господарювання у сфері управління відходами.

У 2025 році розпорядженням начальника Бериславської міської військової адміністрації від 29 грудня 2025 року № 405 затверджено місцевий план управління відходами, також розпорядженням начальника Борозенської сільської військової адміністрації від 03 лютого 2026 року № 38 затверджено місцевий план управління відходами. Іншими територіальними громадами укладено договори з компаніями-розробниками та розпочато роботи з підготовки проєктів місцевих планів управління відходами.

Відповідно до  пункту 2 розпорядження начальника Херсонської обласної адміністрації від 19 травня 2025 року № 252 «Про затвердження Регіонального   плану   управління    відходами   в   Херсонській   області  до 2034 року» (далі – Регіональний план), Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації здійснив аналіз виконання Регіонального плану управління відходами в Херсонській області до 2034 року у частині досягнення локалізованих цільових показників за 2025 рік, який оприлюднено на офіційному вебсайті Херсонської обласної державної адміністрації за посиланням: https://khoda.gov.ua/storage/app/sites/49/uploaded-files/dodatok-monitoring.pdf

Протягом 2025 року спеціалісти Департаменту захисту довкілля та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації, представники військових адміністрацій та суб’єктів господарювання взяли участь у 30 заходах щодо впровадження системи управління відходами.

На офіційних сайтах територіальних громад, на сторінках Facebook, Viber, WhatsApp та на стендах сільських рад висвітлюються інформаційні матеріали щодо управління відходами  задля залучення громадськості до екологічних ініціатив та створення чистого довкілля в громадах.

Щоквартально комунальним підприємством «Екополіс» Херсонської міської ради здійснюється розроблення та поширення інформаційних матеріалів. На  сторінці у соціальній мережі Facebook  регулярно розміщується актуальна інформація про діяльність підприємства, поради щодо правильного поводження з відходами, новини екологічних ініціатив.

На сторінці Департаменту захисту довкілля та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації у соціальній мережі Facebook  оприлюднюється інформація про зміну законодавства у сфері управління відходами, правила поводження з небезпечними відходами, роз’яснення про шкоду від спалювання сухої рослинності та інформаційний матеріал, який   спрямований на підвищення рівня екологічної свідомості населення.

На офіційних сайтах територіальних громад висвітлюються інформаційні матеріали стосовно правил компостування відходів на присадибних, дачних і садових земельних ділянках. Проводиться роз’яснювальна робота з населенням, головами садових товариств та землевласниками щодо впровадження системи компостування на присадибних ділянках.

Військові адміністрації населених пунктів деокупованої частини Херсонської області підтримали ініціативу Громадської спілки «Український Альянс Нуль Відходів» щодо запровадження Національного дня компостування в Україні та направили відповідні листи підтримки.