Звіт про стан виконання програми охорони довкілля Херсонської області на 2025 - 2027 роки

за підсумками 2025 року

1. 2800000       Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації 
         (КВКВ)                                           (найменування головного розпорядника коштів програми)

2. 2810000       Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації
         (КВКВ)                                          (найменування відповідального виконавця програми)

3. 2818330          Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(КВКВ)                  (найменування бюджетної програми)

4. 2818340          Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(КВКВ)                  (найменування бюджетної програми)

5.  Напрями   діяльності  та  заходи   обласної   програми  охорони  довкілля  Херсонської  області  на  2025-2027  роки  у 2025 році

| № з/п | Найменування завдання | Найменування (перелік) заходів | Обсяг фінансування тис. грн |  |  | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | затверджено програмою | Затвер джено в обласному бюджеті | фактично профінан-совано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Напрям 1. Кліматична політика: пом’якшення та адаптація до зміни клімату |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Збільшення лісових та інших деревинних насаджень | Визначення земельних ділянок, придатних для заліснення, з урахуванням їхнього фактичного стану (знищені, деградовані, малопродуктивні, консервовані, пошкоджені полезахисні лісові смуги, земельні ділянки сільськогосподарського призначення, не придатні для їх подальшого використання за цільовим призначенням, самозаліснені території тощо) | Потребує розрахунку та уточнення | 0 | 0 | Територія Херсонської області віднесена до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 376 від 28.02.2025. Наразі лівобережна частина області перебуває у тимчасовій окупації, правобережна – у зоні можливих/активних бойових дій. Лісогосподарські угіддя за землі сільськогосподарського призначення заміновані та/або засмічені вибухонебезпечними предметами. Висадка лісів можлива після стабілізації безпекової ситуації |
| Напрям 2. Запобігання промисловому забрудненню та охорона атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Зменшення обсягів скидання недостатньо очищених та неочищених стічних вод: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Реконструкція та капітальний ремонт каналізаційної мережі м. Херсон | Реконструкція та капітальний ремонт мереж каналізації, напірних та самопливних колекторів у Херсонській міській територіальній громаді | 48500,0 | 0 | 24587,0 (грантові кошти від Уряду Королів ства Нідерлан дів) | Виконано реконструкцію 6,5 км напірних колекторів каналізації в с. Степанівка та м. Херсон |
| 2.3.2 | Реконструкція очисних споруд м. Херсон | Проєктні роботи з реконструкції очисних споруд каналізації МКП «ВУВКГ м. Херсон» | 0 | 0 | 0 | Не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування та складну безпекову ситуацію |
| 2.3.3 | Будівництво, реконструкція чи ремонт споруд для очищення стічних вод та системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них у селищі Білозерка Херсонського району | Визначення обсягів робіт, оцінка стану та виготовлення проєктно-кошторисної документації. Проведення модернізації (реконструкції) | 10000,0 | 0 | 0 | У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на території громади, заходи щодо визначення обсягів робіт, оцінки стану та виготовлення проектно-кошторисної документації не проводилися. Модернізацію та реконструкцію системи стічних вод планується здійснити після покращення безпекової ситуації |
| 2.3.4 | Будівництво, реконструкція чи ремонт споруд для очищення стічних вод та системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них у Дар’ївській сільській територіальній громаді Херсонського району | Визначення обсягів робіт, оцінка стану та виготовлення проєктно-кошторисної документації | 20000,0 | 0 | 0 | У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на території с. Дар’ївка та всієї громади, а також дефіцитом бюджетних коштів, заходи щодо визначення обсягів робіт, оцінки стану та виготовлення проектно-кошторисної документації не проводилися. Модернізацію та реконструкцію системи стічних вод планується здійснити після покращення безпекової ситуації |
| 2.3.11. | Реконструкція очисних споруд м. Берислав (Коригування 3) | Коригування проєктно-кошторисної документації. Реконструкція та модернізація очисних споруд, які прийматимуть та очищуватимуть до 800 м3 стоків за добу | 0 | 0 | 0 | Реалізацію проекту розпочато в 2003 році. Розпорядчі документи Бериславської міської ради, на підставі яких здійснено початок реалізації Проекту, у зв’язку з військовою агресією, втрачено. Замовником проекту є Бериславська міська рада, виконавцем: комунальна установа з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради. Згідно експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Реконструкція очисних споруд м. Берислав Херсонської області» (Коригування 3)» № 2687/е/19 від 08.11.2019 виданим ДП «Державний науково – дослідний та проектно – вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»» на проведення робіт необхідно 81 272,204 тис. грн., за період з листопада 2003 року по серпень 2018 року використано кошти у сумі 12 310,548 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 1 438,713 тис. грн.; устаткування – 7 661,281 тис. грн.; інші витрати – 3 210,554 тис. грн. про що зазначено у експертному звіті. Проект потребує проведення коригування та збільшення вартості робіт. У зв’язку з військовою агресією реалізація Проекту з 2022 року не фінансувалася та не здійснювалася, продовжити реконструкцію немає можливості. |
| Напрям 3. Ефективне управління відходами |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Досягнення екологічної безпеки на території зберігання небезпечних відходів (непридатних пестицидів), а саме на території Дар’ївської сільської територіальної громади Херсонського району | Збирання, перезатарення, перевезення, зберігання непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, які зберігаються на території Дар’ївської сільської територіальної громади Херсонського району Херсонської області (Федорівський старостинський округ), роз’їзд Срочний, 504 км, з їх подальшою утилізацією або видаленням | 203000,0 | 0 | 0 | У 2025 році Херсонська обласна державна (військова) адміністрація зверталась до профільного міністерства, а також до Прем’єр-міністра України щодо сприяння у вирішенні питання про виділення коштів у сумі 203 млн грн для здійснення природоохоронного заходу із збирання, перезатарення, перевезення, зберігання непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, які зберігаються на території Дар’ївської сільської територіальної громади Херсонського району Херсонської області (Федорівський старостинський округ), роз’їзд Срочний, 504 км, з їх подальшою утилізацією або видаленням. Станом на 31.12.2025 кошти на реалізацію вказаного природоохоронного заходу не виділялися. Департаментом ініційовано розгляд питання щодо утилізації заборонених та непридатних до використання у сільському господарстві безхазяйних хімічних засобів захисту рослин, які розміщено на території Дар’ївської територіальної громади, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій |
| 3.2. | Відновлення пошкоджених та розбудова нових об’єктів інфраструктури управління відходами з метою збільшення рівня переробки та утилізації відходів, забезпечення їх екологічно безпечного захоронення, досягнення цільових показників з управління побутовими відходами на території: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | м. Херсон | Будівництво сміттєпереробного комплексу з технологією поглибленої переробки відходів | 11100,0 | 0 | 0 | Не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| 3.2.3. | Великоолександрівської селищної територіальної громади Бериславського району | Будівництво сміттєперевантажуваль-ного комплексу | 11000,0 | 0 | 0 | Не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| 3.2.4. | Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонського району | Будівництво сміттєсортувальної станції | 8500,0 | 0 | 252,0 | Змінено розробника проєкту будівництва сортувальної станції, проведено коригування проектної документації. З місцевого бюджету витрачено 252,0 тис. грн |
| 3.3. | Розбудова інфраструктури управління твердими побутовими відходами відповідно до Закону України «Про управління відходами» та регіонального плану управління відходами на території: |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | м. Херсон | Виготовлення проєктно-кошторисної документації за об’єктом «Рекультивація відпрацьованих карт полігона твердих побутових відходів у м. Херсон» | 2000,0 | 0 | 0 | Проведено тендерну процедуру, однак переможця не визначено у зв’язку з невідповідністю поданих документів вимогам тендерної документації. Наразі готується повторне проведення тендеру |
| 3.3.3. | Дар’ївської сільської територіальної громади Херсонського району | Розроблення техніко-економічного обґрунтування під будівництво регіонального полігона і проєктно-кошторисної документації під будівництво регіонального комплексу обробки та захоронення відходів на території Дар’ївської сільської територіальної громади | 1700,0 | 0 | 0 | У зв’язку з обмеженим фінансуванням розроблення техніко-економічного обґрунтування нового будівництва регіонального полігону та проектно-кошторисної документації для будівництва регіонального комплексу з обробки та захоронення відходів на території Дар’ївської громади не проводилося |
| 3.3.4. | Високопільської селищної територіальної громади Бериславського району | Розроблення проєктно-кошторисної документації під будівництво регіонального полігона ТПВ на території Високопільської селищної територіальної громади | 1200,0 | 0 | 0 | Реалізація заходу передбачена у 2026-2027 роках |
| 3.4. | Запровадження у населених пунктах роздільного збирання відходів, придатних до повторного використання та перероблення, а саме на території: |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | м. Херсон | Придбання устаткування для виробництва паливних брикетів та гідравлічного пресу для вторинної сировини (КП «Екополіс» ХМР) | 1100,0 | 0 | 0 | Реалізація заходу у 2025 році була неможливою через відсутність належного фінансування |
| 3.8. | Розроблення регіонального плану управління відходами Херсонської області до 2034 року | Погодження розробленого проєкту та затвердження регіонального плану управління відходами в Херсонській області до 2034 року (виконання умов договору про закупівлю послуги № 9 від 15 квітня 2024 року) | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | Розроблено Регіональний план управління відходами в Херсонській області до 2034 року. Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 19.05.2025 № 252 затверджено Регіональний план управління відходами в Херсонській області до 2034 року |
| Напрям 4. Збалансоване використання природних ресурсів в області |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Недопущення погіршення стану підземних вод | Геолого-екологічна оцінка Північно-Комишанської ділянки надр | 620,0 | 0 | 0 | Не реалізовано у зв’язку з безпековою ситуацією та відсутністю фінансування |
| 4.3. | Забезпечення відтворення, створення нових та реконструкція існуючих полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень на деградованих, малопродуктивних та ерозійно небезпечних землях і вздовж поверхневих водних об’єктів у Херсонській області | Відновлення полезахисних лісосмуг та інших захисних насаджень | 1070,0 | 0 | 0 | Не реалізовано у зв’язку з безпековою ситуацією та засміченням полезахисних смуг вибухонебезпечними предметами |
| Напрям 5. Збереження і відновлення біорізноманіття та природних екосистем, розвиток природоохоронних територій та об’єктів |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Оцінка шкоди та збитків, завданих довкіллю внаслідок російської збройної агресії, та потреб для відновлення довкілля та інженерних об’єктів у галузі охорони довкілля, що постраждали внаслідок бойових дій | Визначення шкоди та збитків, завданих довкіллю внаслідок збройної агресії російської федерації | Не потребує фінан сування | 0 | 0 | Протягом 2025 року на підставі матеріалів Комісії з визначення шкоди, завданої довкіллю внаслідок надзвичайної ситуації та /або збройної агресії та бойових дій під час воєнного стану на території Херсонської області здійснено обрахунки збитків, завданих: 1) Парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення «Дендропарк УкрНДІЗЗу» внаслідок збройної агресії російської федерації, а саме засмічення на 9 земельних ділянках загальною площею 2225,44 м2, пошкодження до припинення росту 5 дерев та 4 кущів, забруднення ґрунтів на 6 ділянках загальною площею 1018,01 м2. Обрахунок збитків становить – 590 027,20 грн. 2) Національному природному парку «Нижньодніпровський» за знищення видів рослин, занесених до Червоної книги України та через неорганізовані викиди забруднюючих речовин або сумішей таких речовин в атмосферне повітря в результаті пожеж на його території, що виникли внаслідок активних бойових дій. Обрахунок збитків становить – 554 219 128,00 грн та 331 159 431 422,32 грн відповідно. 3) Національному природному парку «Кам’янська Січ» за знищення видів рослин, занесених до Червоної книги України та через неорганізовані викиди забруднюючих речовин або сумішей таких речовин в атмосферне повітря в результаті пожеж на його території, що виникли внаслідок активних бойових дій. Обрахунок збитків становить – 192 047 451,00 грн та 105 253 445 407,10 грн відповідно. 4) Ландшафтному заказнику місцевого значення «Інгулець» через неорганізовані викиди забруднюючих речовин або сумішей таких речовин в атмосферне повітря в результаті пожеж на його території, що виникли внаслідок активних бойових дій. Обрахунок збитків становить – 382 047 341,00 грн. 5) Заповідному урочищу місцевого значення «Недогірський ліс» через неорганізовані викиди забруднюючих речовин або сумішей таких речовин в атмосферне повітря в результаті пожеж на його території, що виникли внаслідок активних бойових дій. Обрахунок збитків становить – 183 714 938,70 грн. 6) Національному природному парку «Джарилгацький» за знищення видів рослин, занесених до Червоної книги України та через неорганізовані викиди забруднюючих речовин або сумішей таких речовин в атмосферне повітря в результаті пожеж на його території, що виникли внаслідок активних бойових дій. Обрахунок збитків становить – 175 023 008,00 грн та 110 082 845 102,46 грн відповідно. Станом на 31.12.2025 Державною екологічною інспекцією Південного округу (Запорізька та Херсонська області) розраховано збитки, завдані територіям та об’єктам природно-заповідного фонду України внаслідок збройної агресії російської федерації на території Херсонської області, на суму 961 220 395634,44 грн. Станом на 31.12.2025 загальна сума збитків, завданих довкіллю Херсонщини внаслідок збройної агресії російської федерації, становить 766 898 791611,03 грн. |
| 5.3. | Встановлення меж існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду в натурі | Розроблення проєкту землеустрою щодо організації та встановлення меж території ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Станіславський» | 120,0 | 0 | 0 | Розроблення проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій ландшафтних заказників загальнодержавного значення «Станіславський» та «Олександрівський» Станіславська сільська військова адміністрація не проводилось через відсутність коштів та складну безпекову ситуацію |
|  |  | Розроблення проєкту землеустрою щодо організації та встановлення меж території ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Олександрівський» | 120,0 | 0 | 0 |  |
| 5.4. | Створення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення | Розроблення наукового обґрунтування необхідності створення ботанічного заказника місцевого значення «Економія Іванівка Карла Фальц-Фейна» | 31,7 | 31,7 | 31,7 | Розроблено наукове обґрунтування необхідності створення ботанічного заказника місцевого значення «Економія Іванівка Карла Фальц-Фейна». Також розроблено наукове обґрунтування необхідності створення чотирьох ботанічних пам’яток природи на території Бериславської міської ради: - ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Курган біля Новоберислава І»; - ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Курган біля Новоберислава ІІ»; - ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Курган біля Зміївки І»; - ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Курган біля Зміївки ІІ» |
|  |  | Розроблення наукового обґрунтування необхідності створення чотирьох ботанічних пам’яток природи на території Бериславської міської ради: - ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Курган біля Новоберислава І»; - ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Курган біля Новоберислава ІІ»; - ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Курган біля Зміївки І»; - ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Курган біля Зміївки ІІ» | 64,0 | 64,0 | 64,0 |  |
| Напрям 6. Ефективне державне управління у сфері охорони довкілля та природокористування |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Просвітницька діяльність | Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | 5,0 | 5,0 | 4,91 | Виготовлено поліграфічну продукцію з екологічної тематики, а саме: Екологічного паспорту Херсонської області за 2024 рік та Щорічної доповіді про стан навколишнього природного середовища Херсонської області у 2024 році |

Пояснювальна записка про стан виконання програми охорони довкілля Херсонської області на 2025-2027 роки за підсумками 2025 року

Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є відповідальним виконавцем  Програми  охорони  довкілля  Херсонської області на 
2025- 2027 роки (далі – Програма), затвердженої розпорядженням начальника Херсонської   обласної  державної  адміністрації  від  19  листопада  2025 року № 657, зі змінами внесеними розпорядженнями начальника Херсонської обласної державної адміністрації від 02 грудня 2025 року № 660.

Програмою    передбачено   фінансування  51  природоохоронного заходу  на суму  1 141 614,5  тис.  грн, з   них   з   державного   бюджету 682 881,0 тис.  грн,  з   обласного    бюджету  –  3 719,5  тис.  грн,  з    місцевих   бюджетів – 302 984,0  тис.  грн,   кошти    небюджетних  джерел – 152 030,0  тис. грн.

Фінансування природоохоронних заходів Програми за 2025- 2027 роки з обласного бюджету здійснено частково. У 2025 році профінансовано 4 природоохоронні заходи з обласного бюджету на суму 1400,61 тис. грн. Також профінансовано 1 природоохоронний захід за рахунок коштів місцевого  бюджету   на   суму 252,0 тис. грн.  та  реалізовано  захід  у   межах   грантової  допомоги  від  Уряду  Королівства  Нідерланди  обсягом 24 587,0 тис. грн.

Більшість природоохоронних заходів не була реалізована через постійні ворожі обстріли правобережної частини області військовими формуваннями рф та відсутність фінансування.

Виконавцями заходів Програми проведена наступна робота.

Херсонська міська військова адміністрація

Напрям 2. Запобігання промисловому забрудненню та охорона атмосферного повітря

- п. 2.3.1. «Реконструкція та капітальний ремонт каналізаційної мережі м. Херсон» - виконано.

Проведено    реконструкцію   6,5 км   напірних   колекторів   каналізації  в  с. Степанівка та м. Херсон.

Чорнобаївська сільська військова адміністрація

Напрям 3. Ефективне управління відходами

- п. 3.2.4. «Будівництво сміттєсортувальної станції» - виконано частково.

Чорнобаївською сільською військовою адміністрацією змінено розробника проєкту будівництва сортувальної станції та проведено коригування  проєктної документації. З місцевого бюджету витрачено 252,0 тис. грн.

Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації

Напрям 3. Ефективне управління відходами

- п. 3.8. «Розроблення регіонального плану управління відходами Херсонської області до 2034 року» - виконано.

З метою виконання Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої    розпорядженням   Кабінету  Міністрів  України  від  08 листопада 2017 року № 820-р, завдань Національного плану управління відходами до 2030 року, затвердженого  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 117-р, з урахуванням вимог Порядку розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2023 року № 667, та Методичних рекомендацій з розроблення регіональних планів управління відходами, затверджених наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 10 вересня 2021 року № 586, з урахуванням європейських підходів з питань управління відходами розроблено Регіональний план управління відходами в Херсонській області до 2034 року.

У 2024 році укладено договір про закупівлю послуги №9 від 15 вересня 2024 року з ТОВ «Компанія «Центр ЛТД»» про  надання  послуги  з розроблення Регіонального  плану   управління  відходами  в  Херсонській  області  до 2034 року (Код за ДК 021:2015 90710000-7 - Екологічний менеджмент). Сума договору 1 300 000 грн з ПДВ.

Розпорядженням    начальника     обласної    військової  адміністрації  від

19 травня 2025 року № 252 затверджено Регіональний план управління відходами в Херсонській області до 2034 року.

Напрям 5. Збереження і відновлення біорізноманіття та природних екосистем, розвиток природоохоронних територій та об’єктів

п. 5.1. «Оцінка шкоди та збитків, завданих  довкіллю внаслідок російської збройної агресії, та потреб для відновлення довкілля та інженерних об’єктів у галузі охорони довкілля, що постраждали внаслідок бойових дій» - виконано.

Розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 23 березня 2023 року №129 (зі змінами), утворено комісію з визначення шкоди, завданої довкіллю внаслідок надзвичайної ситуації та /або збройної агресії та бойових дій під час воєнного стану на території Херсонської області (далі - Комісія).

Протягом 2025 року відбулося 12 засідань Комісії, на підставі її матеріалів здійснено обрахунки збитків, завданих:

1) Парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення «Дендропарк УкрНДІЗЗу» внаслідок збройної агресії російської федерації, а саме засмічення на 9 земельних ділянках загальною площею 2225,44 м2, пошкодження  до припинення росту 5 дерев та 4 кущів, забруднення ґрунтів на 6 ділянках загальною площею 1018,01 м2. Обрахунок збитків становить – 590 027,20 грн.

2) Національному природному парку «Нижньодніпровський» за знищення видів рослин, занесених до Червоної книги України та через неорганізовані викиди забруднюючих речовин або сумішей таких речовин в атмосферне повітря в результаті пожеж на його території, що виникли внаслідок активних бойових дій. Обрахунок збитків становить – 554 219 128,00 грн та 331 159 431 422,32 грн відповідно.

3) Національному природному парку «Кам’янська Січ» за знищення видів рослин, занесених до Червоної книги України та через неорганізовані викиди забруднюючих речовин або сумішей таких речовин в атмосферне повітря в результаті пожеж на його території, що виникли внаслідок активних бойових дій. Обрахунок збитків становить – 192 047 451,00 грн та 105 253 445 407,10 грн відповідно.

4) Ландшафтному заказнику місцевого значення «Інгулець» через неорганізовані викиди забруднюючих речовин або сумішей таких речовин в атмосферне повітря в результаті пожеж на його території, що виникли внаслідок активних бойових дій. Обрахунок збитків становить – 382 047 341,00 грн.

5) Заповідному урочищу місцевого значення «Недогірський ліс» через неорганізовані викиди забруднюючих речовин або сумішей таких речовин в атмосферне повітря в результаті пожеж на його території, що виникли внаслідок активних бойових дій. Обрахунок збитків становить – 183 714 938,70 грн.

6) Національному природному парку «Джарилгацький» за знищення видів рослин, занесених до Червоної книги України та через неорганізовані викиди забруднюючих речовин або сумішей таких речовин в атмосферне повітря в результаті пожеж на його території, що виникли внаслідок активних бойових дій. Обрахунок збитків становить – 175 023 008,00 грн та 110 082 845 102,46 грн відповідно.

Станом на 31.12.2025 Державною екологічною інспекцією Південного округу (Запорізька та Херсонська області) розраховано збитки, завдані територіям та об’єктам природно-заповідного фонду України внаслідок збройної агресії російської федерації на території Херсонської області, на суму 961 220 395634,44 грн. Загальна сума збитків, завданих довкіллю Херсонщини внаслідок збройної агресії російської федерації, становить              766 898 791611,03 грн.

Напрям 5. Збереження і відновлення біорізноманіття та природних екосистем, розвиток природоохоронних територій та об’єктів

- п. 5.4. «Розроблення наукового обґрунтування необхідності створення ботанічного заказника місцевого значення «Економія Іванівка Карла Фальц-Фейна» - виконано.

В  рамках  виконання   першочергового   природоохоронного   заходу  у  2025 році, затвердженого розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 14 серпня 2025 року № 427, з метою створення ботанічного заказника місцевого значення «Економія Іванівка Карла Фальц-Фейна» на території Борозенської сільської територіальної громади Бериславського району Херсонської області, між Департаментом захисту довкілля  та природних  ресурсів Херсонської  обласної  державної адміністрації та Херсонським державним  університетом укладено договір №17 від 03 жовтня 2025 року про надання дослідницької послуги з розроблення наукового обґрунтування необхідності створення ботанічного заказника місцевого значення «Економія Іванівка Карла Фальц-Фейна» (код ДК 021:2015 73110000-6 Дослідницькі послуги). Сума договору 31 700,00 грн без ПДВ.

«Розроблення наукового обґрунтування необхідності створення чотирьох ботанічних пам’яток природи на території Бериславської міської ради: ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Курган біля Новоберислава І»; ботанічної  пам’ятки  природи  місцевого  значення  «Курган біля Новоберислава ІІ»; ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Курган біля Зміївки І»; ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Курган біля Зміївки ІІ» - виконано.